## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019									     		 № 325

г. Волгодонск

Об утверждении Плана

реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы

города Волгодонска» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2020 год (приложение).

2. Отменить распоряжения Администрации города Волгодонска:

- от 29.12.2018 № 427 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2019 год»;

- от 11.03.2019 № 77 «О внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 29.12.2018 № 427 
«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2019 год»;

- от 07.05.2019 № 142 «О внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 29.12.2018 № 427 
«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2019 год»;

- от 22.07.2019 № 218 «О внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 29.12.2018 № 427 
«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2019 год»;

- от 09.08.2019 № 260 «О внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 29.12.2018 № 427 
«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2019 год»;

- от 25.09.2019 № 305 О внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 29.12.2018 № 427 
«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2019 год».

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения распоряжения.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации

города Волгодонска	                                                                 В.П. Мельников

Проект распоряжения вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение

к распоряжению

Администрации города

Волгодонска

от 09.10.2019 № 325

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне-бюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела Волкова С.С. | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | 149 649,7 | 0,0 | 38 021,9 | 111 627,8 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») начальник отдела благоустройства Г.Г. Сельдин; начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова; начальник отдела по организации транспортного обслуживания Р.В. Тихомиров | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяжённости | 2020 | 113 404,1 | 0,0 | 38 021,9 | 75 382,2 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие 1.1.1 подпрограммы Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | Заключенные муниципальные контракты | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольное событие 1.1.2.подпрограммы Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | Заключенные муниципальные контракты | Январь-октябрь 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольное событие 1.1.3 подпрограммы Заключение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | Заключенные муниципальные контракты | Май- октябрь 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.2. Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), директор МКУ «ДС» А.В. Усов; начальник ПТО Т.В. Курмак; Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Обеспечение проектной документацией работ по строительству, капитальному ремонту муниципальных объектов | 31.12.2020 | 22 895,6 | 0,0 | 0,0 | 22 895,6 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы 1.2.1. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Примосркого бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 31.12.2020 | 6 395,1 | 0,0 | 0,0 | 6 395,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 31.12.2020 | 6 500,5 | 0,0 | 0,0 | 6 500,5 | 0,0 |
| 8 | Контрольное событие подпрограммы 1.2.3. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» начальник ОСК Д.С. Гигаури | Акты выполненных работ по выполнению подготовительных работ (перенос коммуникаций) | 31.12.2020 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 1.3.Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»), главный экономист И.Н. Герасименко | Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения | 2020 | 13 350,0 | 0,0 | 0,0 | 13 350,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.1 Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | МУП «ГПТ», Директор МУП «ГПТ» П.Н. Бузуверов | не менее 36,7% | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела Волкова С.С. | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | 2 430,7 | 0,0 | 0,0 | 2 430,7 | 0,0 |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по организации транспортного обслуживания Р.В. Тихомиров | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 2020 | 2 430,7 | 0,0 | 0,0 | 2 430,7 | 0,0 |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по организации транспортного обслуживания Р.В. Тихомиров; начальник отдела благоустройства Г.Г. Сельдин | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 2020 | Финансирование не требуется |
| 14. | Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела Волкова С.С. | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска, улучшение транспортного обслуживания населения; обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска. | X | 152 080,4 | 0,0 | 38 021,9 | 114 058,5 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска									И.В. Орлова