## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.10.2019										    № 342

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение

к распоряжению Администрации

города Волгодонска от 29.12.2018

№ 427 «Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 29.12.2018 № 427 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2019 год» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный 
План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска	                                                                    В.П. Потапов

Проект распоряжения вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 18.10.2019 № 342

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 29.12.2018 № 427

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне-бюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – отдел координации), С.С. Волкова | Х | X | 537452,7 | 150000,0 | 253443,6 | 134009,1 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ»), отдел благоустройства, Г.Г. Сельдин; отдел капитального ремонта, А.П. Мещерякова; отдел по организации транспортного обслуживания, Р.В. Тихомиров | Сохранение протяжённости участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Апрель-ноябрь 2019 г. | 87403,1 | - | 73466,8 | 13936,3 | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | Муниципальные контракты | Апрель-август 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» отдел Благоустройства, Г.Г. Сельдин; отдел по организации транспортного обслуживания, Р.В. Тихомиров | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | 2019 | 117939,2 | - | 36965,8 | 80973,4 | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,5 км | Директор МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Муниципальные контракты | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия | Директор МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Муниципальные контракты | Февраль-август 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Заключение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки | Директор МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Муниципальные контракты | Январь 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), директор А.В. Усов | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство мостового перехода | 2019 | 150000,0 | 150000,0 | - | - | - |
| 9. | Мероприятие 1.5.1. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС», директор А.В. Усов | Строительство мостового перехода | Декабрь 2019 | 150000,0 | 150000,0 | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Выполнение работ по переустройству коммуникаций, попадающих в зону мостового перехода | МКУ «ДС» отдел строительного контроля (далее – ОСК), Д.С. Гигаури | Акты выполненных работ | Декабрь 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ «ДС», директор А.В. Усов | Обеспечение проектной документацией работ по реконструкции, капитальному ремонту, строительству муниципальных объектов | 2019 | 5 749,4 | - | - | 5 749,4 | - |
| 12. | Мероприятие 1.6.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II категории ул. Горького (от ул. Степной до пл. Дзержинского) г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» производственно-технический отдел (далее - ПТО, Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 31.03.2019 | 983,0 | - | - | 983,0 | - |
| 13. | Мероприятие 1.6.2. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 31.03.2019 | 1 088,9 | - | - | 1 088,9 | - |
| 14. | Мероприятие 1.6.3. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайскому г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» ПТО, Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 30.06.2019 | 2 073,1 | - | - | 2 073,1 | - |
| 15. | Мероприятие 1.6.4. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги ул. 1-ая Бетонная г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» ПТО, Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 31.05.2019 | 1 394,4 | - | - | 1 394,4 | - |
| 16. | Мероприятие 1.6.5. Разработка проектной документации по объекту «Строительство автомобильных дорог по ул.Индустиальная, ул.Ленинградская, ул.А.Королёва» | МКУ «ДС» ПТО, Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 31.12.2019 | 210,0 | - | - | 210,0 | - |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Наличие проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту муниципальных объектов | МКУ «ДС», директор А.В. Усов | Количество проектной документации 5 шт. | 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Основное мероприятие 1.71. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»), главный экономист И.Н. Герасименко | Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | 2019 | 33 350,0 | - | - | 33 350,0 | - |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | Директор МУП «ГПТ» П.Н. Бузуверов | не менее 36,7% | 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Основное мероприятие 1.8 Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | Директор МУП «ГПТ» П.Н. Бузуверов | Улучшение качества и обеспечение доступности транспортного обслуживания населения города | 31.12.2019 | 143011,0 | - | 143011,0 | - | - |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Заключение контракта с целью приобретения низкопольных троллейбусов и автобусов | Директор МУП «ГПТ» П.Н. Бузуверов | Количество приобретенных низкопольных автобусов 11 шт. | 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации, С.С. Волкова | Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения | X | 537452,7 | 150000,0 | 253443,6 | 134009,1 | - |

Управляющий делами Администрации города Волгодонска									И.В. Орлова