## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2019										    № 344

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение

к распоряжению Администрации

города Волгодонска от 29.12.2018

№ 429 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 29.12.2018 № 429 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2019 год», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2019 год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска                                                                                 В.П. Потапов

Проект вносит отдел

координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 22.10.2019 № 344

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 29.12.2018 № 429

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории

города Волгодонска» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объём расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федераль-ный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | Отдел координации, С.С. Волкова | Повышение удовлетворённости населения города уровнем обустройства общественных территорий | 31.12.2019 | 98,0 | - |  | - |  |  | 98,0 |  | - |  |
| 2. | Мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее - МКУ «ДС»), директор А.В. Усов | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска | 31.12.2019 | 98,0 | - |  | - |  |  | 98,0 |  | - |  |
| 3. | Мероприятие 1.2. Проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории подлежащих благоустройству | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ») директор А.И. Бубен, отдел по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – ОРУиРО) Е.Н. Никонова, отдела благоустройства Г.Г. Сельдин | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска | 25-27 февраля 2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1. Проектная документация | МКУ «ДС» директор А.В. Усов | Проект общественной территории, подлежащей благоустройству | 31.12.2019 | X | X |  | X |  |  | X |  | Х |  |
| 5. | Основное мероприятие 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Отдел координации, С.С. Волкова, МАУК «Парк Победы» директор В.С. Золотарёв | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 31.12.2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий | Отдел координации, С.С. Волкова, ОРУиРО, Е.Н. Никонова, отдел благоустройства, Г.Г. Сельдин, отдел капитального ремонта, А.П. Мещерякова | Повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | 31.12.2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Отдел координации, С.С. Волкова, ОРУиРО, Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 4.1. Информирование населения по вопросам благоустройства в сети «Интернет» | МКУ «ДСиГХ» ОРУиРО, Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1. Количество информации, размещенной в сети «Интернет» | МКУ «ДСиГХ» ОРУиРО, Е.Н. Никонова | Количество информации, размещенной в сети «Интернет», 2 шт. | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации, С.С. Волкова | Х | Х | 98,0 |  | - |  |  | - |  | 98,0 |  | - |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска												  И.В. Орлова