## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.05.2020											№ 137

г. Волгодонск

О внесении изменения

в приложение к распоряжению

Администрации города

Волгодонска от 17.10.2019

№ 337 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 17.10.2019 № 337 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2020 год», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в десятидневный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации

города Волгодонск                                                                        В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации

отраслей городского хозяйства

Приложение

к распоряжению Администрации

города Волгодонска

от 14.05.2020 №137

Приложение

к распоряжению Администрации

города Волгодонска

от 17.10.2019 № 337

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – отдел координации), С.С. Волкова | X | X | 988 735,9 | 0,0 | 0,0 | 553 525,1 | 435 210,8 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | X | 2 043,6 | 0,0 | 0,0 | 2 043,6 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), А.И. Бубен | Соблюдение санитарных норм и улучшение эстетичного вида территории города | 2020 | 71 354,7 | 0,0 | 0,0 | 71 354,7 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | 01.02.2020 | 777,1 | 0,0 | 0,0 | 777,1 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 2020 | 38 088,5 | 0,0 | 0,0 | 38 088,5 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | 01.02.2020 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры | 2020 | 2 770,0 | 0,0 | 0,0 | 2 770,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 2020 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Организация проведения городского конкурса «Лучшая новогодняя ёлка» | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – начальник отдела РУ и РО) Е.Н. Никонова | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий, развитие общественной активности населения | Декабрь 2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 1.1.5. Организация проведения городского конкурса «Радуга цветов» | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Улучшение внешнего облика территорий города. Объединение усилий жителей города и предприятий к совместной творческой деятельности | Июль 2020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие 1.1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации | МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников | Поддержание санитарных норм города | 2020 | 2 566,8 | 0,0 | 0,0 | 2 566,8 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | 01.02.2020 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 1.1.7. Содержание и ремонт мест захоронений | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Поддержание санитарных норм города | 2020 | 3 276,1 | 0,0 | 0,0 | 3 276,1 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие 1.1.8. Доставка неопознанных, невостребованных трупов | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Поддержание санитарных норм города | 2020 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 1.1.9. Энергоснабжение наружного освещения | МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников | Освещение городских территорий в ночное время | 2020 | 23 307,6 | 0,0 | 0,0 | 23 307,6 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | 01.02.2020 | 654,5 | 0,0 | 0,0 | 654,5 | 0,0 |
| 12. | Мероприятие 1.1.10. Организация погребения умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Поддержание санитарных норм города | 2020 | 188,4 | 0,0 | 0,0 | 188,4 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Акты выполненных работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами | 2020 | X | X | X | X | Х |
| 14. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела бухгалтерского учёта И.В. Мухина, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Реализация полномочий в установленной сфере | 2020 | 90 000,6 | 0,0 | 0,0 | 90 000,6 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | 01.03.2020 | 1 266,5 | 0,0 | 0,0 | 1 266,5 | 0,0 |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд | МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Заключение муниципальных контрактов и подписание актов выполненных работ | 2020 | X | X | X | X | X |
| 16. | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая изготовление проектной документации | МКУ «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») А.В. Усов | Обеспечение экологической безопасности | 2020 | 827 380,6 | 0,0 | 0,0 | 392 169,8 | 435 210,8 |
| 17. | Мероприятие 1.3.1. Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | Справка стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3),акты о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) | 2020 | 825 134,2 | 0,0 | 0,0 | 389 923,4 | 435 210,8 |
| 18. | Мероприятие 1.3.2. Технологическое присоединение объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | Акт об осуществлении технологического присоединения | 2020 | 2 246,4 | 0,0 | 0,0 | 2 246,4 | 0,0 |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение работ по строительству и технологическому присоединению объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | Акты выполненных работ | 2020 | X | X | X | X | X |
| 20. | Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» | Отдел координации СС. Волкова | X | X | 1 601,0 | 0,0 | 0,0 | 1 601,0 | 0,0 |
| 21. | Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 22. | Мероприятие 2.1.1. Строительство сетей наружного освещения квартала В-14 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Увеличение протяженности сетей наружного освещения | 2020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 23. | Мероприятие 2.1.2. Строительство сетей наружного освещения МБДОУ ДС «Вишенка» города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Увеличение протяженности сетей наружного освещения | 2020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие 2.1.3. Строительство сетей наружного освещения по бульвару Школьный города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Увеличение протяженности сетей наружного освещения | 2020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 25 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | МКУ «ДС» А.В. Усов | Акты выполненных работ по строительству сетей наружного освещения протяженностью 0,36 км | X | X | X | X | X | X |
| 26. | Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения | МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 2020 | 1 101,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,0 | 0,0 |
| 27. | Мероприятие 2.2.1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 2020 | 1 101,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | 01.02.2020 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| 28. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров | МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Не менее 55,4% | X | X | X | X | X | X |
| 29. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации С.С. Волкова | X | X | 990 336,9 | 0,0 | 0,0 | 555 126,1 | 435 210,8 |
|  |  | МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | X | X | 162 456,3 | 0,0 | 0,0 | 162 456,3 | 0,0 |
|  |  | МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | X | X | 827 880,6 | 0,0 | 0,0 | 392 669,8 | 435 210,8 |

Управляющий делами Администрации города Волгодонска		                                                                           И.В. Орлова