## Администрация

## города Волгодонска

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

## от 29.12.2021 № 327

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска от 30.12.2020

№ 346 «Об утверждении плана реализации муниципальной

программы города Волгодонска  «Формирование современной

городской среды на территории города Волгодонска» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 30.12.2020 № 346 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2021 год» (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2021 год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 
В.И. Кулешу.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска	   	                                                  С.М. Макаров

Проект вносит отдел  координации отраслей

городского хозяйства города Волгодонска

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 29.12.2021 № 327

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объём расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее -отдел координации), С.С.Волкова | X | X | 5 255,1 | 0,0 | 3 930,6 | 1 324,5 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска начальник отдела С.С.Волкова | Повышение удовлетворённости населения города уровнем обустройства общественных территорий | 31.07.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Проведение онлайн- голосования по выбору дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее- начальник отдела ОРУиРО) Е.Н.Никонова | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска | с 26 апреля по 30 мая 2021 | - | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заседание муниципальной общественной комиссии по подведению итогов онлайн-голосования | МКУ «ДСиГХ» директор А.М. Маркулес | Отбор дизайн-проекта общественной территорий, подлежащей благоустройству в 2022 году | 15.07.2021 | X | X | X | X | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Отдел координации, С.С.Волкова, | Повышение благоустроенности общественных территорий | 30.12.2021 | 5 255,1 | 0,0 | 3 930,6 | 1 324,5 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 1.3.1. Благоустройство территории площадки - скейт-парка, находящегося по адресу: г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 3 б | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С.Боровский | Повышение благоустроенности общественных территорий | 30.12.2021 | 2 658,8 | 0,0 | 1 999,2 | 659,6 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 1.3.2. Благоустройство Экологического сквера Общественной палаты города Волгодонска - городской набережной по адресу: г. Волгодонск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее западного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60 | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С.Боровский | Повышение благоустроенности общественных территорий | 30.12.2021 | 2 596,3 | 0,0 | 1 931,4 | 664,9 | 0,0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Заключение муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ» директор А.М. Маркулес | Выполнение работ по благоустройству 2-х общественных территорий | 30.12.2021 | X | X | X | Х | X |
| 9. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации С.С. Волкова | X | X | 5 255,1 | 0,0 | 3 930,6 | 1 324,5 | 0,0 |
|  |  | МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес | X | X | 5 255,1 | 0,0 | 3 930,6 | 1 324,5 | 0,0 |

Управляющий делами Администрации  города Волгодонска									  И.В. Орлова