## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2021 № 330

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 30.12.2020 № 343 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 30.12.2020 № 343 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2021 год», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 
И.В. Кулешу.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска	                                                                       С.М. Макаров

Распоряжение вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение

к распоряжению

Администрации города

Волгодонска

от 29.12.2021 № 330

Приложение

к распоряжению

Администрации города

Волгодонска

от  30.12.2020 № 343

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне-бюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела Волкова С.С. | X | X | 3235444,0 | 3000000,0 | 32 838,4 | 202 605,6 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») начальник отдела благоустройства А.С. Боровский (далее – А.С. Боровский); начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова (далее А.П. Мещерякова); начальник отдела по организации транспортного обслуживания Р.В. Тихомиров (далее – Р.В. Тихомиров) | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяжённости | 2021 | 180 688,4 | 0,0 | 0,0 | 180 688,4 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес | Заключенные и исполнение 16 муниципальных контрактов | Январь-декабрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес | Заключенные и исполнение 7 муниципальных контрактов | Январь-декабрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3 Заключение и исполнение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, поддержание в чистоте и порядке светофорных объектов и т.п. | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес | Заключенные и исполнение 13 муниципальных контрактов | Январь декабрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля (далее – ОСК) Д.С. Гигаури | Строительство мостового перехода в рамках работ, предусмотренных муниципальным контрактом на 2021 год | 2021 | 3033236,6 | 3000000,0 | 32 838,4 | 398,2 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 1.2.1. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Исполнение муниципального контракта в рамках средств, предусмотренных на 2021 год | 2021 | 3000000,0 | 3000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Первомайскому в г. Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес; А.С. Боровский; | Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому | 2021 | 33 236,6 | 0,0 | 32 838,4 | 398,2 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Строительство мостового перехода | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Исполнение муниципального контракта в рамках средств, предусмотренных на 2021 год | 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. Заключение и исполнение муниципального контракта по капитальному ремонту автомобильной дороги по пер. Первомайскому | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес; А.С. Боровский | Акты выполненных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по пер. Первомайскому | 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 1.3.Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»), главный экономист И.Н. Герасименко | Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения | 2021 | 21 519,0 | 0,0 | 0,0 | 21 519,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | МУП «ГПТ», Директор МУП «ГПТ» П.Н. Бузуверов | не менее 36,7% | 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | X | X | 6 614,8 | 0,0 | 0,0 | 6 614,8 | 0,0 |
| 14. | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров | Снижение количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 2021 | 6 614,8 | 0,0 | 0,0 | 6 614,8 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 2.1.1. Установка/замена автономных транспортных светодиодных светофоров типа Т.7, включая установку/замену солнечной электростанции | МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров | Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019 | 2021 | 193,6 | 0,0 | 0,0 | 193,6 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 2.1.2. Установка/замена автономных светодиодных светильников, включая установку/замену солнечной электростанции | МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров | Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019 | 2021 | 929,3 | 0,0 | 0,0 | 929,3 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 2.1.3. Установка Г-образной опоры | МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров | Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019 | 2021 | 5 035,5 | 0,0 | 0,0 | 5 035,5 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 2.1.4. Установка/замена светофоров дорожных светодиодных пешеходных | МКУ «ДсиГХ» Р.В. Тихомиров | Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019 | 2021 | 356,4 | 0,0 | 0,0 | 356,4 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 2.1.5. Установка недостающих инженерно-технических средств | МКУ «ДсиГХ» Р.В. Тихомиров | Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019 | 2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 20 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ», А.М. Маркулес | Акты выполненных работ | 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 . | Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по организации транспортного обслуживания Р.В. Тихомиров; начальник отдела благоустройства А.С. Боровский | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 2021 | - | - | - | - | - |
| 20. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации Волкова С.С. | X | X | 3242058,8 | 3000000,0 | 32 838,4 | 209 220,4 | 0,0 |
|  |  | МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес | X | X | 220 539,8 | 0,0 | 32 838,4 | 187 701,4 | 0,0 |
|  |  | МКУ «ДС» А.В. Усов | X | X | 3000000,0 | 3000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МУП «ГПТ» | X | X | 21 519,0 | 0,0 | 0,0 | 21 519,0 | 0,0 |

*ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Поправкой).

Управляющий делами Администрации города Волгодонска									И.В. Орлова