Администрация

города Волгодонска

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.06.2022 № 137

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска от 01.12.2021 № 272

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 01.12.2021 № 272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2022 год» (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2022 год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству          П.Н. Бузуверова.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска	   	                                                             В.И. Кулеша

Распоряжение вносит отдел координации отраслей

городского хозяйства города Волгодонска

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 22.06.2022 № 137

План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объём расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее -отдел координации), С.С.Волкова | X | X | 73 671,5 | 58 800,0 | 8 834,1 | 6 037,4 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий | сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – Сектор надзора), муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства общественных территорий | 31.12.2022 | 3 069,7 | 0,0 | 0,0 | 3 069,7 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределенным электрическим сетям объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д. | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Обеспечение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» освещением | 31.12.2022 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Устройство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-34 руб. №15 до ВРУ-0,4 кВ объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д. | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Обеспечение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» освещением | 31.12.2022 | 1000,6 | 0,0 | 0,0 | 1000,6 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Технологическое присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к электрическим сетям | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Акты выполненных работ | 2022 | X | X | X | X | X |
| 6. | Мероприятие 1.1.3. Устройство отдельного ввода (сети водоснабжения) для объекта : «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д. | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Обеспечение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» водоснабжением | 31.12.2022 | 896,3 | 0,0 | 0,0 | 896,3 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к сетям водопровода | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Акты выполненных работ | 2022 | X | X | X | X | X |
| 8. | Мероприятие 1.1.4. Устройство трубопровода хозяйственно-бытовой канализации для объекта : «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д. | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Обеспечение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» водоотведением в трубопровод хозяйственно-бытовой канализации | 31.12.2022 | 847,8 | 0,0 | 0,0 | 847,8 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к трубопроводу хозяйственно-бытовой канализации | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Акты выполненных работ | 2022 | X | X | X | X | X |
| 10. | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественных территорий | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства общественных территорий | 31.12.2022 | 60 365,7 | 58 800,0 | 1 200,0 | 365,7 | 0,0 |
| 11. | Приоритетное мероприятие 1.1.1.1 Благоустройство общественной территории «Парк «Молодежный», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д» | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Исполнение муниципального контракта в рамках средств, предусмотренных на 2022 год | 2022 | 60 365,7 | 58 800,0 | 1 200,0 | 365,7 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.4. Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Молодежный» | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Акты выполненных работ | 2022 | X | X | X | X | X |
| 13. | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Отдел координации, С.С.Волкова, | Повышение благоустроенности общественных территорий города | 31.12.2022 | 10 236,1 | 0,0 | 7 634,1 | 2 602,0 | 0,0 |
| 14. | Мероприятие 1.3.1.Благоустройство сквера Бакланова по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 56, примерно в 176,5 м юго-западнее южного угла здания по ул. Весенняя, 56 | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | Повышение благоустроенности общественной территории | 2022 | 2 673,0 | 0,0 | 1 999,1 | 673,9 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 1.3.2. Благоустройство сквера «Советско-болгарской дружбы», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 47а | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | Повышение благоустроенности общественной территории | 2022 | 2 186,1 | 0,0 | 1 646,1 | 540,0 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 1.3.3.Благоустройство общественной территории Сквер «Весна» | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | Повышение благоустроенности общественной территории | 2022 | 2 711,5 | 0,0 | 1 999,2 | 712,3 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 1.3.4.Благоустройство сквера «Машиностроителей», расположенного по адресу: г. Волгодонск ул. М. Кошевого, 3б | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | Повышение благоустроенности общественной территории | 2022 | 2 665,5 | 0,0 | 1989,7 | 675,8 | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение работ по благоустройству общественных территорий, в рамках инициативного бюджетирования | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | Благоустройство 4х общественных территорий, в рамках инициативного бюджетирования | 2022 | X | X | X | X | X |
| 19. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации С.С. Волкова | X | X | 73 671,5 | 58 800,0 | 8 834,1 | 6 037,4 | 0,0 |
|  |  | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | X | X | 10 236,1 | 0,0 | 7 634,1 | 2 602,0 | 0,0 |
|  |  | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. |  |  | 63 435,4 | 58 800,0 | 1 200,0 | 3 435,4 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации  города Волгодонска													  И.В. Орлова