Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____			 					         	      	         № ___

г. Волгодонск

О внесении изменений

в постановление Администрации

города Волгодонска

от 01.10.2013 № 3929

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 75 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой редакции:

| «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 – 2021 годы составляет 2 011 948,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 153 471,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3 471,4 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 150 000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 954 885,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 223 251,2 тыс. рублей; 2016 год – 164 812,0 тыс. рублей; 2017 год – 152 808,6 тыс. рублей; 2018 год – 35 205,5 тыс. рублей; 2019 год - 252 728,6 тыс. рублей; 2020 год – 38 021,9 тыс. рублей; 2021 год – 88 057,5 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 903 591,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 144 979,0 тыс. рублей; 2016 год – 133 011,2 тыс. рублей; 2017 год – 137 042,1 тыс. рублей; 2018 год – 120 591,0 тыс. рублей; 2019 год – 137 016,7 тыс. рублей; 2020 год – 114 058,5 тыс. рублей; 2021 год – 116 893,2 тыс. рублей.». |
| --- | --- | --- |

1.2. Строку «Целевые  показатели подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры  города Волгодонска» изложить в новой редакции:

| «Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | – | 1.Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 3.Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров, %. 4. Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 6. Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов, шт. 7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, %. 8. Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов, %. 9.Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 12. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года, %». |
| --- | --- | --- |

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» изложить в новой редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2021 годы составляет 2 006 380,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 153 471,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3 471,4 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 150 000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 954 885,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 223 251,2 тыс. рублей; 2016 год – 164 812,0 тыс. рублей; 2017 год – 152 808,6 тыс. рублей; 2018 год – 35 205,5 тыс. рублей; 2019 год – 252 728,6 тыс. рублей; 2020 год – 38 021,9 тыс. рублей; 2021 год – 88 057,5 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 898 023,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 142 908,6 тыс. рублей; 2016 год – 130 521,2 тыс. рублей; 2017 год – 136 034,1 тыс. рублей; 2018 год – 120 591,0 тыс. рублей; 2019 год – 137 016,7 тыс. рублей; 2020 год – 114 058,5 тыс. рублей; 2021 год – 116 893,2 тыс. рублей.». |
| --- | --- | --- |

1.4. Приложение 1, 2 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.5. Приложения 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2019 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                   В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы

Администрации города Волгодонска

по городскому хозяйству

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от ______  № _____

Приложение 1

к муниципальной программе                                                                                                                                         города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Сведения

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | статисти-ческий | % | 50,7 | 50,4 |  | 50,1 | 49,8 | 45,7 | 45,4 | 45,4 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | статисти-ческий | км | 3,57 | 0* | 1,24 |  | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | статисти-ческий | км | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 350,5 | 350,5 | 350,5 | 350,5 |
| 1.3. | Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | ведомст-венный | % | 32,7 | 32,7 | 32,7 |  | 32,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| 1.4. | Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | км | 2,13 | 1,69 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | % | 1,9 | 1,12 | 4,0 |  | 3,2 | 4,1 | 0,2 | 2,2 |
| 1.6. | Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов | ведомст-венный | шт. | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 1.7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | ведомст-венный | % | 0 | 97,07 | 97,1 |  | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1.8. | Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов | ведомст-венный | % | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | км | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | км | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | км | - | - | - |  | - | 3,0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года | ведомст-венный | % | - | - | - |  | - | 54,3 | 54,6 | 54,6 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество установленных светофорных объектов | ведомст-венный | шт. | 3 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

города Волгодонска

«Развитие транспортной

системы города Волгодонска»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реалиизации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-ных сооружений на них |  | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2018 | Сохране-ние протя-женности участков автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения, на которых показа-тели их транс-портно-эксплуа-тацион-ного состояния соответст-вуют категории дороги | Ухудшение качества автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | Показатель 1. Показатель 1.1 Показатель 1.11 Показатель 1.12 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель 1. Показатель 1.5. Показатель 1.11 Показатель 1.12 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | Ухудшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель 1.2. |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспор-том |  | МУП «ГПТ» | 2015 | 2018 | Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | Возникновение условий, способствующих ухудшению экологической обстановки города, ухудшение обеспечения города пассажирским транспортом | Показатель 1.3. |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципаль-ной собственности |  | МКУ «ДС» | 2015 | 2021 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство мостового перехода | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог | Показатель 1.4. Показатель 1.7. Показатель 1.9. Показатель 1.12. |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры |  | МКУ «ДС», МКУ«ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Обеспечение проектной документацией работ по реконструкции, капитальному ремонту, строительству муниципальных объектов | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог | Показатель 1.2. Показатель 1.10 |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) |  | МУП «ГПТ» | 2015 | 2018 | Улучшение технического состояния подвижного состава. Увеличение выходов на линию | Ухудшение качества предоставляемых транспортных услуг населению | Показатель 1.3. |
| 8. | Основное - мероприятие 1.7¹. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске |  | МУП «ГПТ» | 2019 | 2021 | Улучшение технического состояния подвижного состава. Увеличение выходов на линию | Ухудшение качества предоставляемых транспортных услуг населению | Показатель 1.3. |
| 9. | Основное мероприятие 1. 8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов |  | МУП «ГПТ» | 2015 | 2021 | Улучшение качества и обеспечение доступности транспортного обслуживания населения города | Ухудшение качества предоставляемых транспортных услуг населению | Показатель 1.6. |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Исполнение судебных актов Российской Федерации |  | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Своевременная оплата судебных актов | Административная ответственность за неисполнение судебных актов в срок | Показатель 1.8. |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | Увеличение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | Показатель 2.1. |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от ______  № _____

Приложение 4

к муниципальной программе                                                                                                                                         города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Расходы бюджета

на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 2 011 948,4 | 371701,6 | 297823,2 | 289850,7 | 155796,5 | 539745,3 | 152080,4 | 204950,7 |
|  | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | X | X | X | 1 286 797,0 | 221245,1 | 142268,2 | 278557,5 | 141948,4 | 205342,3 | 115834,8 | 181600,7 |
|  | Участник 2, МКУ «ДС» | 902 | X | X | X | 264 035,0 | 35796,5 | 38870,0 | 75,4 | 648,1 | 155749,4 | 22895,6 | 10000,0 |
|  | Участник 3. МУП «ГПТ» | 902 | X | X | X | 461 116,4 | 114660,0 | 116685,0 | 11217,8 | 13200,0 | 178653,6 | 13350,0 | 13350,0 |
| 1. Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры | Всего, в том числе: | Х | X | X | X | 2 006 380,0 | 369631,2 | - 295333,2 | - 288842,7 | 155796,5 | 539745,3 | 152080,4 | 204950,7 |
|  | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | X | X | X | 1 281 228,6 | 219174,7 | 139778,2 | 277549,5 | 141948,4 | 205342,3 | 115834,8 | 181600,7 |
|  | Участник 2. МКУ «ДС» | 902 | X | X | X | 264 035 | 35796,5 | 38870,0 | 75,4 | 648,1 | 155749,4 | 22895,6 | 10000,0 |
|  | Участник 3. МУП «ГПТ» | 902 | X | X | X | 461 116,4 | 114660,0 | 116685,0 | 11217,8 | 13200,0 | 178653,6 | 13350,0 | 13350,0 |
| 1.1. Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | Х | Х | 123 938,3 | 78341,3 | 10565,8 | 35031,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1512554 | 243 | 10 950,7 | 10950,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1517346 | 243 | 67 390,6 | 67390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025540 | 243 | 10 565,8 | 0,0 | 10565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 15100S3460 | 243 | 35 031,2 | 0,0 | 0,0 | 35 031,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе: | 902 | 0409 | Х | Х | 369 510,5 | 43451,0 | 47886,7 | 111574,6 | 19404,9 | 84484,3 | 5491,6 | 57217,4 |
|  |  | 902 | 0409 | 1512527 | 244 | 43 451,0 | 43451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | 1512527 | 244 | 43 055,2 | 43055,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025270 | 244 | 96 189,4 | 0,0 | 47886,7 | 9636,6 | 16222,9 | 10275,3 | 5491,6 | 6676,3 |
|  |  | 902 | 0409 | 15100S3510 | 244 | 229 870,1 | 0,0 | 0,0 | 101 938,0 | 3182,0 | 74209,0 | 0,0 | 50541,1 |
|  | Участник 2. МКУ «ДС» | 902 | 0409 | 1512527 | 244 | 395,8 | 395,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Основное мероприятие 1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | Х | X | 783 397,6 | 97778,2 | 78825,7 | 128665,7 | 122543,5 | 120858,0 | 110343,2 | 124383,3 |
|  |  | 902 | 0409 | 1512528 | 244 | 53 411,2 | 53411,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1512543 | 244 | 12 435,0 | 12435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1517351 | 244 | 31 932,0 | 31932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510073510 | 244 | 33 528,6 | 0,0 | 33528,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 15100S3510 | 244 | 243 566,7 | 0,0 | 15561,6 | 64477,3 | 49376,6 | 37339,2 | 38406,0 | 38406,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025280 | 244 | 408 524,1 | 0,0 | 29735,5 | 64188,4 | 73166,9 | 83518,8 | 71937,2 | 85977,3 |
| 1.4. Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспор-том | Участник 3. МУП «ГПТ» всего, в том числе: | 902 | 0408 | X | X | 36 437,5 | 7760,0 | 7860,0 | 7617,5 | 13200,0 | Х | Х | Х |
|  |  | 902 | 0408 | 1516904 | 810 | 7 760,0 | 7760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1510069040 | 811 | 28 677,5 | 0,0 | 7860,0 | 7617,5 | 13200,0 | Х | Х | Х |
| 1.5. Основное мероприятие 1.5 Строительство объектов муниципальной собственности | Участник 2. МКУ «ДС» | 902 | 0409 | X | X | 241 909,2 | 32963,8 | 38870,0 | 75,4 | 0,0 | 150000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1514918 | 414 | 10 440,3 | 10440,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1517348 | 414 | 19 052,1 | 19052,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1515420 | 414 | 3 471,4 | 3471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510073480 | 414 | 26 458,4 | 0,0 | 26458,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 15100S3480 | 414 | 12 411,6 | 0,0 | 12411,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510049010 | 414 | 20 075,4 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510053900 | 414 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Основное мероприятие 1.6 Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 902 | 0409 | X | X | 24 230,0 | 2436,9 | 2500,0 | 0,0 | 648,1 | 5749,4 | 12895,6 | 0,0 |
|  | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | 1510025540 | 243 | 2 500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 2. МКУ «ДС» всего, в том числе: | 902 | 0409 | X | X | 21 730,0 | 2436,9 | 0,0 | 0,0 | 648,1 | 5749,4 | 12895,6 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | X | 414 | 15 542,5 | 2436,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 12895,6 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | X | 243 | 6 187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,1 | 5539,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025540 | 243 | 648,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025360 | 243 | 5 539,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5539,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025340 | 414 | 13 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 12895,6 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1514901 | 414 | 1 080,0 | 1080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1514916 | 414 | 480,4 | 480,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1517347 | 414 | 876,5 | 876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Основное мероприятие 1.7 Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | Участник 3. МУП «ГПТ», всего, в том числе: | 902 | 0408 | Х | X | 10 500,3 | 2900,0 | 4000,0 | 3600,3 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 902 | 0408 | 1516905 | 810 | 2 900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 902 | 0408 | 1510069050 | 810 | 4 000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 902 | 0408 | 1510069050 | 811 | 3 600,3 | 0,0 | 0,0 | 3600,3 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.7¹. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | Участник 3. МУП «ГПТ», всего, в том числе: | 902 | 0408 | Х | Х | 63 057,6 | Х | Х | Х | Х | 36357,6 | 13350,0 | 13350,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1510069030 | 811 | 63 057,6 | Х | Х | Х | Х | 36357,6 | 13350,0 | 13350,0 |
| 1.8. Основное мероприятие 1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | Участник 3. МУП «ГПТ», всего, в том числе: | 902 | 0408 | X | X | 351 121,0 | 104000,0 | 104825,0 | 0,0 | 0,0 | 142296,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1519010 | 244 | 104 000,0 | 104000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1510071180 | 244 | 104 825,0 | 0,0 | 104825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1510071180 | 244 | 142296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142296,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. Основное мероприятие 1. 9. Исполнение судебных актов Российской Федерации | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | 1510099990 | 831 | 2 278,0 | 0,0 | 0,0 | 2278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» | Всего, в том числе: | 902 | X | X | X | 5 568,4 | 2070,4 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Основное мероприятие 2.1 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | 1520000 | X | 2 070,4 | 2070,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1520000000 | X | 3 498,0 | 0,0 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1522555 | 244 | 43,1 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1522555 | 243 | 2 027,3 | 2027,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1520025550 | 243 | 3 498,0 | 0,0 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

города Волгодонска

«Развитие транспортной

системы города Волгодонска»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансиро-вания | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 - год | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | 2021 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Всего | 2 011 948,4 | 371701,6 | - 297823,2 | - 289850,7 | 155796,5 | 539745,3 | 152080,4 | 204950,7 |
|  | федеральный, бюджет | 153 471,4 | 3471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | - 954 885,3 | - 223251,2 | 164812,0 | 152808,6 | - 35205,5 | - 252728,6 | - 38021,9 | 88057,5 |
|  | местный бюджет, | - 903 591,7 | - 144979,0 | - 133011,2 | - 137042,1 | 120591,0 | 137 016,7 | 114058,5 | 116893,2 |
|  | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | всего | 2 006 380,0 | 369631,2 | - 295333,2 | - 288842,7 | 155796,5 | 539745,3 | 152080,4 | 204950,7 |
|  | федеральный бюджет, | 153 471,4 | 3471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | - 954 885,3 | - 223251,2 | 164812,0 | 152808,6 | - 35205,5 | - 252728,6 | - 38021,9 | 88057,5 |
|  | местный бюджет, | - 898 023,3 | - 142908,6 | - 130521,2 | - 136034,1 | 120591,0 | 137016,7 | 114058,5 | 116893,2 |
|  | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» | всего | 5568,4 | - 2070,4 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет, | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 5568,4 | 2070,4 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска												И.В. Орлова