| Таблица 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 9 месяцев 2018 года |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | всего | 60 534,2 | 60 331,0 | 9 476,7 |
|  | федеральный бюджет | 23 873,0 | 23 873,0 | 6 258,1 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 36 336,4 | 36 336,4 | 3 112,3 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 121,6 | 121,6 | 104,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 203,2 | 0,0 | 2,3 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | всего | 40 447,6 | 40 445,3 | 9 476,7 |
|  | федеральный бюджет | 6 587,5 | 6 587,5 | 6 258,1 |
|  | областной бюджет | 33 753,5 | 33 753,5 | 3 112,3 |
|  | местный бюджет | 104,3 | 104,3 | 104,0 |
|  | внебюджетные источники | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |
| Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 20 086,6 | 19 885,7 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 17 285,5 | 17 285,5 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 582,9 | 2 582,9 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 17,3 | 17,3 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 200,9 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»						Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17