| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска" по состоянию за 9 месяцев 2019 года . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реалии-зации меро-приятия | Факти-ческая дата оконча-ния реализа-ции меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
|  |  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» всего, в том числе: | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | Повышение удовлетворён-ности населения города уровнем обустройства общественных территорий | Х | Х | Всего по муници-пальной программе | 400,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 400,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | Повышение удовлетворён-ности населения города уровнем обустройства общественных территорий | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Всего по мероприя-тию 1. | 400,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 400,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее - МКУ «ДС») директор А.В. Усов | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска | Январь 2019 | Декабрь 2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 400,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 1.2. Проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории подлежащих благоустройству | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ») директор А.И. Бубен, начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – отдел ОРУиРО) Е.Н. Никонова, начальник отдела благоустройства Г.Г. Сельдин | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска | 25 февраля 2019 | 27 февраля 2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1. Проектная документация | МКУ «ДС» директор А.В. Усов | Выполнена корректировка проекта благоустройства «Формирование комфортной городской среды» по ул. Ленина (от ул. 30 лет Победы до ул. 50 лет СССР включая сквер «Любви, семьи, верности) | 26.04.2019 | 22.07.2019 | X | X | X | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова МАУК «Парк Победы» директор В.С. Золотарев | Повышение удовлетворен-ности населения города уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска начальник отдела С.С. Волкова, МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н. Никонова, начальник отдела благоустройства Г.Г. Сельдин начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Повышение удовлетворен-ности населения города уровнем благоустроен-ности дворовых территорий многоквартир-ных домов | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска начальник отдела С.С. Волкова, МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н. Никонова | Повышение уровня информиро-ванности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 4.1. Информирование населения по вопросам благоустройства в сети «Интернет» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска начальник отдела С.С. Волкова, МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н. Никонова | Повышение уровня информиро-ванности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска										            С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»											            А.И. Бубен

Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17

| Таблица 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 9 месяцев 2019 года |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | всего | 400,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | всего | 400,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»						            А.А. Бубен

Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17