| Таблица 10 |
| --- |
| ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска « Благоустроенный город» за отчетный период 6 месяцев 2020 года |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния контроль-ного события | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неос-воен-ных средств и причи-ны их неос-воения |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска С.С. Волкова | Х | Х | Х | местный бюджет | 552 132,1 | 553 107,1 | 75 058,7 |  |
|  |  |  | Погашена кредиторская задолженность за 2019 года | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Х | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройст-ва территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), А.И. Бубен | Соблюдение санитарных норм и улучшение эстетичного вида территории города | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 69 976,1 | 70 908,7 | 30 843,4 |  |
|  |  |  | Погашена кредиторская задолженность за 2019 года | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Х | 777,1 | 777,1 | 777,1 | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Выполнены работы по содержанию 1785,9 тыс.м2 зеленых насаждений, посадке цветников на площади 3576 м2, ремонту 7 памятников, ремонту 5 фонтанов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 36 709,9 | 37 684,9 | 9 203,0 |  |
|  |  |  | Погашена кредиторская задолженность за 2019 года | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Х | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Охрана, защита и воспроизводст-во городских лесов | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Выполнены работы по вспашке 273,26 км старопахотных земель с боронованием | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 2 770,0 | 2 770,0 | 406,6 |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников | Выполнены работы по отлову 30 голов безнадзорных животных | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 276,1 |  |
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Организация проведения городского конкурса «Лучшая новогодняя ёлка» | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – начальник отдела РУ и РО) Е.Н. Никонова | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий, развитие общественной активности населения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.5. Организация проведения городского конкурса «Радуга цветов» | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Улучшение внешнего облика территорий города. Объединение усилий жителей города предприятий к совместной творческой деятельности | 01.07.2020 | 31.07.2020 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 8. | Мероприятие 1.1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации | МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников | Обеспечено поддержание санитарных норм города, проведены лабораторно-инструментальные исследования сточных вод на выпусках ливневой канализации, отобрано 50 шт. проб. Прием, транспортировка и очистка сточных вод (ливневых) составила 7,6 тыс.м3 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 2 566,8 | 2 566,8 | 391,4 |  |
|  |  |  | Погашена кредиторская задолженность за 2019 года | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Х | 14,6 | 14,6 | 14,6 | - |
| 9. | Мероприятие 1.1.7. Содержание и ремонт мест захоронений | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Выполнены работы по вывозу 2057 м3 твердых коммунальных отходов, дератизации и химобработке мест захоронений на площади 86,04 га | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 3 276,1 | 3 233,7 | 522,6 |  |
| 10. | Мероприятие 1.1.8. Доставка неопознанных, невостребован-ных трупов | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Поддержание санитарных норм города | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 7,3 | 7,3 | 0,0 |  |
| 11. | Мероприятие 1.1.9. Энергоснабже-ние наружного освещения | МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников | Обеспечено освещение городских территорий в ночное время | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 23 307,6 | 23 307,6 | 19 897,9 |  |
|  |  |  | Погашена кредиторская задолженность за 2019 года | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Х | 654,5 | 654,5 | 654,5 | - |
| 12. | Мероприятие 1.1.10. Организация погребения умерших в соответствии с гарантирован-ным перечнем услуг | МКУ «ДСиГХ», и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Оплачена задолженность, взысканная по решению Арбитражного суда в сумме 51,6 тыс. рублей. Захоронено 16 умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 188,4 | 188,4 | 145,8 |  |
| 13. | Мероприятие 1.1.11. Благоустройст-во части территории кадастрового квартала 61:48:0040203, расположенной вдоль ул.Энтузиас-тов, от её пересечения с ул. Молодёж-ной, до д.№9А по ул. Энтузиас-тов и прилегающей к скверу «Дружба» и арке пешеходного бульвара «Атоммаш» | МКУ «ДСиГХ», начальник производствен-ного отдела А.Ю.Ляшков | Повышение уровня благоустройства территорий города Волгодонска. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | - | - | - |  |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Предъявлены к оплате акты приемки выполненных работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела бухгалтерского учёта И.В. Мухина, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Обеспечена реализация полномочий в установленной сфере | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 89 986,2 | 90 028,6 | 44 215,3 |  |
|  |  |  | Погашена кредиторская задолженность за 2019 года | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Х | 1 266,5 | 1 266,5 | 1 266,5 | - |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд | МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Заключено 130 муниципальных контрактов. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая изготовление проектной документации | МКУ «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») А.В. Усов | Обеспечение экологической безопасности | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 392 169,8 | 392 169,8 | 0,0 |  |
| 18. | Мероприятие 1.3.1. Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактив-ных и бытовых отходов» | МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | Работы по строительству полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов выполнены на 98 %. Срок завершения работ по строительству полигона в соответствии с соглашением до января 2021 года | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 389 923,4 | 389 923,4 | 0,0 |  |
| 19. | Мероприятие 1.3.2. Технологическое присоединение объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактив-ных и бытовых отходов» | МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | Акт об осуществлении технологического присоединения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 2 246,4 | 2 246,4 | 0,0 |  |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение работ по строительству и технологичес-кому присоединению объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактив-ных и бытовых отходов» | МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | В соответствии с договором срок осуществления технологического присоединения 01.09.2020 г. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» | Отдел координации С.С. Волкова | Х | Х | Х | местный бюджет | 1 601,0 | 1 601,0 | 236,9 |  |
| 22. | Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 24.04.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 23. | Мероприятие 2.1.1. Строительство сетей наружного освещения квартала В-14 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Увеличение протяженности сетей наружного освещения | 24.04.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 24. | Мероприятие 2.1.2. Строительство сетей наружного освещения МБДОУ ДС «Вишенка» города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Увеличение протяженности сетей наружного освещения | 24.04.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 25. | Мероприятие 2.1.3. Строительство сетей наружного освещения по бульвару Школьный города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Увеличение протяженности сетей наружного освещения | 24.04.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 26. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | МКУ «ДС» А.В. Усов | Заключение контрактов отложено в связи с распространением коронавирусной инфекции и мероприятиями, связанными в устранением последствий пандемии | 24.04.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
| 27. | Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения | МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 1 101,0 | 1 101,0 | 236,90 |  |
| 28. | Мероприятие 2.2.1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ», начальник оперативного отдела А.А. Резников | Выполнены следующие работы: обрезка 92 деревьев, замена 121 лампы с ревизией светильника, замена пускорегулирую-щей аппаратуры – 4 шт., техническое обслуживание 685 шт. осветительных установок наружного освещения (ежемесячно) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 1 101,0 | 1 101,0 | 236,9 |  |
|  |  |  | Погашена кредиторская задолженность за 2019 года | 09.01.2020 | 01.02.2020 |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | - |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров | МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров составила 55,4% | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации С.С. Волкова | X | X | Х | Всего: в том числе | 533 733,1 | 554 708,1 | 75 295,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 553 733,1 | 554 708,1 | 75 295,6 |  |
|  |  | МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | X | X | Х | Всего: в том числе | 161 063,3 | 162 038,3 | 75 295,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 161 063,3 | 162 038,3 | 75 295,6 |  |
|  |  | МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | X | X | Х | Всего: в том числе | 392 669,8 | 392 669,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 392 669,8 | 392 669,8 | 0,0 |  |

И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											Л.Л. Степанова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»												           А.И. Бубен

Ирина Владимировна Бондаренко

25 28 17

|  |  |  | Таблица 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 1 полугодие 2020 года |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» | всего | 988 943,9 | 554 708,1 | 75 295,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 553 733,1 | 554 708,1 | 75 295,6 |
|  | внебюджетные источники | 435 210,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города» | всего | 987 342,9 | 553 107,1 | 75 058,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 552 132,1 | 553 107,1 | 75 058,7 |
|  | внебюджетные источники | 435 210,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города | всего | 69 976,1 | 70 908,7 | 30 843,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 69 976,1 | 70 908,7 | 30 843,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» | всего | 89 986,2 | 90 028,6 | 44 215,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 89 986,2 | 90 028,6 | 44 215,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая изготовление проектной документации | всего | 827 380,6 | 392 169,8 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 392 169,8 | 392 169,8 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 435 210,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» | всего | 1 601,0 | 1 601,0 | 236,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 601,0 | 1 601,0 | 236,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения города | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения | всего | 1 101,0 | 1 101,0 | 236,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 101,0 | 1 101,0 | 236,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								Л.Л. Степанова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»						            А.И. Бубен

Ирина Владимировна Бондаренко 25 28 17

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» по итогам первого полугодия 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019  № 2445.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 988 943,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 554 708,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 75 295,6 тыс. рублей или 13,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

За счет внебюджетных средств предусмотрено 435 210,8 тыс. рублей. Фактическое освоение внебюджетных средств отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Благоустройство территории города» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» (далее - подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 17.10.2019 № 337.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 552 132,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 553 107,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2020 года составило 75 058,7 тыс. рублей или 13,6  процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено три  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании трех  контрольных событий.

По трем  контрольным событиям по итогам 1 полугодия  2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».  В пределах контрольного события заключено 45 муниципальных контрактов, выполнены следующие работы: работы по благоустройству территорий муниципального образования (территории  парков, скверов, пешеходных бульваров, памятников, въездных знаков,  мест захоронений, свободные городские земли, отлов бесхозяйных животных, уличному освещению и освещению мест массового отдыха).

Содержание и  ремонт зеленых насаждений на территории парков, скверов, бульваров осуществляется на 114 объектах площадью 1785,9 тыс.м2.

В рамках  муниципальных контрактов выполнены  следующие работы:  уборка случайного мусора,  санитарная обрезка деревьев, очистка газонов от опавшей листвы и мусора, полив зеленых насаждений, выкашивание газонов, удаление сорной растительности, стрижка живой изгороди на территории скверов, пешеходных бульваров, памятников, въездных знаков, подметание твердых покрытий на территории памятников, очистка магистральных газонов от опавшей листвы и мусора, очистка урн от мусора, подметание вокруг урн и лавочек на объектах внешнего благоустройства, содержание городских фонтанов. К 75 годовщине  Победы в Великой Отечественной Войне выполнен ремонт 7 памятников. Проведены работы по ремонту и содержанию 5 фонтанов.

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, расположенных на земельных участках муниципального образования.

Выполнены работы по вспашке 136,6 км старопахотных земель с боронованием.

Химическая обработка территорий муниципального образования.

За отчетный период выполнены  работы по   противоклещевой обработке (1 этап)   на территории города  площадью 172,25 га,   ларвицидная обработка территории города -  20,093 га

Благоустройство территорий (цветники)

Выполнены работы по посадке цветов в клумбы, рабатки и вазы на площади 3576 м2. В 1 полугодии выполнены работы по прополке цветников, рыхлению лунок, поливу зеленых насаждений.

Содержание ливневой канализации.

Обеспечено поддержание санитарных норм города, проведены лабораторно-инструментальные исследования сточных вод на выпусках ливневой канализации, отобрано 50 штук проб. Прием, транспортировка и очистка сточных вод (ливневых) составила 7,6 тыс.м3.

Отловлено 30 голов бесхозяйных безнадзорных животных.

Содержание мест захоронений.

Выполнены работы по вывозу 2057 м3 твердых коммунальных отходов, дератизации и химобработке мест захоронений на площади 86,04 га. Оплачена задолженность,  взысканная по решению Арбитражного суда в сумме 51,6 тыс. рублей. Захоронено 16 умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг.

- контрольное событие муниципальной программы 1.2. «Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд». В пределах контрольного события осуществляется обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» в целях реализации полномочий в сфере ЖКХ. В 1 полугодии проводилась работа по подготовке конкурсной документации и заключению муниципальных контрактов по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.

- контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Завершение работ по строительству и технологическому присоединению объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов». В пределах контрольного события предусмотрены   мероприятия по выполнению работ по строительству полигона захоронения, утилизации и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов. На выполнение мероприятия по строительству полигона предусмотрены внебюджетные средства в  сумме 435 210,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 1 полугодие по внебюджетным средствам отсутствует. По состоянию на 30.06.2020 года строительные работы выполнены на 98% от общего объема работ. Представленная исполнительная документация отправлена на доработку, после устранения замечаний  будут подписаны акты выполненных работ.

Срок выполнения технологического присоединения к электрическим сетям до 01.09.2020 года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 1 601,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1601,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 236,9 тыс. рублей или 14,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено два  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании двух контрольных событий.

- контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Заключение муниципальных контрактов» на строительство сетей наружного освещения. Заключение контрактов отложено в связи с распространением коронавирусной инфекции и мероприятиями, связанными в устранением последствий пандемии.

- контрольное событие муниципальной программы 2.2. «Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров». В 1 полугодии 2020 года в пределах контрольного события выполнены работы  по содержанию и ремонту сетей наружного освещения: обрезка 92 деревьев, замена 121 лампы с ревизией  светильников, замена 330 м кабеля, замена пускорегулирующей аппаратуры – 4 шт., замена 90 м зарядного провода,  техническое обслуживание 685 осветительных установок наружного освещения    (ежемесячно).

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.