| Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за отчетный период 6 месяцев 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Факти-ческая дата оконча-ния реализа-ции, наступ-ления конт-рольного события | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
|  |  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной прог-рамммой |  |  |  |  | педус-мотрено сводной бюджет-ной росписью |  |  | кассовый расход на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – отдел координации), С.С. Волкова | Х | Х | Х | областной бюджет | 3 705,3 |  |  |  |  | 3 705,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 491,5 |  |  |  |  | 1 491,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | Повышение удовлетворён-ности населения города уровнем обустройства общественных территорий | Апрель 2020 | Декабрь 2020 | областной бюджет | 3 705,3 |  |  |  |  | 3 705,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 491,5 |  |  |  |  | 1 491,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П., расположенных по адресу: г. Волгодонск, 176,5 м. юго-западнее угла здания ул. Весенняя, 56 | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ») и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска | Апрель 2020 | Декабрь 2020 | областной бюджет | 1 897,5 |  |  |  |  | 1 897,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 763,8 |  |  |  |  | 763,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство территории сквера «Юность», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Пушкина, 1 | МКУ «ДСиГХ» и.о. начальника отдела благоустройства А.С. Боровский | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска | Апрель 2020 | Декабрь 2020 | областной бюджет | 1 807,8 |  |  |  |  | 1 807,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 727,7 |  |  |  |  | 727,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории подлежащих благоустройству | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее- начальник отдела ОРУиРО) Е.Н.Никонова | Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Голосования осуществлялись с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» на портале gorodsreda 2020.ru. В рейтинговом голосовании приняли участие 57532 человека | 10 января 2020 | 10 февраля 2020 | областной бюджет | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий | МКУ «ДСиГХ» директор А.И. Бубен | Заключены 2 муниципальных контракта на благоустройство общественных территорий. Сроки исполнения контрактов июнь- июль текущего года | Апрель 2020 | Декабрь 2020 | X | X |  |  |  |  | X |  |  | Х |  |  | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских территорий) | Отдел координации, С.С.Волкова, МАУК «Парк Победы», директор В.С. Золотарёв | Повышение удовлетворён-ности населения города уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Январь 2020 | Декабрь 2020 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Отдел координации, С.С.Волкова, МАУК «Парк Победы», директор В.С. Золотарёв | Сроки исполнения контрактов июнь- июль текущего года | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Х | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 9. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» | Отдел координации, С.С.Волкова | Х | Х | Х | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел координации, С.С.Волкова, МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова, и.о. начальника отдела благоустройство А.С. Боровский | Повышение удовлетворён-ности населения города уровнем благоустроен-ности дворовых территорий многоквартир-ных домов | Январь 2020 | Декабрь 2020 | областной бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.2 Информационно-разъяснительная работа по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел координации С.С.Волкова, МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова | Повышение уровня информирован-ности населения по благоустройству дворовых территорий многоквартир-ных домов | Январь 2020 | Декабрь 2020 | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Проведение совещаний с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» директор А.И. Бубен | Проведено 1 совещание с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартир-ных домов | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации С.С. Волкова, МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | Х | Х | Х | областной бюджет |  |  | 3 705,3 | 3 705,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 491,5 | 1 491,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |

И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											Л.Л. Степанова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»												            А.И. Бубен

И.В. Бондаренко

25 28 17

| Таблица 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 1 полугодие 2020 года |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.), |  |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | всего | 5 196,8 | 5 196,8 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 3 705,3 | 3 705,3 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 491,5 | 1 491,5 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | всего | 5 196,8 | 5 196,8 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 3 705,3 | 3 705,3 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 491,5 | 1 491,5 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий | всего | 5 196,8 | 5 196,8 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 3 705,3 | 3 705,3 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 491,5 | 1 491,5 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских территорий) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 Информационно-разъяснительная работа по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

И.о. начальника отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								Л.Л. Степанова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»						            А.И. Бубен

Ирина Владимировна Бондаренко

25 28 17

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» по итогам  1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 	(далее – муниципальная программа)	 утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 12.05.2020 № 947.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5 196,8  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5 196,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска»  (далее - подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 14.10.2019 № 331 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 5 196,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5 196,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2020 года отсутствует.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия. Срок реализации мероприятий 1.1.1 и 1.1.2 основного мероприятия 1.1. «Благоустройство общественных территорий» июнь- июль 2020 года. Заключено 2 муниципальных контракта по благоустройству сквера и памятника генералу Бакланову Я.П., расположенных по адресу: г. Волгодонск, 176,5 м. юго-западнее угла здания ул. Весенняя, 56 со сроком выполнения работ 30.07.2020 года;

сквера «Юность», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Пушкина, 1. со сроком выполнения работ 30.06.2020 года.

В рамках мероприятия 1.1.3. с 10 января по 10 февраля 2020 года проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Голосования осуществлялись с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале gorodsreda2020.ru.

Информация о проведении рейтингового голосования неоднократно размещалась на официальном сайте Администрации города Волгодонска, газете «Волгодонская правда», была продублирована в других интернет - газетах города. Направлялись письма в адрес руководителей организаций, учреждений и предприятий города с целью уведомления жителей города о проводимом мероприятии.

В рейтинговом голосовании приняли участие  57532  человека.

Средства на основное мероприятие 1.2. «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских территорий)» в 2020 году не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании двух контрольных событий.

По контрольному событию 1.1. по итогам 1 полугодия  2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие 1.1. «Завершение работ по благоустройству общественных территорий»:

благоустройство сквера «Юность» завершено.  Работы выполнены в полном объеме. Осуществляется приемка выполненных работ и подписание актов выполненных работ.

благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П. продолжается в соответствии с муниципальным контрактом.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году средства не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов» средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.2. «Информационно-разъяснительная работа по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов», финансирование не требуется.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании одного контрольного события.

По контрольному событию 2.1. «Проведение совещаний с управляющими компаниями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» проведено одно совещание по вопросам благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.