ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 58 800,0 | 58 800,0 | 17 754,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет> | 8 834,1 | 8 834,1 | 362,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 037,4 | 6 037,4 | 151,2 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий | сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – Сектор надзора), муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») | Предусмотрены средства для технологического присоединения объекта парк «Молодёжный» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 069,7 | 3 069,7 | 32,3 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределенным электрическим сетям объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д. | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Заключен 1 муницпальный контракт | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 325,0 | 325,0 | 32,3 |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Устройство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-34 руб. №15 до ВРУ-0,4 кВ объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д. | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Заключен 1 муниципальный контракт | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 000,6 | 1 000,6 | 0,0 |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Технологическое присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к электрическим сетям | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 899 тыс.рублей | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 6. | Мероприятие 1.1.3. Устройство отдельного ввода (сети водоснабжения) для объекта : «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д. | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Готовится пакет документов для заключения контракта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 896,3 | 896,3 | 0,0 |  |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к сетям водопровода | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Подготовлен пакет документов для заключения контракта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 8. | Мероприятие 1.1.4. Устройство трубопровода хозяйственно-бытовой канализации для объекта : «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д. | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Подготовлен пакет документов для заключения контракта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 847,8 | 847,8 | 0,0 |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к трубопроводу хозяйственно-бытовой канализации | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Подготовлен пакет документов для заключения контракта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 10. | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественных территорий | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Выполнение работ согласно графика заключенного контракта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 58 800,0,0 | 58 800,0,0 | 17 754,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 362,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 365,7 | 365,7 | 118,9 |  |
| 11. | Приоритетное мероприятие 1.1.1.1 Благоустройство общественной территории «Парк «Молодежный», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д» | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Исполнение муниципального контракта в рамках средств, предусмотренных на 2022 год | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 58 800,0,0 | 58 800,0,0 | 17 754,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 362,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 365,7 | 365,7 | 118,9 |  |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.4. Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Молодежный» | Сектор надзора, МКУ «ДС» директор Усов А.В. | Принят и профинансирован 1 акт выполненных работ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 58 800,0,0 | 58 800,0,0 | 17 754,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 362,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 365,7 | 365,7 | 118,9 |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Отдел координации, С.С.Волкова, | Подготовлено 4 пакета конкурсной документации, для заключения муниципального контракта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 634,1 | 7 634,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 602,0 | 2 602,0 | 0,0 |  |
| 14. | Мероприятие 1.3.1.Благоустройство сквера Бакланова по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 56, примерно в 176,5 м юго-западнее южного угла здания по ул. Весенняя, 56 | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | Подготовлен пакет конкурсной документации, для заключения муниципального контракта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 999,1 | 1 999,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 673,9 | 673,9 | 0,0 |  |
| 15. | Мероприятие 1.3.2. Благоустройство сквера «Советско-болгарской дружбы», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 47а | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | Подготовлен пакет конкурсной документации, для заключения муниципального контракта. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 646,1 | 1 646,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 540,0 | 540,0 | 0,0 |  |
| 16. | Мероприятие 1.3.3.Благоустройство общественной территории Сквер «Весна» | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | Подготовлен пакет конкурсной документации, для заключения муниципального контракта. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 999,2 | 1 999,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 712,3 | 712,3 | 0,0 |  |
| 17. | Мероприятие 1.3.4.Благоустройство сквера «Машиностроителей», расположенного по адресу: г. Волгодонск ул. М. Кошевого, 3б | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | Подготовлен пакет конкурсной документации, для заключения муниципального контракта. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1989,7 | 1989,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 675,8 | 675,8 | 0,0 |  |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение работ по благоустройству общественных территорий, в рамках инициативного бюджетирования | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес | В июле заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 9981,8 тыс.рублей | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 19. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации С.С. Волкова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 58 800,0 | 58 800,0 | 17 754,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 834,1 | 8 834,1 | 362,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 037,4 | 6 037,4 | 151,2 |  |

И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											Л.Л. Степанова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»												            Р.С. Чепур

Татьяна Сергеевна Тарасенко  8(863)285-53-59

--------------------------------

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды

на территории города Волгодонска»

за 6 месяцев 2022 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | всего | 73 671,5 | 73 671,5 | 18 267,5 |
|  | федеральный бюджет | 58 800,0 | 58 800,0 | 17 754,0 |
|  | областной бюджет | 8 834,1 | 8 834,1 | 362,3 |
|  | местный бюджет | 6 037,4 | 6 037,4 | 151,2 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | всего | 73 671,5 | 73 671,5 | 18 267,5 |
|  | федеральный бюджет | 58 800,0 | 58 800,0 | 17 754,0 |
|  | областной бюджет | 8 834,1 | 8 834,1 | 362,3 |
|  | местный бюджет | 6 037,4 | 6 037,4 | 151,2 |
| Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий | всего | 3 069,7 | 3 069,7 | 32,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 069,7 | 3 069,7 | 32,3 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.1.1. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественных территорий | всего | 60 365,7 | 60 365,7 | 18 235,2 |
|  | федеральный бюджет, | 58 800,0 | 58 800,0 | 17 754,0 |
|  | областной бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 362,3 |
|  | местный бюджет | 365,7 | 365,7 | 118,9 |
| Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | всего | 10 236,1 | 10 236,1 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 7 634,1 | 7 634,1 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 602,0 | 2 602,0 | 0,0 |

И.о. начальника отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска							            Л.Л. Степанова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»						            Р.С. Чепур

Татьяна Сергеевна Тарасенко 8(863) 25 28 17

Пояснительная информация к отчету

об исполнении плана реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды

на территории города Волгодонска»

по итогам 1 полугодия 2022 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 	(далее – муниципальная программа)	 утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2442.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 73 671,5  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 73 671,5 тыс. рублей, из них

58 800,0 тыс.рублей средств федерального бюджета;

8 834,1 тыс.рублей средств областного бюджета;

6 037,4 тыс.рублей средств местного бюджета.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 18 267,5 тыс.рублей или 24,8 % от предусмотренного объёма сводной бюджетной росписью, из них:

17 754,0 тыс.рублей средств федерального бюджета или 30,2 %;

362,3 тыс.рублей средств областного бюджета или 4,1 %;

151,2 тыс.рублей средств местного бюджета или 2,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска»  (далее - подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2022 год утверждён распоряжением Администрации города Волгодонска от 01.12.2021 № 272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 73 671,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 73 671,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2022 года составило 18 267,5 тыс.рублей или 24,8 %.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 1 приоритетное мероприятие со сроком реализации сентябрь 2023 года и 2 основных мероприятия со сроком реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года.

Достижение  целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 5 контрольных событий.

По итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.4. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Молодежный»:

По объекту «Благоустройство общественной территории «Парк «Молодежный», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого,  9д» реализуемого приоритетного мероприятия 1.1.1.1 в рамках приоритетного основного мероприятия 1.1.1. «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественных территорий заключен контракт с ПАО «МегаФон» МК № ЭА.2022.061 от 18.04.2022 на оказание услуг по благоустройству парка «Молодёжный» на общую сумму 112 174,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ сентябрь 2023 года.

По 4 контрольным событиям по итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. «Технологическое присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к электрическим сетям». Заключен муниципальный контракт на сумму 323,6 тыс.рублей на техприсоединение энергопринимающих устройств к распределенным электрическим сетям объекта с МУП "ВГЭС" МК №133-Э от 03.06.2022. Принят и профинансирован 1 акт выполненных работ на сумму 32,3 тыс.рублей;

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. «Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к сетям водопровода». Заключен муниципальный контракт с МУП "ВГЭС" № 2022.762348 от 24.06.2022 на устройство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-34 руб. №15 до ВРУ-0,4 кВ объекта «Благоустройство парка «Молодёжный», сумма контракта составила 575,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 02.07.2022 года;

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. «Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к трубопроводу хозяйственно-бытовой канализации». Подготовлен пакет документов для заключения контракта, которое ожидается в 3 квартале текущего года;

- контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Завершение работ по благоустройству общественных территорий, в рамках инициативного бюджетирования». Заключено 4 муниципальных контракта в июле месяце. Срок исполнения сентябрь и октябрь текущего года.

По итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты промежуточные значения всех 5 контрольных событий, полное исполнение которых ожидается в установленные сроки.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.