## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2020									     	    № 164

г. Волгодонск

О внесении изменения

в приложение к распоряжению

Администрации города

Волгодонска от 09.10.2019

№ 325 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 09.10.2019 № 325 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2020 год», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска	     	                                        		         В.П. Потапов

Проект распоряжения вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение

к распоряжению

Администрации города

Волгодонска

от 09.06.2020 № 164

Приложение

к распоряжению

Администрации города

Волгодонска

от 09.10.2019 № 325

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне-бюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее - отдел координации), Волкова С.С. | X | X | 270 007,0 | 100 000,0 | 0,0 | 170 007,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | 01.02.2020 | 468,8 | 0,0 | 0,0 | 468,8 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») А.С. Боровский; А.П. Мещерякова; Р.В. Тихомиров | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяжённости | 2020 | 141 208,1 | 0,0 | 0,0 | 141 208,1 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | 01.02.2020 | 468,8 | 0,0 | 0,0 | 468,8 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км | МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | Заключение не менее 5-и муниципальных контрактов. Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), А.В. Усов, Т.В. Курмак, Д.С. Гигаури | Обеспечение проектной документацией работ по строительству, капитальному ремонту муниципальных объектов | 2020 | 115 448,9 | 100000,0 | 0,0 | 15 448,9 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Приморского бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 2020 | 6 224,6 | 0,0 | 0,0 | 6 224,6 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 2020 | 6 327,2 | 0,0 | 0,0 | 6 327,2 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.2.3. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Акты выполненных работ по выполнению подготовительных работ (перенос коммуникаций) | 2020 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II категории ул. Горького (от ул. Степной до пл. Дзержинского) г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 2020 | 983,0 | 0,0 | 0,0 | 983,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 1.2.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 2020 | 1 088,9 | 0,0 | 0,0 | 1 088,9 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие 1.2.6. Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайскому г. Волгодонск, Ростовская область | МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому | 2020 | 415,5 | 0,0 | 0,0 | 415,5 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт автодороги ул. 1-ая Бетонная, г. Волгодонск, Ростовская область | МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги ул. 1-ая Бетонная | 2020 | 409,7 | 0,0 | 0,0 | 409,7 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Разработанная проектно-сметная документация | МКУ «ДС» А.В. Усов Т.В. Курмак, Д.С. Гигаури | Положительное заключение государственной экспертизы по трём объектам | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. Заключение муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, А.П. Мещерякова | Акты выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог протяженностью 1,9 км | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 1.3.Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»), И.Н. Герасименко | Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения | 2020 | 13 350,0 | 0,0 | 0,0 | 13 350,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | МУП «ГПТ», П.Н. Бузуверов | не менее 36,7% | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска» | Отдел координации, Волкова С.С. | X | X | 647,4 | 0,0 | 0,0 | 647,4 | 0,0 |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 2020 | 647,4 | 0,0 | 0,0 | 647,4 | 0,0 |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципального контракта | МКУ «ДСиГХ» | Заключить не менее 1 муниципального контракта Выполнение работ в рамках заключенного муниципального контракта | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. . | Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров; А.С. Боровский | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 2020 | - | - | - | - | - |
| 21. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации, Волкова С.С. | X | X | 270 654,4 | 100 000,0 | 0,0 | 170 654,4 | 0,0 |
|  |  | МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | X | X | 142 680,7 | 0,0 | 0,0 | 142 680,7 | 0,0 |
|  |  | МКУ «ДС» А.В. Усов | X | X | 114 623,7 | 100 000,0 | 0,0 | 14 623,7 | 0,0 |
|  |  | МУП «ГПТ», П.Н. Бузуверов | X | X | 13 350,0 | 0,0 | 0,0 | 13 350,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска									                                         И.В. Орлова