## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2019											№ 337

г. Волгодонск

Об утверждении плана

реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Благоустроенный город» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2020 год (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска	                                                                В.П. Потапов

Проект вносит отдел координации

отраслей городского хозяйства

Приложение

к распоряжению Администрации

города Волгодонска

от 17.10.2019 № 337

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – отдел координации), С.С. Волкова | X | X | 109 436,1 | - | - | 109 436,1 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | Соблюдение санитарных норм и улучшение эстетичного вида территории города | 2020 | 21 069,1 | - | - | 21 069,1 | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ», отдел благоустройства Г.Г.Сельдин | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 2020 | 10 462,2 | - | - | 10 462,2 | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | МКУ «ДСиГХ», отдел благоустройства Г.Г.Сельдин | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры | Март - декабрь 2020 г. | 2 700,0 | - | - | 2 700,0 | - |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ», оперативный отдел А.А. Резников | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 2020 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Организация проведения городского конкурса «Лучшая новогодняя елка» | МКУ «ДСиГХ» отдел по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – ОРУиРО), Е.Н. Никонова | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий, развитие общественной активности населения | Декабрь 2020 г. | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 7. | Мероприятие 1.1.5. Организация проведения городского конкурса «Радуга цветов» | МКУ «ДСиГХ» ОРУиРО, Е.Н. Никонова | Улучшение внешнего облика территорий города. Объединение усилий жителей города и предприятий к совместной творческой деятельности | Июль 2020 г. | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 8. | Мероприятие 1.1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации | МКУ «ДСиГХ» оперативный отдел, А.А. Резников | Поддержание санитарных норм города | 2020 | 2 699,6 | - | - | 2 699,6 | - |
| 9. | Мероприятие 1.1.7. Содержание мест захоронений | МКУ «ДСиГХ» отдел благоустройства, Г.Г. Сельдин | Поддержание санитарных норм города | 2020 | 4 100,0 | - | - | 4 100,0 | - |
| 10. | Мероприятие 1.1.8. Доставка неопознанных, невостребованных трупов | МКУ «ДСиГХ» отдел благоустройства, Г.Г. Сельдин | Поддержание санитарных норм города | 2020 | 7,3 |  |  | 7,3 |  |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | Директор МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Акты выполненных работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами | 2020 | X | X | X | X | Х |
| 12. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» | МКУ «ДСиГХ» отдел контрактной службы, О.Н. Семенова; отдел бухгалтерского учета, И.В. Мухина, экономический отдел, И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов, И.В. Постникова | Реализация полномочий установленной сфере | Январь-декабрь 2020 г. | 88 367,0 | - | - | 88 367,0 | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд | Директор МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Уровень экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд не менее 12,2% | 2020 | X | X | X | X | X |
| 14. | Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» | Отдел координации, СС. Волкова | Развитие действующих и строительство новых сетей наружного освещения города | 2020 | 1 101,0 | - | - | 1 101,0 | - |
| 15. | Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Увеличение освещенных объектов внешнего благоустройства | 2020 | - | - | - | - | - |
| 16. | Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения | Директор МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 2020 | 1 101,0 | - | - | 1 101,0 | - |
| 17. | Мероприятие 2.2.1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» оперативный отдел, А.А. Резников | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 2020 | 1 101,0 | - | - | 1 101,0 | - |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров | Директор МКУ «ДСиГХ», А.И. Бубен | Не менее 55,4% | X | X | X | X | X | X |
| 19. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации, С.С. Волкова | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности территории города | X | 110 537,1 | - | - | 110 537,1 | - |

Управляющий делами Администрации города Волгодонска								              И.В. Орлова