| Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за отчетный период 9 месяцев 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Факти-ческая дата оконча-ния реализа-ции, наступ-ления конт-рольного события | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
|  |  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной прог-рамммой |  | педус-мотрено сводной бюджет-ной росписью |  |  | кассовый расход на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – отдел координации), С.С. Волкова | Х | Х | Х | областной бюджет | 3 930,6 |  | 3 930,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 327,8 |  | 1 327,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | Повышение удовлетворён-ности населения города уровнем обустройства общественных территорий | 01.04. 2021 | 02.06. 2021 | областной бюджет | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Проведение онлайн- голосования по выбору дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее- начальник отдела ОРУиРО) Е.Н.Никонова | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска в 2021 году. Голосования осуществлялись с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» на портале gorodsreda 2021.ru. В рейтинговом голосовании приняли участие 18857 человек | 26.04. 2021 | 30.05. 2021 | областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заседание муниципальной общественной комиссии по подведению итогов онлайн-голосования | МКУ «ДСиГХ» директор А.М. Маркулес | Проведён отбор дизайн-проекта общественной территорий, подлежащей благоустройству в 2022 году (парк «Молодёжный» (ул. Маршала Кошевого, 9 д) | 02.06. 2021 | 02.06. 2021 | X | X |  | X |  |  | Х |  |  | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Отдел координации, С.С.Волкова, | Повышение благоустроенности общественных территорий | 09.03. 2021 | 30.12. 2021 | областной бюджет | 3 930,6 |  |  | 3 930,6 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 327,8 |  |  | 1 327,8 |  |  | 0,0 |  |  |
| 6. | Мероприятие 1.3.1. Благоустройство территории площадки - скейт-парка, находящегося по адресу: г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 3 б | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С.Боровский | Повышение благоустроенности общественных территорий | 09.03. 2021 | 30.12. 2021 | областной бюджет | 1 999,2 |  |  | 1 999,2 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 662,9 |  |  | 662,9 |  |  | 0,0 |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.3.2. Благоустройство Экологического сквера Общественной палаты города Волгодонска - городской набережной по адресу: г. Волгодонск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее западного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60 | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С.Боровский | Повышение благоустроенности общественных территорий | 09.03. 2021 | 30.12. 2021 | областной бюджет | 1 931,4 |  |  | 1 931,4 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 664,9 |  |  | 664,9 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | МКУ «ДСиГХ» директор А.М. Маркулес | Благоустройство 2 общественных территорий. Заключено соглашение от 14.07.2021 №175. На электронной площадке 5 раз размещались извещения о проведении торгов, которые были признаны несостоявшимися в связи с отсутствие поданных заявок. Документы на проведение повторной экспертизы достоверности сметных нормативов будут направлены в ГОУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» 19.10.2021 | 09.03. 2021 | 30.12. 2021 | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 9. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации С.С. Волкова, МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес | Х | Х | Х | областной бюджет |  | 3 930,6 |  |  | 3 930,6 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 327,8 |  |  | 1 327,8 |  |  | 0,0 |  |

Начальника отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»												            А.М. Маркулес

Т.С. Тарасенко

8 8632855359

| Таблица 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 9 месяцев 2021 года |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.), |  |
|  |  | Муниципаль-ной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | всего | 5 258,4 | 5 258,4 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 3 930,6 | 3 930,6 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 327,8 | 1 327,8 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | всего | 5 258,4 | 5 258,4 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 3 930,6 | 3 930,6 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 327,8 | 1 327,8 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | всего | 5 258,4 | 5 258,4 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 3 930,6 | 3 930,6 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 327,8 | 1 327,8 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Начальник отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации города Волгодонска		С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»						            А.М. Маркулес

исп. Татьяна Сергеевна Тарасенко8 863 2855359

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

по итогам  9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 	(далее – муниципальная программа)	 утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2442 (в редакции от 10.08.2021 № 1524).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 5 258,4  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5 258,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска»  (далее - подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2021 год утверждён распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.12.2020 № 346 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 5 258,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5 258,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2021 года отсутствует.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено два основных мероприятия, из которых выполнено в срок – одно. Ведутся работы по основному мероприятию 1.3. По результатам года ожидается полное исполнение по всем основным мероприятиям.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании                        2 контрольных событий.

По итогам 9 месяцев 2021 года достигнуто 1 контрольное событие в установленный срок 02.06.2021.

По итогам 9 месяцев 2021 года контрольное событие «Выполнение работ по благоустройству общественных территорий» будет исполнено в установленный срок.

По 1 контрольному событию по итогам 9 месяцев 2021 года достигнут следующий результат:

- контрольное событие 1.1. «Заседание муниципальной общественной комиссии по подведению итогов онлайн-голосования» в рамках мероприятия 1.1.1 «Проведение онлайн- голосования по выбору дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году» основного мероприятия 1.1. «Благоустройство общественных территорий» по состоянию на отчётную дату проведено онлайн-голосование по выбору дизайн-проекта парка «Молодёжный» (ул. Маршала Кошевого, 9 д)», подлежащей благоустройству с 2022 года. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Волгодонске, по факту составила 13% (план 12,7%).

Информация о проведении рейтингового голосования неоднократно размещалась на официальном сайте Администрации города Волгодонска, газете «Волгодонская правда», была продублирована в других интернет - газетах города. Направлялись письма в адрес руководителей организаций, учреждений и предприятий города с целью уведомления жителей города о проводимом мероприятии. В рейтинговом голосовании приняли участие  18857  человек.

- контрольное событие 1.3. «Выполнение работ по благоустройству общественных территорий» в рамках основного мероприятия 1.3. «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» (далее - основное мероприятие 1.3.) заключено соглашение от 14.07.2021 №175 о предоставлении субсидии местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в сумме 5258,3 тыс. руб между Администрацией города Волгодонска и министерством ЖКХ Ростовской области. Отделом по муниципальным закупкам Администрации города Волгодонска на электронной площадке пять раз (09 и 23.06.2021; 12 и 23.07.2021; 02.08.2021) размещались извещения о проведении торгов по объектам инициативного бюджетирования. По результатам на 01.10.2021 аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок. Документы на проведение повторной экспертизы достоверности сметных нормативов по указанным проектам будут направлены в ГОУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» 19.10.2021.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021году не предусмотрено основных мероприятий за счёт средств всех уровней бюджета в связи с окончанием срока реализации основных мероприятий данной подпрограммы в 2020 году.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Существует риск невозможности реализации основного мероприятия 1.3. в связи ограниченными сроками и отсутствием подрядчиков.

Директор МКУ «ДСиГХ»                                                              А.М. Маркулес

Татьяна Сергеевна Тарасенко