## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2013 г. № 3929

| ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «развитие транспортной системы города волгодонска» (в редакции постановления Администрации города Волгодонска от 17.02.2014 №373, от 14.04.2014 №1266, от 08.05.2014 №1586, от 17.07.2014 №2472, от 15.08.2014 №2849, от 29.09.2014 №3334, от 24.10.2014 №3686, от 24.12.2014 №4715, от 31.12.2014 №5029, от 23.01.2015 №253, от 03.02.2015 №490, от 13.03.2015 №1135, от 15.04.2015 №220, от 18.05.2015 №568, от 25.06.2015 №1039, от 10.07.2015 №1257, от 28.08.2015 №1628, от 01.09.2015 №1737, от 14.10.2015 №2036, от 30.10.2015 №2207, от 19.11.2015 №2346,от 28.12.2015 №2894, от 08.02.2016 № 216, от 16.03.2016 №513, от 21.06.2016 №1593, от 17.08.2016 №2096, от 24.11.2016 №2886, от 30.12.2016 №3246, от 08.02.2017 №261, от 23.03.2017 №619, от 07.06.2017 №635, от 31.07.2017 №1023, от 23.08.2017 №1149, от 29.08.2017 № 1226, от 30.08.2017 № 1244, от 02.11.2017 №1788, от 24.11.2017 № 1972, от 21.12.2017 №2350, от 06.03.2018 № 482, от 26.04.2018 № 1004, от 14.06.2018 №1394, от 09.07.2018 № 1540, от 01.08.2018 № 1780, от 26.09.2018 № 2179, от 27.11.2018 № 2701, от 28.12.2018 № 3037, от 28.02.2019 № 527, от 24.04.2019 № 1069, от 09.07.2019 № 1743, от 31.07.2019 № 1923, от 29.08.2019 № 2142, от 10.10.2019 № 2535, от 17.12.2019 № 3076) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», распоряжением Администрации города Волгодонска от 29.08.2013 №170 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска							В.А. Фирсов

Приложение

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 09.07.2018 № 1540

Приложение

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 01.10.2013 № 3929

муниципальная программа города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города волгодонска»

Паспорт

муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

| Наименование муниципальной программы города Волгодонска | – | муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Волгодонска | – | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – Отдел координации ОГХ) |
| Соисполнители муниципальной программы города Волгодонска | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы города Волгодонска | – | 1. Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДС и ГХ») 2. Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее - МКУ «ДС») 2.Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ») |
| Подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска | – | 1. Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска. 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы города Волгодонска | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы города Волгодонска | – | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Волгодонска, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы города Волгодонска | – | 1.Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска. 2.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях. 3. Улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые показатели муниципальной программы города Волгодонска | – | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы города Волгодонска | – | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 – 31.12.2021 |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 – 2021 годы составляет 2 011 948,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 153 471,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3 471,4 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 150 000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 954 885,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 223 251,2 тыс. рублей; 2016 год – 164 812,0 тыс. рублей; 2017 год – 152 808,6 тыс. рублей; 2018 год – 35 205,5 тыс. рублей; 2019 год - 252 728,6 тыс. рублей; 2020 год – 38 021,9 тыс. рублей; 2021 год – 88 057,5 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 903 591,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 144 979,0 тыс. рублей; 2016 год – 133 011,2 тыс. рублей; 2017 год – 137 042,1 тыс. рублей; 2018 год – 120 591,0 тыс. рублей; 2019 год – 137 016,7 тыс. рублей; 2020 год – 114 058,5 тыс. рублей; 2021 год – 116 893,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы города Волгодонска | – | 1.Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие города Волгодонска. 2.Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети. 3. Сохранение экологически чистого транспорта в городе |

Паспорт

подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры  города Волгодонска»

(далее -  подпрограмма 1)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – Отдел координации ОГХ) |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | 1. Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее МКУ «ДС и ГХ»). 2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС», 3.Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ») |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | 1.Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города Волгодонска. 2. Сохранение экологически чистого транспорта. 3.Повышение качества транспортного обслуживания населения и уровня транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | – | 1.Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 3.Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров, %. 4. Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 6. Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов, шт. 7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, %. 8. Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов, %. 9.Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 10.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 11.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 12.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 – 31.12.2021 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2021 годы составляет 2 006 380,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 153 471,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3 471,4 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 150 000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 954 885,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 223 251,2 тыс. рублей; 2016 год – 164 812,0 тыс. рублей; 2017 год – 152 808,6 тыс. рублей; 2018 год – 35 205,5 тыс. рублей; 2019 год – 252 728,6 тыс. рублей; 2020 год – 38 021,9 тыс. рублей; 2021 год – 88 057,5 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 898 023,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 142 908,6 тыс. рублей; 2016 год – 130 521,2 тыс. рублей; 2017 год – 136 034,1 тыс. рублей; 2018 год – 120 591,0 тыс. рублей; 2019 год – 137 016,7 тыс. рублей; 2020 год – 114 058,5 тыс. рублей; 2021 год – 116 893,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения улучшение технического состояния троллейбусного парка; улучшение качества и обеспечение доступности транспортного обслуживания населения города, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения. |

Паспорт

Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения
на территории города Волгодонска»

(далее – подпрограмма 2)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – Отдел координации ОГХ) |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ») |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города Волгодонска |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы |  | 1.Количество установленных светофорных объектов, шт. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 – 31.12.2021 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета на 2015 – 2021 годы составляет 5 568,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 2 070,4 тыс. рублей; 2016 год – 2 490,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 008,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города Волгодонска. |

Приоритеты и цели 
муниципальной политики в сфере  развития транспортной системы города Волгодонска

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере  развития транспортной системы города Волгодонска являются:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы города;

совершенствование системы управления транспортным комплексом города на базе информационных, логистических технологий, развития институциональной инфраструктуры;

использование современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы города;

рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса города.

Стратегией социально-экономического развития города Волгодонска до 2020 года определена основная цель развития транспортной системы города Волгодонска на среднесрочную и долгосрочную перспективу – реконструкция и развитие современной транспортной и инженерной инфраструктуры, для реализации которой установлены следующие направления развития:

приведение пространственной организации и технического состояния улично-дорожной    сети города в соответствие   с действующими нормативами  и техническими требованиями  для обеспечения безопасного и комфортного проезда;

проведение капитального ремонта городских дорог;

строительство новых дорог с твердым покрытием;

архитектурная и ландшафтная доработка крупных городских транспортных развязок, а также облика центральных улиц, претендующих на титул «лица города»;

развитие общественного транспорта Волгодонска.

Указанные направления реализуются в соответствии:

с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

с федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;											со стратегией развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2011 № 52.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1.    	Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

приведен в приложении  2.										Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск») приведен в приложении 3.						Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении  4. 								Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении  5. 											Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, участников муниципальной программы определен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска, утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348.

Управляющий делами 	Администрации

города Волгодонска								И.В. Орлова

Приложение 1

к муниципальной программе

города Волгодонска

«Развитие транспортной

системы города Волгодонска»

Сведения

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | статисти-ческий | % | 50,7 | 50,4 | 50,1 | 49,8 | 45,7 | 45,4 | 45,4 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |
| 1.1. | Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | статисти-ческий | км | 3,57 | 0* | 1,24 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | статисти-ческий | км | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,5 | 350,5 | 350,5 | 350,5 |
| 1.3. | Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | ведомст-венный | % | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| 1.4. | Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | км | 2,13 | 1,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | % | 1,9 | 1,12 | 4,0 | 3,2 | 4,1 | 0,2 | 2,2 |
| 1.6. | Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов | ведомст-венный | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 1.7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | ведомст-венный | % | 0 | 97,07 | 97,1 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1.8. | Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов | ведомст-венный | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | км | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | км | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомст-венный | км | - | - | - | - | 3,0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года | ведомст-венный | % | - | - | - | - | 54,3 | 54,6 | 54,6 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» |
| 2.1. | Количество установленных светофорных объектов | ведомст-венный | шт. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Показатели муниципальной программы будут уточнены при выделении средств  бюджета на соответствующий финансовый год.

Приложение 2

к муниципальной программе

города Волгодонска

«Развитие транспортной

системы города Волгодонска»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реалиизации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | Ухудшение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель 1. Показатель 1.1. Показатель 1.11. Показатель 1.12. |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель 1. Показатель 1.5. Показатель 1.11. Показатель 1.12. |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | Ухудшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель 1.2. |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспор-том | МУП «ГПТ» | 2015 | 2018 | Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | Возникновение условий, способствующих ухудшению экологической обстановки города, ухудшение обеспечения города пассажирским транспортом | Показатель 1.3. |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципаль-ной собственности | МКУ «ДС» | 2015 | 2021 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство мостового перехода | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог | Показатель 1.4. Показатель 1.7. Показатель 1.9. Показатель 1.12. |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ «ДС», МКУ«ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Обеспечение проектной документацией работ по реконструкции, капитальному ремонту, строительству муниципальных объектов | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог | Показатель 1.2. Показатель 1.10. |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | МУП «ГПТ» | 2015 | 2018 | Улучшение технического состояния подвижного состава. Увеличение выходов на линию | Ухудшение качества предоставляемых транспортных услуг населению | Показатель 1.3. |
| 8. | Основное мероприятие 1.7¹. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | МУП «ГПТ» | 2019 | 2021 | Улучшение технического состояния подвижного состава. Увеличение выходов на линию | Ухудшение качества предоставляемых транспортных услуг населению | Показатель 1.3. |
| 9. | Основное мероприятие 1. 8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | МУП «ГПТ» | 2015 | 2021 | Улучшение качества и обеспечение доступности транспортного обслуживания населения города | Ухудшение качества предоставляемых транспортных услуг населению | Показатель 1.6. |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Исполнение судебных актов Российской Федерации | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Своевременная оплата судебных актов | Административная ответственность за неисполнение судебных актов в срок | Показатель 1.8. |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» | 2015 | 2021 | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | Увеличение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | Показатель 2.1. |

Приложение 3

к муниципальной программе

города Волгодонска

«Развитие транспортной

системы города Волгодонска»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск») муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет до начала производства работ, тыс. рублей | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | МКУ «ДС», МКУ «ДСиГХ» | Х | всего | 326845,1 | 111305,1 | 49322,5 | 35031,2 | 0,0 | 150000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 153471,4 | 3471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 126417,1 | 86442,7 | 26458,4 | 32568,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 46856,6 | 21391,0 | 22864,1 | 2463,1 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |
| 3 | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17, в городе Волгодонске | МКУ «ДС» |  | всего | 11412,7 | 11400,0 | 11412,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный, бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 7782,5 | 7364,4 | 7782,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 3630,2 | 4035,6 | 3630,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1, в городе Волгодонске | МКУ «ДС» | - | всего | 27344,0 | 18092,4 | 27344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 18675,9 | 11687,7 | 18675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 8668,1 | 6404,7 | 8668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Строительство внутриквартальной автомобильной дороги от пр. Курчатова, д.1/1-1/8 до пер. Веселый, д.1-16 в городе Волгодонске | МКУ «ДС» | от 07.03.2013г. № 61-1-5-0375-13 | всего | 3471,4 | 3471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 3471,4 | 3471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Капитальный ремонт автодороги по ул. 50 лет СССР в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДСиГХ» | 1-6-1-0676-13 от 09.08.2013 | всего | 12095,2 | 10950,7 | 10565,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 12095,2 | 10950,7 | 10565,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Капитальный ремонт автодороги по улице К.Маркса (от улицы Академика Королева до улицы Ленинградская) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДСиГХ» | 61-1-5-0608-13 от 19.07. 2013 | всего | 30814,3 | 30814,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 30814,3 | 30814,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Черникова (от проспекта Курчатова до улицы Энтузиастов) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДСиГХ» | 61-1-5-0114-13 от 31.01.2013 | всего | 13280,2 | 13280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 13280,2 | 13280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Капитальный ремонт автодороги по пер. Вокзальный (от ул. М.Горького до ул. Ленина) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДСиГХ» | 61-1-5-0749-13 от 18.09.2013 | всего | 6938,0 | 6938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 6938,0 | 6938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайский (от ул. Ленина до ул. Морская) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДСиГХ» | 61-1-5-0606-13 от 19.07.2013 | всего | 9571,7 | 9571,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 9571,7 | 9571,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Капитальный ремонт автодороги по переулку Октябрьский (от ул. Степной до ул. М. Горького) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДСиГХ» | 61-1-5-0607-13 от 19.07.2013 | всего | 6786,4 | 6786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 6786,4 | 6786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Капитальный ремонт автодороги по ул. М. Горького (от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского и от автодороги по улице 50 лет СССР до автодороги по улице Химиков) в городе Волгодонске Ростовской области (на участке от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского) | МКУ «ДСиГХ» | 61-1-5-1145-13 от 25.12. 2013 г. | всего | 25920,9 | 0,0 | 0,0 | 25920,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 24100,8 | 0,0 |  | 24100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 1820,1 | 0,0 |  | 1820,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Капитальный ремонт автодороги по ул.50 лет ВЛКСМ (от ул. Ленина до ул. М. Горького) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДСиГХ» | 61-1-5-0605-13 от 19.07. 2013 г. | всего | 9110,3 | 0,0 | 0,0 | 9110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 8467,3 | 0,0 | 0,0 | 8467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 643,0 | 0,0 | 0,0 | 643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС», МКУ «ДСиГХ» | № 1-6-1-1031-13 от 16.12.2013 № 60-1-1-4-1101-13 от 16.12.2013 | всего | 170000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет, | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и объемы финансирования подлежат приведению в соответствие с решением  Волгодонской городской Думы при формировании бюджета города Волгодонска  на соответствующий финансовый год.

Приложение 4

к муниципальной программе

города Волгодонска

«Развитие транспортной

системы города Волгодонска»

Расходы бюджета

на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

| Номер и наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 2 011 948,4 | 371701,6 | 297823,2 | 289850,7 | 155796,5 | 539745,3 | 152080,4 | 204950,7 |
|  | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | X | X | X | 1 286 797,0 | 221245,1 | 142268,2 | 278557,5 | 141948,4 | 205342,3 | 115834,8 | 181600,7 |
|  | Участник 2, МКУ «ДС» | 902 | X | X | X | 264 035,0 | 35796,5 | 38870,0 | 75,4 | 648,1 | 155749,4 | 22895,6 | 10000,0 |
|  | Участник 3. МУП «ГПТ» | 902 | X | X | X | 461 116,4 | 114660,0 | 116685,0 | 11217,8 | 13200,0 | 178653,6 | 13350,0 | 13350,0 |
| 1. Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры | Всего, в том числе: | Х | X | X | X | 2 006 380,0 | 369631,2 | 295333,2 | 288842,7 | 155796,5 | 539745,3 | 152080,4 | 204950,7 |
|  | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | X | X | X | 1 281 228,6 | 219174,7 | 139778,2 | 277549,5 | 141948,4 | 205342,3 | 115834,8 | 181600,7 |
|  | Участник 2. МКУ «ДС» | 902 | X | X | X | 264 035 | 35796,5 | 38870,0 | 75,4 | 648,1 | 155749,4 | 22895,6 | 10000,0 |
|  | Участник 3. МУП «ГПТ» | 902 | X | X | X | 461 116,4 | 114660,0 | 116685,0 | 11217,8 | 13200,0 | 178653,6 | 13350,0 | 13350,0 |
| 1.1. Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | Х | Х | 123 938,3 | 78341,3 | 10565,8 | 35031,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1512554 | 243 | 10 950,7 | 10950,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1517346 | 243 | 67 390,6 | 67390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025540 | 243 | 10 565,8 | 0,0 | 10565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 15100S3460 | 243 | 35 031,2 | 0,0 | 0,0 | 35 031,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе: | 902 | 0409 | Х | Х | 369 510,5 | 43451,0 | 47886,7 | 111574,6 | 19404,9 | 84484,3 | 5491,6 | 57217,4 |
|  |  | 902 | 0409 | 1512527 | 244 | 43 451,0 | 43451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | 1512527 | 244 | 43 055,2 | 43055,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025270 | 244 | 96 189,4 | 0,0 | 47886,7 | 9636,6 | 16222,9 | 10275,3 | 5491,6 | 6676,3 |
|  |  | 902 | 0409 | 15100S3510 | 244 | 229 870,1 | 0,0 | 0,0 | 101 938,0 | 3182,0 | 74209,0 | 0,0 | 50541,1 |
|  | Участник 2. МКУ «ДС» | 902 | 0409 | 1512527 | 244 | 395,8 | 395,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Основное мероприятие 1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | Х | X | 783 397,6 | 97778,2 | 78825,7 | 128665,7 | 122543,5 | 120858,0 | 110343,2 | 124383,3 |
|  |  | 902 | 0409 | 1512528 | 244 | 53 411,2 | 53411,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1512543 | 244 | 12 435,0 | 12435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1517351 | 244 | 31 932,0 | 31932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510073510 | 244 | 33 528,6 | 0,0 | 33528,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 15100S3510 | 244 | 243 566,7 | 0,0 | 15561,6 | 64477,3 | 49376,6 | 37339,2 | 38406,0 | 38406,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025280 | 244 | 408 524,1 | 0,0 | 29735,5 | 64188,4 | 73166,9 | 83518,8 | 71937,2 | 85977,3 |
| 1.4. Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов | Участник 3. МУП «ГПТ» всего, в том числе: | 902 | 0408 | X | X | 36 437,5 | 7760,0 | 7860,0 | 7617,5 | 13200,0 | Х | Х | Х |
|  |  | 902 | 0408 | 1516904 | 810 | 7 760,0 | 7760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1510069040 | 811 | 28 677,5 | 0,0 | 7860,0 | 7617,5 | 13200,0 | Х | Х | Х |
| 1.5. Основное мероприятие 1.5 Строительство объектов муниципальной собственности | Участник 2. МКУ «ДС» | 902 | 0409 | X | X | 241 909,2 | 32963,8 | 38870,0 | 75,4 | 0,0 | 150000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1514918 | 414 | 10 440,3 | 10440,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1517348 | 414 | 19 052,1 | 19052,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1515420 | 414 | 3 471,4 | 3471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510073480 | 414 | 26 458,4 | 0,0 | 26458,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 15100S3480 | 414 | 12 411,6 | 0,0 | 12411,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510049010 | 414 | 20 075,4 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510053900 | 414 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Основное мероприятие 1.6 Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 902 | 0409 | X | X | 24 230,0 | 2436,9 | 2500,0 | 0,0 | 648,1 | 5749,4 | 12895,6 | 0,0 |
|  | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | 1510025540 | 243 | 2 500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 2. МКУ «ДС» всего, в том числе: | 902 | 0409 | X | X | 21 730,0 | 2436,9 | 0,0 | 0,0 | 648,1 | 5749,4 | 12895,6 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | X | 414 | 15 542,5 | 2436,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 12895,6 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | X | 243 | 6 187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,1 | 5539,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025540 | 243 | 648,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025360 | 243 | 5 539,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5539,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1510025340 | 414 | 13 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 12895,6 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1514901 | 414 | 1 080,0 | 1080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1514916 | 414 | 480,4 | 480,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1517347 | 414 | 876,5 | 876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Основное мероприятие 1.7 Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | Участник 3. МУП «ГПТ», всего, в том числе: | 902 | 0408 | Х | X | 10 500,3 | 2900,0 | 4000,0 | 3600,3 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 902 | 0408 | 1516905 | 810 | 2 900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 902 | 0408 | 1510069050 | 810 | 4 000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 902 | 0408 | 1510069050 | 811 | 3 600,3 | 0,0 | 0,0 | 3600,3 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.7¹. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | Участник 3. МУП «ГПТ», всего, в том числе: | 902 | 0408 | Х | Х | 63 057,0 | Х | Х | Х | Х | 36357,6 | 13350,0 | 13350,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1510069030 | 811 | 63 057,0 | Х | Х | Х | Х | 36357,6 | 13350,0 | 13350,0 |
| 1.8. Основное мероприятие 1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | Участник 3. МУП «ГПТ», всего, в том числе: | 902 | 0408 | X | X | 351 121,0 | 104000,0 | 104825,0 | 0,0 | 0,0 | 142296,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1519010 | 244 | 104 000,0 | 104000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1510071180 | 244 | 104 825,0 | 0,0 | 104825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0408 | 1510071180 | 244 | 142 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 296,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. Основное мероприятие 1. 9. Исполнение судебных актов Российской Федерации | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | 1510099990 | 831 | 2 278,0 | 0,0 | 0,0 | 2278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» | Всего, в том числе: | 902 | X | X | X | 5 568,4 | 2070,4 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Основное мероприятие 2.1 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Участник 1. МКУ «ДСиГХ» | 902 | 0409 | 1520000 | X | 2 070,4 | 2070,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1520000000 | X | 3 498,0 | 0,0 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1522555 | 244 | 43,1 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1522555 | 243 | 2 027,3 | 2027,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1520025550 | 243 | 3 498,0 | 0,0 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

города Волгодонска

«Развитие транспортной

системы города Волгодонска»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансиро-вания | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Всего | 2 011 948,4 | 371701,6 | 297823,2 | 289850,7 | 155796,5 | 539745,3 | 152080,4 | 204950,7 |
|  | федеральный, бюджет | 153 471,4 | 3471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | 954 885,3 | 223251,2 | 164812,0 | 152808,6 | 35205,5 | 252 728,6 | 38021,9 | 88057,5 |
|  | местный бюджет, | 903 591,7 | 144979,0 | 133011,2 | 137042,1 | 120591,0 | 137 016,7 | 114058,5 | 116893,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | всего | 2 006 380,0 | 369631,2 | 295333,2 | 288842,7 | 155796,5 | 539 745,3 | 152080,4 | 204950,7 |
|  | федеральный бюджет, | 153 471,4 | 3471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | 954 885,3 | 223251,2 | 164812,0 | 152808,6 | 35205,5 | 252 728,6 | 38021,9 | 88057,5 |
|  | местный бюджет, | 898 023,3 | 142908,6 | 130521,2 | 136034,1 | 120591,0 | 137016,7 | 114058,5 | 116893,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» | всего | 5568,4 | 2070,4 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 5568,4 | 2070,4 | 2490,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |