Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2019																		   							  № 430

г. Волгодонск

О внесении изменения

в приложение к распоряжению

Администрации города

Волгодонска от 29.12.2018 № 423

«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 29.12.2018 № 423 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска на 2019 год» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Сектору надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска		                                                               В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации

города Волгодонска по строительству

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от 31.12.2019 № 430

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от 29.12.2018 № 423

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | 54 338,0 | 0,0 | 44 115,4 | 10 222,6 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | Х | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2019 | 5 001,2 | 0,0 | 0,0 | 5 001,2 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 28.02.2019 | 232,1 | 0,0 | 0,0 | 232,1 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках областной программы капитального ремонта | 31.12.2019 | X | X | X | X | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 30.11.2019 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы. Заключение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | Муниципальный контракт | 18.03.2019 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Контрольное событие подпрограммы. Выполнение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | Акты приемки выполненных работ | 30.11.2019 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.3 Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2019 | 271,8 | 0,0 | 0,0 | 271,8 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 28.02.2019 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 |
| 8. | Контрольное событие подпрограммы. Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Получение платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | 31.12.2019 | X | X | X | X | Х |
| 9. | Основное мероприятие 1.6 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 24.07.2019 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие подпрограммы. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | 15.07.2019 | X | X | X | X | Х |
| 11. | Основное мероприятие 1.9 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижения затрат населения на коммунальные услуги | 31.12.2019 | 961,5 | 0,0 | 961,5 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие подпрограммы. Предоставление субсидий | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Количество предоставленных субсидий 2 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Основное мероприятие 1.10 Содержание объектов муниципальной собственности | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 31.12.2019 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие подпрограммы. Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Исправные объекты, техобслуживаемого оборудования подводящего газопровода от точки врезки до жилых домов в количестве 6 ед. | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Основное мероприятие 1.11 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2019 | 47 999,1 | 0,0 | 43 153,9 | 4 845,2 | 0,0 |
| 16. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | 146 928,5 | 0,0 | 85 239,1 | 58 580,6 | 3 108,8 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 28.02.2019 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | 31.12.2019 | 58 804,1 | 0,0 | 39 908,3 | 18 895,8 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 2.1.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.2019 | 55 972,4 | 0,0 | 39 908,3 | 16 064,1 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 2.1.2 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» | Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.2019 | 2 237,2 | 0,0 | 0,0 | 2 237,2 | 0,0 |
| 20. | Мероприятие 2.1.3 Подготовка технических планов по объектам: «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73м. Литер:3”, на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» и «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора № 1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8» | Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.2019 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 0,0 |
| 21. | Мероприятие 2.1.4 Разработка сметной документации и проведение достоверности определения сметной стоимости по объектам: «Капитальный ремонт участка коллектора К-5. Литер 4 от УП33 до УП35, и литера 5 от УП34 до УП36» и «Капитальный ремонт коллектора К-25, литер 1 от колодца 47/К25 до колодца 48/К25, и литера 2 от колодца132/К25 до колодца 133/К25» | Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.2019 | 436,0 | 0,0 | 0,0 | 436,0 | 0,0 |
| 22. | Контрольное событие подпрограммы. Завершение работ по разработки проектно-сметной документации | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | Положительное заключение государственной экспертизы по двум объектам | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 31.12.2019 | 14 403,1 | 0,0 | 7 352,0 | 7 051,1 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие 2.2.1 Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 118 по ул. Морская в г. Волгодонске Ростовской области (I этап) | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | Акты приемки выполненных работ | 31.12.2019 | 8 846,8 | 0,0 | 7 352,0 | 1 494,8 | 0,0 |
| 25. | Мероприятие 2.2.2 Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №74 по ул. Ленина в г. Волгодонске Ростовской области (I этап) | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | Выполнение подготовительных работ для заключения муниципального контракта | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Контрольное событие подпрограммы. Завершение работ по реконструкции жилого дома № 118 по ул. Морской | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | Акт сдачи-приемки выполненных работ | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Мероприятие 2.2.3 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Мероприятия по капитальному ремонту жилого дома № 41 по ул. Ленина в г. Волгодонске Ростовской области в целях приведения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.» | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 31.08.2019 | 2 920,2 | 0,0 | 0,0 | 2 920,2 | 0,0 |
| 28. | Мероприятие 2.2.4 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Мероприятия по капитальному ремонту жилого дома № 64 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области в целях приведения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.» | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 30.06.2019 | 2 636,1 | 0,0 | 0,0 | 2 636,1 | 0,0 |
| 29. | Контрольное событие подпрограммы. Завершение работ по разработки проектно-сметной документации | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Положительные заключения государственной экспертизы | 31.08. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Основное мероприятие 2.3. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Соблюдение установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2019 | 37 350,1 | 0,0 | 22 551,9 | 14 798,2 | 0,0 |
| 31. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 31.12.2019 | 13 315,2 | 0,0 | 0,0 | 10 445,0 | 2 870,2 |
| 32. | Контрольное событие подпрограммы. Выделение субсидий | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Количество получателей субсидий 29 | 31.12.2019 | X | X | X | X | Х |
| 33. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 31.12.2019 | 848,9 | 0,0 | 0,0 | 610,3 | 238,6 |
| 34. | Контрольное событие подпрограммы. Выполнение капитального ремонта лифтов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Акты приёмки выполненных работ | 31.12.2019 | X | X | X | X | Х |
| 35. | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Устранение нарушений законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот | 31.12.2019 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 28.02.2019 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 36. | Контрольное событие подпрограммы. Погашение задолженности | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | 31.12.2019 | X | X | X | X | Х |
| 37. | Основное мероприятие 2.12 Приобретение коммунальной технике | Участник 3. МУП «Водоканал» Директор А.В. Нетута | Повышение удовлетворенности населения города и района уровнем коммунального обслуживания | 31.12.2019 | 21 636,7 | 0,0 | 15 426,9 | 6 209,8 | 0,0 |
| 38. | Контрольное событие подпрограммы. Заключение и исполнение контракта | Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута | Приобретение двух единиц техники | 31.12.2019 | X | X | X | X | Х |
| 39. | Основное мероприятие 2.13. Актуализация схемы теплоснабжения. | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.2019 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 40. | Контрольное событие программы Заключение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | Муниципальный контракт | 26.08.2019 | X | X | X | X | Х |
| 41. | Контрольное событие подпрограммы Исполнение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | Акт приёмки выполненных работ | 31.12.2019 | X | X | X | X | Х |
| 42. | Основное мероприятие 2.15 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам муниципальных квартир | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Погашение задолженности по коммунальным услугам муниципальных квартир | 31.12.2019 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 |
| 43. | Контрольное событие подпрограммы. Погашение задолженности по муниципальным квартирам | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Количество муниципальных квартир, по которым погашена задолженность по коммунальным услугам – 1 квартира | 31.12.2019 | X | X | X | X | Х |
| 44. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | 13 726,3 | 0,0 | 0,0 | 13 726,3 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 28.02.2019 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 96,6 | 0,0 |
| 45. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 31.12.2019 | 13 724,1 | 0,0 | 0,0 | 13 724,1 | 0,0 |
| 46. | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение мер пожарной безопасности | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 31.12.2019 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| 47. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 214 992,8 | 0,0 | 129 354,5 | 82 529,5 | 3 108,8 |
|  |  | Х | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 28.02.2019 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
|  |  | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | 214 992,8 | 0,0 | 129 354,5 | 82 529,5 | 3 108,8 |
|  |  | Участник 1 МКУ «ДС» | Х | Х | 92 276,9 | 0,0 | 47 260,3 | 45 016,6 | 0,0 |
|  |  | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» | Х | Х | 101 079,2 | 0,0 | 66 667,3 | 31 303,1 | 3 108,8 |
|  |  | Участник 3 МУП «Водоканал» | Х | Х | 21 636,7 | 0,0 | 15 426,9 | 6 209,8 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска              												         И.В. Орлова