Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2021 № 324

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации

города Волгодонска от 28.12.2020 № 334 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 28.12.2020 № 334 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2021 год» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Сектору надзора за градостроительной деятельностью комитета               по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2021 год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней                  со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска	     	                                      		  	           С.М. Макаров

Распоряжение вносит заместитель

главы Администрации города Волгодонска

по строительству

Приложение

к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 29.12.2021 № 324

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от 28.12.2020 № 334

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | 69 955,3 | 0,0 | 676,2 | 69 279,1 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2021 | 4 546,3 | 0,0 | 0,0 | 4 546,3 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Директор А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета (далее – начальник ОБУ) М.А. Ивлева | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | 2021 | X | X | X | X | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – начальник ОпРсУиРО) Е.Н. Никонова | Распространение информации среди населения | 2021 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Количество изготовленной полиграфической продукции для информирования населения | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Не менее 14637 единиц полиграфической продукции | 2021 | X | X | X | X | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Улучшение качества обслуживания жилищного фонда | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.4.1 Проведение городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Подведение итогов конкурса, определение победителей | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Определение не менее 11 победителей конкурса | 2021 | X | X | X | X | Х |
| 9 | Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | МКУ «ДС» Начальник отдела строительного контроля (далее – начальник ОСК) Д.С. Гигаури; МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов (далее – ведущий инженер СОВ) И.В. Постникова | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 2021 | 876,1 | 0,0 | 0,0 | 876,1 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 1.5.1 Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | 2021 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 1.5.2 Капитальный ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 2021 | 600,4 | 0,0 | 0,0 | 600,4 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 1.5.3 Возмещение стоимости газового счетчика, приобретенного сиротой по адресу пр. Мира 60 Д, кв. 29 | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | 2021 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 1.5.4 Приобретение газовой плиты в муниципальную квартиру, принадлежащую сироте, по адресу ул.К.Маркса 16, кв.29 | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | 2021 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 |
| 14 | 1.5.5 Текущий ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 2021 | 236,4 | 0,0 | 0,0 | 236,4 | 0,0 |
| 15 | 1.5.6 Проведение двойной дезинфекции и дезинсекции в муниципальной квартире по адресу: г. Волгодонск, ул. Горького, д.184, кв.58 | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 2021 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1 Обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | Акты приёмки выполненных работ | 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2 Отремонтированные муниципальные помещения по адресам: ул. Ленина, д.85, кв.95, ул. Лучезарная 1б | МКУ «ДС» Директор А.В. Усов Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Акты приёмки выполненных работ | 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта (далее – начальник ОКР) А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальные услуги | 2021 | 676,2 | 0,0 | 676,2 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 Количество ТСЖ получателей субсидии | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Не менее 4-х | 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Мероприятие 1.6.1 Распределение субсидий юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, на 2018-2022 годы | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Количество товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) не менее 2-х | 2021 | 212,6 | 0,0 | 212,6 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 1.6.2 Распределение средств между многоквартирными домами юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов в 2020-2024 годах за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Количество ТСЖ не менее 2-х | 2021 | 463,6 | 0,0 | 463,6 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2021 | 63 776,7 | 0,0 | 0,0 | 63 776,7 | 0,0 |
| 23 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | 304 852,7 | 0,0 | 211 680,7 | 90 912,1 | 2 259,9 |
| 24 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела (далее – начальник ПТО) Т.В. Курмак Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению в рамках исполнения муниципального контракта в 2021 году планируется реализация мероприятия по капитальному ремонту | 2021 | 173 337,8 | 0,0 | 136 091,8 | 37 246,0 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие 2.1.1 Восстановление аварийного участка объекта: "Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26", "Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7", общей протяженностью 3328,67 м (капитальный ремонт) | Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее- МУП «Водоканал») Директор Т.С. Радыгина | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | 2021 | 173 337,8 | 0,0 | 136 091,8 | 37 246,0 | 0,0 |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 Завершение работ по капитальному ремонту аварийного участка подводящего коллектора от ГК38 до ГК26", "Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7", общей протяженностью 3328,67 м | МУП «Водоканал» Директор Т.С. Радыгина | Заключение муниципального контракта. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в 2021 году | 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Приведение объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник экономического отдела Т.С. Тарасенко | Соблюдение установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 2021 | 100 651,2 | 0,0 | 75 588,9 | 25 062,3 | 0,0 |
| 29 | Основное мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 2021 | 14 669,1 | 0,0 | 0,0 | 14 669,1 | 0,0 |
| 30 | Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов | 2021 | 12 932,4 | 0,0 | 0,0 | 10 672,5 | 2 259,9 |
| 31 | Мероприятие 2.5.1 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Повышение качества и надёжности обеспечения водоснабжением населения, проживающего в многоквартирных домах | 2021 | 7 275,4 | 0,0 | 0,0 | 5 092,8 | 2 182,6 |
| 32 | Мероприятие 2.5.2 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2021 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 21,4 |
| 33 | Мероприятие 2.5.3 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2021 | 5 585,6 | 0,0 | 0,0 | 5 529,7 | 55,9 |
| 34 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.1 Установка станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Не менее 19 станций повышения давления | 2021 | X | X | X | X | X |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.2 Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Не менее 7 лифтов | 2021 | X | X | X | X | X |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.3 Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Обустроить не менее 27 объектов придомовых территорий | 2021 | X | X | X | X | X |
| 37 | Основное мероприятие 2.6 Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова, Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | 2021 | 3 139,0 | 0,0 | 0,0 | 3 139,0 | 0,0 |
| 38 | Мероприятие 2.6.1 Актуализация схемы теплоснабжения | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению | 2021 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 599,9 | 0,0 |
| 39 | Мероприятие 2.6.2 Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового оборудования по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад» | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | 2021 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 |
| 40 | Мероприятие 2.6.3 Капитальный ремонт внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная) | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | 2021 | 295,9 | 0,0 | 0,0 | 295,9 | 0,0 |
| 41 | Мероприятие 2.6.4 Корректировка расчетной схемы газоснабжения | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ведущий специалист сектора землеустройства инженерного обеспечения О.В. Корнева | Повышение качества и надежности предоставления услуг по газоснабжению | 2021 | 2 215,9 | 0,0 | 0,0 | 2 215,9 | 0,0 |
| 42 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова, Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова; МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури; Ведущий специалист сектора землеустройства инженерного обеспечения О.В. Корнева | Не менее 4 муниципальных контрактов | 2021 | X | X | X | X | X |
| 43 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.2 Завершение выполнения капитального ремонта внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная) | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Акты выполненных работ | 19.09.2021 | X | X | X | X | X |
| 44 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | 2021 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | 0,0 |
| 45 | Контрольное событие муниципальной программы 2.7. Погашение задолженности | МКУ «ДС» Директор А.В. Усов Начальник ОБУ М.А. Ивлева | Погашение задолженности по 16 квартирам | 2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 46 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 374 808,0 | 0,0 | 212 356,9 | 160 191,2 | 2 259,9 |
|  |  | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | 374 808,0 | 0,0 | 212 356,9 | 160 191,2 | 2 259,9 |
|  |  | Участник 1 МКУ «ДС» | Х | Х | 20 495,5 | 0,0 | 0,0 | 20 495,5 | 0,0 |
|  |  | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» | Х | Х | 178 758,8 | 0,0 | 76 265,1 | 100 233,8 | 2 259,9 |
|  |  | Участник 3 МУП «Водоканал» | Х | Х | 173 337,8 | 0,0 | 136 091,8 | 37 246,0 | 0,0 |
|  |  | Участник 4 Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | 2 215,9 | 0,0 | 0,0 | 2 215,9 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска              									                И.В. Орлова