Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на 01.10.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 676,2 | 676,2 | 113,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 69 559,1 | 69 569,0 | 22 150,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с условиями заключенного соглашения с НКО «Фонд капитального ремонта», производится оплата расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 4 846,3 | 4 846,3 | 2 979,4 |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета (далее – начальник ОБУ) М.А. Ивлева | Использованы взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по помещениям, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – начальник ОпРсУиРО) Е.Н. Никонова | В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт на подготовку и размещение информационных материалов | 11.01.2021 | 25.05.2021 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Количество изготовленной полиграфической продукции для информирования населения | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Изготовлено 14637 штук полиграфической продукции для информирования населения | 11.01.2021 | 25.05.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | В целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен городской конкурс «Лучший двор многоквартирного дома», поощрены лучшие советы многоквартирных домов | 11.01.2021 | 27.08.2021 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 7 | Мероприятие 1.4.1 Проведение городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Проведен городских конкурс «Лучший двор многоквартирного дома» | 01.07.2021 | 27.08.2021 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Подведение итогов конкурса, определение победителей | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Подведены итоги конкурса. Определено 4 победителя конкурса. Вручены награды участникам конкурса в дополнительных номинациях | 01.07.2021 | 27.08.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | МКУ «ДС» Начальник отдела строительного контроля (далее – начальник ОСК) Д.С. Гигаури, МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов (далее – ведущий инженер СОВ) И.В. Постникова | В целях поддержания объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 856,1 | 866,0 | 4,3 |  |
| 10 | Мероприятие 1.5.1 Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | В целях поддержания объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии предусмотрены средства местного бюджета на ремонт и обслуживание объекта муниципального имущества, расположенного по ул. Морской ж/д. №№33, 35, 37, 39, 41 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 15,1 | 15,1 | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.5.2 Капитальный ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В целях поддержания объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии предусмотрены средства местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилья | 05.03.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 836,7 | 836,7 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 1.5.3 Возмещение стоимости газового счетчика, приобретенного сиротой по адресу пр. Мира 60 Д, кв. 29 | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | В целях поддержания объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии заменен газовый счетчик в муниципальном жилом помещении, закрепленном за сиротой | 27.05.2021 | 22.06.2021 | местный бюджет | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1 Обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | Ведутся работы по ремонту и обслуживанию объекта муниципального имущества, расположенного по ул. Морской ж/д. №№33, 35, 37, 39, 41 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2 Отремонтированные муниципальные помещения по адресам: ул. Молодежная, д.7, кв.85; ул. Ленина, д.85, кв.95; ул. Ленина, д.96, кв. 15, комната №10, ул. Лучезарная 1б | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В IV квартале 2021 года запланировано заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Ленина 85, кв.95, ул. Лучезарная 1б | 01.07.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта (далее – начальник ОКР) А.П. Мещерякова | В целях улучшения технического состояния многоквартирных домов, снижения затрат населения на коммунальные услуги предусмотрены средства областного бюджета на предоставление субсидии | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 676,2 | 676,2 | 113,7 |  |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 Количество ТСЖ получателей субсидии | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Определены 4 ТСЖ и предоставляются субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | 11.01.2021 | 05.03.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 17 | Мероприятие 1.6.1 Распределение субсидий юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, на 2018-2022 годы | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Определены 2 ТСЖ, которым предоставляются субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 212,6 | 212,6 | 113,7 |  |
| 18 | Мероприятие 1.6.2 Распределение средств между многоквартирными домами юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов в 2020-2024 годах за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Определены 2 ТСЖ для предоставления субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 463,6 | 463,6 | 0,0 |  |
| 19 | Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | В целях улучшения технического состояния многоквартирных домов заключено соглашение №3 от 28.06.2021 с НКО Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на предоставление субсидии | 28.06.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 63 776,7 | 63 776,7 | 19 087,1 |  |
| 20 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 151 684,5 | 151 684,5 | 45 924,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 82 708,6 | 85 333,6 | 31 321,6 |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела (далее – начальник ПТО) Т.В. Курмак Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В целях повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование средств областного бюджета | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 136 091,8 | 136 091,8 | 45 924,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 51 446,3 | 51 446,3 | 19 851,0 |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.1 Строительство объекта: «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области направлены предложения по финансированию работ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 3 315,6 | 3 315,6 | 0,0 |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.2 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция объектов водоснабжения г. Волгодонска» | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В. Курмак | В министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области направлены предложения по финансированию работ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 3 008,3 | 3 008,3 | 0,0 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.3 Восстановление аварийного участка объекта: "Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26", "Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7", общей протяженностью 3328,67 м (капитальный ремонт) | Директор Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее- МУП «Водоканал») Т.С. Радыгина | Заключен контракт на выполнение работ по восстановлению аварийного участка | 05.03.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 136 091,8 | 136 091,8 | 45 924,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 45 122,4 | 45 122,4 | 19 851,0 |  |
| 25 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 Выполнение работ по строительству магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Заключение муниципального контракта при условии выделения субсидии за счет средств областного бюджета запланировано в IV квартале 2021 года | 01.10.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.2 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объектов водоснабжения г. Волгодонска | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В. Курмак | Заключение муниципального контракта при условии выделения субсидии за счет средств областного бюджета запланировано в IV квартале 2021 года | 01.10.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.3 Завершение работ по капитальному ремонту аварийного участка подводящего коллектора от ГК38 до ГК26", "Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7", общей протяженностью 3328,67 м | МУП «Водоканал» Директор Т.С. Радыгина | Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ | 05.03.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 28 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | На реализацию мероприятия в 2021 году не предусмотрено финансирование | - | - | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник экономического отдела Т.С. Тарасенко | В целях возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 15 592,7 | 15 592,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 169,9 | 5 169,9 | 0,0 |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 14 295,3 | 14 562,5 | 10 367,6 |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | В целях обеспечения эстетического вида микрорайонов предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 10 680,3 | 10 867,5 | 1 103,0 |  |
| 32 | Мероприятие 2.5.1 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | В целях повышения качества и надёжности обеспечения водоснабжением населения, проживающего в многоквартирных домах предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 3 082,8 | 5 092,8 | 248,4 |  |
| 33 | Мероприятие 2.5.2 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | В целях улучшения технического состояния многоквартирных домов предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 2 485,0 | 215,0 | 0,0 |  |
| 34 | Мероприятие 2.5.3 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | В целях поддержания исправного технического состояния и эстетического вида многоквартирных домов, дворовых (придомовых) территорий, социально важных объектов и прилегающих к ним территорий предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 05.03.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 5 112,5 | 5 559,7 | 854,6 |  |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.1 Установка станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Установлено 9 насосных станций. Приступили к работам по установке 2 насосных станций | 01.07.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.2 Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Выполнен капитальный ремонт 8 лифтов в 2-х МКД | 01.07.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 37 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.3 Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Установлено 29 единиц спортивного, игрового оборудования, МАФ | 01.07.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 38 | Основное мероприятие 2.6 Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова, Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | В целях улучшения снабжения коммунальными услугами населения предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 05.03.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 1 048,0 | 3 164,2 | 0,0 |  |
| 39 | Мероприятие 2.6.1 Актуализация схемы теплоснабжения | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | В целях обеспечения граждан доступными коммунальными услугами предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 27.05.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 599,9 | 599,9 | 0,0 |  |
| 40 | Мероприятие 2.6.2 Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового оборудования по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад» | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | В целях улучшения снабжения коммунальными услугами населения предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 05.03.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 52,5 | 52,5 | 0,0 |  |
| 41 | Мероприятие 2.6.3 Капитальный ремонт внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная) | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Заключен договор №1/2021 от 26.07.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта. Работы выполнены в полном объеме. Финансирование работ запланировано в IV квартале 2021 года | 15.07.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 395,6 | 295,9 | 0,0 |  |
| 42 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова, Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова, Начальник ОСК МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ по контракту 15.12.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 43 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.2 Завершение выполнения капитального ремонта внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная) | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Выполнен капитальный ремонт внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная). Подрядчиком предоставлены акты выполненных работ на оплату. | 15.07.2021 | 19.09.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 44 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | В целях снижения задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, предусмотрены средства местного бюджета для погашения задолженности за содержание жилья по 16 муниципальным квартирам | 27.05.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 68,8 | 123,2 | 0,0 |  |
| 45 | Контрольное событие муниципальной программы 2.7. Погашение задолженности | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник ОБУ М.А. Ивлева | Погашение задолженности за содержание муниципального жилья запланировано в IV квартале 2021 года | 01.10.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 46 | Итого по муниципальной программе | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 152 360,7 | 152 360,7 | 46 038,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 152 267,7 | 154 902,6 | 53 472,4 |  |

Заведующий сектором надзора за
  градостроительной деятельностью
  комитета  по градостроительству и
  архитектуре  Администрации

города Волгодонска 														  В.В. Апонасенко

Начальник отдела бухгалтерского

учета - главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска		   			  Е.И. Быкадорова

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 9 месяцев 2021 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | всего | 307 066,3 | 307 263,3 | 99 909,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 152 360,7 | 152 360,7 | 46 038,2 |
|  | местный бюджет | 152 267,7 | 154 902,6 | 53 472,4 |
|  | Внебюджетные источники | 2 437,9 | 0,0 | 398,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | всего | 70 235,3 | 70 245,2 | 22 264,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 676,2 | 676,2 | 113,7 |
|  | местный бюджет | 69 559,1 | 69 569,0 | 22 150,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | всего | 4 846,3 | 4 846,3 | 2 979,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4 846,3 | 4 846,3 | 2 979,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | всего | 856,1 | 866,0 | 4,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 856,1 | 866,0 | 4,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | всего | 676,2 | 676,2 | 113,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 676,2 | 676,2 | 113,7 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | всего | 63 776,7 | 63 776,7 | 19 087,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 63 776,7 | 63 776,7 | 19 087,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | всего | 236 831,0 | 237 018,1 | 77 644,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 151 684,5 | 151 684,5 | 45 924,5 |
|  | местный бюджет | 82 708,6 | 85 333,6 | 31 321,6 |
|  | внебюджетные источники | 2 437,9 | 0,0 | 398,5 |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | всего | 187 538,1 | 187 538,1 | 65 775,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 136 091,8 | 136 091,8 | 45 924,5 |
|  | местный бюджет | 51 446,3 | 51 446,3 | 19 851,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 20 762,6 | 20 762,6 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 15 592,7 | 15 592,7 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5 169,9 | 5 169,9 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | всего | 14 295,3 | 14 562,5 | 10 367,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 14 295,3 | 14 562,5 | 10 367,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояние жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территории | всего | 13 118,2 | 10 867,5 | 1 501,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 680,3 | 10 867,5 | 1 103,0 |
|  | внебюджетные источники | 2 437,9 | 0,0 | 398,5 |
| Основное мероприятие 2.6. Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | всего | 1 048,0 | 3 164,2 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 048,0 | 3 164,2 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | всего | 68,8 | 123,2 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 68,8 | 123,2 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заведующий сектором надзора за
градостроительной деятельностью
комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации

города Волгодонска 							  В.В. Апонасенко

Начальник отдела бухгалтерского

учета- главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска                                                         Е.И. Быкадорова

Пояснительная информация к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2444.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 307 066,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 307 263,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило                       99 909,1 тыс. рублей или 32,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2021 год» от 28.12.2020 №334.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 70 235,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью                                 70 245,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 22 264,5 тыс. рублей или 31,7 процентов.

Сводной бюджетной росписью в рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Содержание объектов муниципальной собственности».  предусмотрены средства в сумме 9,9 тыс. рублей на приобретение газовой плиты в муниципальную квартиру, принадлежащую сироте по адресу                  ул. К.Маркса 16, кв.29. В муниципальную программу данные изменения                              по состоянию на 01.10.2021 не внесены.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 6 основных мероприятий, 2 из которых выполнены в срок.

Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере». В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт на подготовку и размещение информационных материалов.

Основное мероприятие 1.4 «Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами». В целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен городской конкурс «Лучший двор многоквартирного дома», поощрены лучшие советы многоквартирных домов

Ведутся работы в соответствии с графиками по 4 основным мероприятиям. По результатам года ожидается полное исполнение по всем основным мероприятиям.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании              6 контрольных событий.

По итогам 9 месяцев 2021 года достигнуто 3 контрольных события:

контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Количество изготовленной полиграфической продукции для информирования населения». Изготовлено 14637 штук полиграфической продукции для информирования населения;

контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Подведение итогов конкурса, определение победителей». Подведены итоги конкурса. Определено 4 победителя конкурса. Вручены награды участникам конкурса               в дополнительных номинациях;

контрольное событие муниципальной программы 1.6. «Количество ТСЖ получателей субсидии». Определены 4 ТСЖ и предоставляются субсидии                     в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом.

По 3 контрольным событиям муниципальной программы по итогам                             9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся                                 в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» переданных в безвозмездное пользование МКУ «ДС». Использованы взносы     на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов,                       по помещениям, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

контрольное событие муниципальной программы 1.5.1 «Обслуживание                  и ремонт объектов газового хозяйства». Ведутся работы по ремонту                             и обслуживанию объекта муниципального имущества, расположенного                       по ул. Морской ж/д. №№33, 35, 37, 39, 41;

контрольное событие муниципальной программы 1.5.2 «Отремонтированные муниципальные помещения по адресам: ул. Молодежная, д.7, кв.85; ул. Ленина, д.85, кв.95; ул. Ленина, д.96, кв. 15, комната №10,                     ул. Лучезарная 1б». В IV квартале 2021 года запланировано заключение                            и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Ленина 85, кв.95,                  ул. Лучезарная 1б;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 236 831,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью                           237 018,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 77 644,6 тыс. рублей или 32,8 процентов.

Сводной бюджетной росписью в рамках реализации основного мероприятия 2.6. «Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания» предусмотрены средства в сумме 2 215,9 тыс. рублей на корректировку разработки расчетной схемы газоснабжения. В муниципальную программу данные изменения                              по состоянию на 01.10.2021 не внесены.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 6 основных мероприятий.

Ведутся работы в соответствии с графиками по 6 основным мероприятиям. По результатам года ожидается полное исполнение по всем основным мероприятиям.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании                        9 контрольных событий.

По итогам 9 месяцев 2021 года достигнуто 1 контрольное событие:

контрольное событие муниципальной программы 2.6.2 «Завершение выполнения капитального ремонта внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная)». Выполнен капитальный ремонт внутриквартального газопровода северной части                     ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная). Подрядчиком предоставлены акты выполненных работ на оплату.

По 8 контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 «Выполнение работ по строительству магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области». Заключение муниципального контракта при условии выделения субсидии                за счет средств областного бюджета запланировано в IV квартале 2021 года;

контрольное событие муниципальной программы 2.1.2 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объектов водоснабжения г. Волгодонска». Заключение муниципального контракта при условии выделения субсидии за счет средств областного бюджета запланировано                    в IV квартале 2021 года;

контрольное событие муниципальной программы 2.1.3 «Завершение работ по капитальному ремонту аварийного участка подводящего коллектора отГК38 до ГК26, «Магистральная канализация от К7 до Ксущ., отГК0                     до К7/К7», общей протяженностью 3328,67м». Работы ведутся в соответствии                   с графиком производства работ;

контрольное событие муниципальной программы 2.5.1. «Установка станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами,                                       на многоквартирных домах». Установлено 9 насосных станций. Приступили                    к работам по установке 2 насосных станций;

контрольное событие муниципальной программы 2.5.2. «Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта». Выполнен капитальный ремонт 8 лифтов в 2-х МКД;

контрольное событие муниципальной программы 2.5.3. «Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов». Установлено 29 единиц спортивного, игрового оборудования, МАФ;

контрольное событие муниципальной программы 2.6.1 «Заключение                         и исполнение муниципальных контрактов». Заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ по контракту 15.12.2021;

контрольное событие муниципальной программы 2.7. «Погашение задолженности». Погашение задолженности за содержание муниципального жилья запланировано в IV квартале 2021 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.