Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на 01.07.2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 373,6 | 373,6 | 124,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 767,1 | 6 919,0 | 2 727,7 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с условиями заключенного соглашения с НКО «Фонд капитального ремонта», производится оплата расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 4 745,5 | 5 817,8 | 2 130,7 |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Использованы взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по помещениям, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее - начальник ОпРсУиРО) Е.Н. Никонова | В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ подготовлены информационные материалы | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Количество публикаций по вопросам управления многоквартирными домами энергоэффективности в жилищной сфере | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | На официальном сайте Администрации города Волгодонска размещена информация для жителей: - о необходимости своевременной оплаты за капитальный ремонт в МКД; - о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | В целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами предусмотрены средства местного бюджета на поощрение лучших советов многоквартирных домов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 1.4.1. Проведение городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 01.07.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Контрольное событие программы 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | Подведение итогов, определение победителей городских конкурсов запланировано в августе 2022 года | 01.07.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов (далее – ведущий инженер СОВ) И.В. Постникова | В целях поддержания объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 941,6 | 1 101,2 | 597,0 |  |
| 10 | Мероприятие 1.5.1. Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | В целях поддержания объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии предусмотрены средства местного бюджета на ремонт и обслуживание объекта муниципального имущества, расположенного по ул. Морской ж/д. №№33, 35, 37, 39, 41 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 17,1 | 16,8 | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.5.2. Текущий ремонт мест общего пользования и канализации в муниципальном жилье по адресу: ул. Железнодорожная, д. 108 | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В целях поддержания объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии предусмотрены средства местного бюджета на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилья | 05.03.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 597,0 | 753,5 | 597,0 |  |
| 12 | Мероприятие 1.5.3 Капитальный ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В целях поддержания объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии предусмотрены средства местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилья по адресу: ул. Лучезарная 1б, кв.3 | 27.05.2022 | 22.06.2022 | местный бюджет | 265,4 | 265,4 | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.5.4 Текущий ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В целях поддержания объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии по адресу: пр. Строителей д.29 кв.57 | 27.05.2022 | 22.06.2022 | местный бюджет | 62,1 | 62,1 | 0,0 |  |
| 14 | Контрольное событие программы 1.5.1. Обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | Заключен 1 муниципальный контракт на 16,8 тыс.рублей. Проведены работы в апреле – июне месяцах по ремонту и обслуживанию объекта муниципального имущества. | 05.03.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2 Приведение муниципального жилья надлежащее состояние по адресу: ул. Железнодорожная, д. 108 а | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Приведено муниципальное жилье в надлежащее состояние (муниципальный контракт №2022.240454 от 02.03.2022, №2022.742341 от 29.06.2022) | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.3 Отремонтированные муниципальные помещения по адресам: ул. Лучезарная 1б кв.3, ул. Октябрьское шоссе 5 кв.50 | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В III квартале 2022 года запланировано заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений | 11.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 17 | Основное мероприятие 1.6. Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта (далее – начальник ОКР) А.П. Мещерякова | В целях улучшения технического состояния многоквартирных домов, снижения затрат населения на коммунальные услуги предусмотрены средства областного бюджета на предоставление субсидии | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 373,6 | 373,6 | 124,3 |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Количество ТСЖ получателей субсидии | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 4 ТСЖ предоставлены субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 19 | Мероприятие 1.6.1 Распределение субсидий юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 2018-2022 годы | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 2 ТСЖ предоставлены субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 67,1 | 67,1 | 33,6 |  |
| 20 | Мероприятие 1.6.2 Распределение средств между многоквартирными домами юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов в 2020-2024 годах за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 2 ТСЖ предоставлены субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 306,5 | 306,5 | 90,7 |  |
| 21 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 166 091,0 | 166 091,0 | 18 097,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 82 539,9 | 84 877,2 | 21 354,1 |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В целях повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование средств областного бюджета | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 23 018,8 | 44 178,2 | 10 006,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14 852,6 | 14 699,5 | 6 940,7 |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.1 Строительство объекта «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 23 018,8 | 23 018,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7 550,7 | 7 397,6 | 0,0 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.2 Восстановление аварийного участка объекта: «Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26», «Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7», общей протяженностью 3328,67 м (капитальный ремонт) | Директор Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») С.А. Буланов | Заключен контракт на выполнение работ по восстановлению аварийного участка | 05.03.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 21 159,4 | 21 159,4 | 10 006,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 940,8 | 6 940,8 | 6 940,7 |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.3 Строительство водопровода магистрального по ул. Индустриальной, 172 г. Волгодонска | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В целях обеспечения граждан доступными коммунальными услугами | 05.03.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 169,5 | 169,5 | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.4 Строительство водопровода магистрального по ул. Песчаная к дому 15 г. Волгодонска | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | В целях обеспечения граждан доступными коммунальными услугами | 05.03.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 191,6 | 191,6 | 0,0 |  |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 Заключение муниципального контракта | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | Заключение муниципального контракта запланировано в IV квартале 2022 года | 03.10.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 28 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.2 Завершение работ по капитальному ремонту аварийного участка подводящего коллектора от ГК38 до ГК26», «Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7», общей протяженностью 3328,67 м | Директор МУП «Водоканал» С.А. Буланов | Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в 2022 году. Завершение работ | 03.10.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 29 | Основное мероприятие 2.3. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник экономического отдела Т.С. Тарасенко | Ресурсоснабжающим организациям возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в сумме 15977,4 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 121 912,8 | 121 912,8 | 8 091,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 43 337,2 | 43 337,2 | 7 885,8 |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 15 595,7 | 15 635,3 | 6 527,6 |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий | МКУ «ДсиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 8 703,2 | 10 479,0 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 2.5.1. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДсиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Повышение качества и надёжности обеспечения водоснабжением населения, проживающего в многоквартирных домах | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 2 700,0 | 3 593,8 | 0,0 |  |
| 33 | Мероприятие 2.5.2. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДсиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 5 624,1 | 6 458,9 | 0,0 |  |
| 34 | Мероприятие 2.5.3. Предоставление из средств местного бюджета субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по капитальному ремонту лифтов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДсиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Поддержание исправного технического состояния и эстетического вида многоквартирных домов, дворовых (придомовых) территорий, социально важных объектов и прилегающих к ним территорий предусмотрены средства местного бюджета на реализацию мероприятия | 05.03.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 379,1 | 47,2 | 0,0 |  |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.1 Установка станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах | Директор МКУ «ДсиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Установлено 4 станции повышения давления | 01.07.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.2 Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Установлено 6 скамеек по ул.Энтузиастов,23 (14 округ) и 1 беседка по ул.Черниокова,14 (15 округ). | 01.07.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 37 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.3 Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | Предусмотрены средства для проведения работ | 01.07.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 38 | Основное мероприятие 2.6. Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова, Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | 05.03.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 51,2 | 650,0 | 0,0 |  |
| 39 | Мероприятие 2.6.1. Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового оборудования по адресу: г.Волгодонск, ДНТ «Донской сад» | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | Проведено обслуживание объекта газового хозяйства объекта муниципального имущества, расположенного по адресу: г.Волгодонск, ДНТ «Донской сад» | 05.03.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 51,2 | 50,0 | 0,0 |  |
| 40 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова, Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | Заключен 1 муниципальный контракт на 50,0 тыс.рублей. Осуществлено обслуживание объекта муниципальной собственности в апреле-июне | 01.07.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 41 | Итого по муниципальной программе | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 166 464,6 | 166 464,6 | 18 221,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 88 307,0 | 91 796,2 | 24 081,8 |  |

Заведующий сектором надзора за
  градостроительной деятельностью
  комитета  по градостроительству и
  архитектуре  Администрации

города Волгодонска 														  В.В. Апонасенко

Начальник отдела бухгалтерского

учета - главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска		   			  Е.И. Быкадорова

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за I полугодие 2022 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | всего | 259 637,2 | 258 260,8 | 42 303,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 166 464,6 | 166 464,6 | 18 221,9 |
|  | местный бюджет | 91 796,2 | 91 796,2 | 24 081,8 |
|  | Внебюджетные источники | 1 376,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | всего | 7 292,6 | 7 292,6 | 2 852,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 373,6 | 373,6 | 124,3 |
|  | местный бюджет | 6 919,0 | 6 919,0 | 2 727,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | всего | 5 817,8 | 5 817,8 | 2 130,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5 817,8 | 5 817,8 | 2 130,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | всего | 1 101,2 | 1 101,2 | 597,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 101,2 | 1 101,2 | 597,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | всего | 373,6 | 373,6 | 124,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 373,6 | 373,6 | 124,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | всего | 252 344,6 | 250 968,2 | 39 451,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 166 091,0 | 166 091,0 | 18 097,6 |
|  | местный бюджет | 84 877,2 | 84 877,2 | 21 354,1 |
|  | внебюджетные источники | 1 376,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | всего | 58 877,7 | 58 877,7 | 16 946,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 44 178,2 | 44 178,2 | 10 006,0 |
|  | местный бюджет | 14 699,5 | 14 699,5 | 6 940,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | всего | 63,1 | 63,1 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 63,1 | 63,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 165 250,0 | 165 250,0 | 15 977,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 121 912,8 | 121 912,8 | 8 091,6 |
|  | местный бюджет | 43 337,2 | 43 337,2 | 7 885,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | всего | 15 635,3 | 15 635,3 | 6 527,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 15 635,3 | 15 635,3 | 6 527,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояние жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территории | всего | 11 855,4 | 10 479,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 479,0 | 10 479,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1 376,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | всего | 650,0 | 650,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 650,0 | 650,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | всего | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заведующий сектором надзора за
градостроительной деятельностью
комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации

города Волгодонска 							  В.В. Апонасенко

Начальник отдела бухгалтерского

учета- главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска                                                         Е.И. Быкадорова

Пояснительная информация к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

по итогам I полугодия 2022 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2444.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 259 637,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 258 260,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2022 года составило                       42 303,7 тыс. рублей или 16,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Создание условий для обеспечения бесперебойности                      и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2022 год» от 03.12.2021 №278.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 7 292,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью                                 7 292,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2022 года составило 2 852,0 тыс. рублей или 39,1 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 6 основных мероприятий. Ведутся работы в соответствии с графиками по всем основным мероприятиям. По результатам года ожидается полное исполнение по всем основным мероприятиям.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании                        7 контрольных событий.

По итогам I полугодия 2022 года достигнуто 2 контрольных события:

- контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Количество изготовленной полиграфической продукции для информирования населения». На официальном сайте Администрации города Волгодонска размещено 2 информации для жителей;

- контрольное событие муниципальной программы 1.5.2 «Приведение муниципального жилья надлежащее состояние по адресу: ул. Железнодорожная, д. 108 а». Приведено муниципальное жилье в надлежащее состояние (муниципальный контракт №2022.240454 от 02.03.2022, №2022.742341 от 29.06.2022).

По 5 контрольным событиям муниципальной программы по итогам                             I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся                                 в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» переданных                   в безвозмездное пользование МКУ «ДС». Использованы взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по помещениям, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

- контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Подведение итогов конкурса, определение победителей». Подведение итогов, определение победителей городских конкурсов запланировано в августе 2022 года;

- контрольное событие муниципальной программы 1.5.1 «Обслуживание                  и ремонт объектов газового хозяйства». Ведутся работы по ремонту                             и обслуживанию объекта муниципального имущества, расположенного                       по ул. Морской ж/д. №№33, 35, 37, 39, 41;

- контрольное событие муниципальной программы 1.5.3 «Отремонтированные муниципальные помещения по адресам: ул. Лучезарная 1б кв.3, ул. Октябрьское шоссе 5 кв.50». В III квартале 2022 года запланировано заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений;

- контрольное событие муниципальной программы 1.6 «Количество ТСЖ получателей субсидии». Определены 4 ТСЖ и предоставляются субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 252 344,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью                           250 968,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2022 года составило 39 451,7 тыс. рублей или 15,7 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 6 основных мероприятий.

Ведутся работы в соответствии с графиками по 6 основным мероприятиям.                     По результатам года ожидается полное исполнение по всем основным мероприятиям.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании                        6 контрольных событий.

По 6 контрольным событиям по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 «Заключение муниципального контракта по строительству магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области». Исполнение муниципального контракта после выделения средств областного бюджета запланировано в IV квартале 2022 года;

- контрольное событие муниципальной программы 2.1.2 «Завершение работ по капитальному ремонту аварийного участка подводящего коллектора от ГК38 до ГК26», «Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7», общей протяженностью 3328,67 м». Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в 2022 году. Завершение работ;

- контрольное событие муниципальной программы 2.5.1 «Установка станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами,                                       на многоквартирных домах». Выполнены работы по установке 4 станций повышения давления;

- контрольное событие муниципальной программы 2.5.2 «Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов» установлено 6 скамеек и 1 беседка;

- контрольное событие муниципальной программы 2.5.3 «Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта». Заключение соглашения запланировано в IV квартале 2022 года;

- контрольное событие муниципальной программы 2.6 «Заключение                         и исполнение муниципальных контрактов». Заключен муниципальный контракт. Осуществлено техническое обслуживание газового оборудования.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы                   не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Графа 8 таблицы 10 отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за отчетный период 6 месяцев 2022 заполнена в соответствии с утвержденным по состоянию на 01.07.2022 распоряжением Администрации города Волгодонска от 09.06.2022 № 131 «О внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 03.12.2021 №278 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2022 год».

По состоянию на 01.07.2022 в муниципальной программе учтены следующие мероприятия, которые не вошли в утвержденный план реализации по состоянию на 01.07.2022:

- по основному мероприятию 1.5 «Содержание объектов муниципальной собственности» в сумме 3,4 тыс.руб. необходимо на проведение дезинфекции и дезинсекции с целью приведения в соответствие с требованиями санитарных норм для дальнейшего предоставления квартиры очереднику по адресу пр.Строителей, д.29, кв.57;

- по основному мероприятию 2.2 «Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей» на сумму 63,1 тыс. рублей предусмотрены средства местного бюджета на технический план для ввода в эксплуатацию дома 163 по ул.Степной;

- по основному мероприятию 2.5 «Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий» предусмотрены ассигнования за счет средств местного бюджета в размере 379,1 тыс. рублей на обустройство пандусом входа жилого дома по адресу:                       ул. Ленина, д. 115;

- по основному мероприятию 2.6 «Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания» в сумме 600,00 тыс.руб. на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения;

- по основному мероприятию 2.7 «Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам» в размере 13,1 тыс. рублей.

Графа 3 таблицы 12 сведений об использовании областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за I полугодие 2022 года заполнена в соответствии с утвержденным по состоянию на 01.07.2022 постановлением Администрации города Волгодонска от 30.06.2022 № 1590 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска».

Заведующий сектором надзора за
градостроительной деятельностью
комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации

города Волгодонска 							  В.В. Апонасенко