|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации г. Волгодонска ______________ В.П. Мельников «______» ______________ 2020 г. |
| --- | --- |

«Дорожная карта»

завершение строительства многоквартирного 2-х секционного

жилого дома ул. Энтузиастов, 41 в г. Волгодонске

Общая информация: по состоянию на 28.05.2020

| № п/п | Адрес | Характеристика | Кол-во ДДУ | Даты строительства | Строительная готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | этажей | кв. |  | начало | план. ввод |  |
| Наименование застройщика: ЖСК «ЭНТУЗИАСТ» (ИНН 6143096654) |
| 1 | многоквартирный 2х- секционный жилой дом ул. Энтузиастов,41 | 7 | 48 | 5 | 24.02.2015 | 3 квартал 2021 | 25% |

Перечень мероприятий:

| № п/п | Мероприятие / содержание документа | Ответственный орган, лицо (в том числе от администрации муниципального образования) | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации на завершение строительства | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнов | 2 квартал 2020 | Выполнено |
| 2 | Экспертиза проектной документации | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнов | 2 квартал 2020 | Выполнено |
| 3 | Получение разрешения на строительство | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнов | 2-3 квартал 2020 |  |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнов | 4 квартал 2020 |  |
| 5 | Ведение работ по монтажу инженерных сетей и благоустройству | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнов | 4 квартал 2020 |  |
| 6 | Итоговая проверка Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнов | 1 квартал 2021 |  |
| 7 | Ввод объекта в эксплуатацию | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнов | 2 квартал 2021 |  |
| 8 | Обеспечение прав участников долевого строительства | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнов | 3 квартал 2021 |  |

Заместитель главы Администрации

города Волгодонска по строительству                                                                                                                              Ю.С. Забазнов

Инвестор/застройщик: председатель правления ЖСК «Энтузиаст»                  	                А.Е. Картыш