ДОКЛАД

Об основных результатах деятельности МКУ «Департамент строительства» в текущем году

Согласно Постановления Администрации города Волгодонска от 29.12.2017 №2468 «Об утверждении структуры муниципального казенного учреждения «Департамент строительства», Учреждение осуществляет свою деятельность в следующем составе:

- директор

- отдел бухгалтерского учета (3 шт.ед.)

- производственно-технический отдел (4 шт.ед.)

- отдел строительного контроля (5 шт.ед.)

- проектный отдел (7 шт.ед.)

- отдел экономического и правового обеспечения (3 шт.ед.)

- жилищный отдел (5 шт.ед.)

- сектор общих вопросов (1,5 шт.ед.)

- сектор по работе с муниципальным жилым фондом (3 шт.ед.)

В соответствии с наделенными полномочиями МКУ «Департамент строительства» оказывает населению города Волгодонска 6 муниципальных услуг:

1. «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

2. «Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».

3. «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».

4. «Передача в собственность гражданам занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)».

5. «Передача в муниципальную собственность ранее приватизированных жилых помещений».

6. «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу или реконструкции».

I. МКУ «Департамент строительства» является участником реализации мероприятий 8 муниципальных программ.

1. Реализация муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Сумма средств на основные мероприятия, ответственным исполнителем которых является МКУ «ДС», в 2019 году предусмотрено — 86 047,2 тыс. рублей.

Фактические  расходы на сегодняшний день составили  — 12 132,5 тыс. рублей (14,1 %).

В рамках реализации муниципальной программы выполнено следующее:

1. С целью улучшения технического состояния многоквартирных домов, улучшения качества проживания граждан города Волгодонска на                           оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт муниципальных                    квартир региональному оператору, бюджетом города предоставлено                                 на сумму 5 151,2 тыс. рублей. Исполнение 3 809,6 тыс. рублей (74,0%);

2. Для осуществления услуг по начислению платы за наём бюджетом              города предусмотрено 271,8 тыс. рублей. Исполнение 179,5 тыс. рублей (66%);

3. На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска» предусмотрено 55 972,4  тыс. рублей. Исполнение 0,0 тыс.рублей.

4. На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения вдоль Ростовского шоссе» предусмотрено 2 237,2 тыс. рублей. Исполнение 0,0 тыс. рублей.

5. На подготовку технических планов по объектам: «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73м. Литер:3», на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» и «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора № 1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8» предусмотрено 120,4 тыс. рублей. Исполнение 92,5 тыс. рублей (76,8%).

6. На разработку сметной документации и проведение достоверности определения сметной стоимости по объектам: «Капитальный ремонт  участка коллектора К-5. Литер4 от УП33 до УП35, и литера 5 от УП 34 до УП36», «Капитальный ремонт коллектора К-25, литер 1 от колодца 47/25 до колодца 48/К25, и литер 2 от колодца 132/К25 до колодца 133/К25» предусмотрено 436,0 тыс. рублей. Исполнение 436,0 тыс. рублей (100%).

7. По объекту:  «Выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности многоквартирного дома №118 по ул. Морская» предусмотрено 15 719,2 тыс. рублей. Исполнение 4 694,7 тыс. рублей. Срок завершения работ 2020 год;

8. По объекту «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 74 по ул. Ленина в городе Волгодонске Ростовской области» предусмотрено 582,7 тыс. рублей. Исполнение 0,0 тыс. рублей.

9. Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам: «Разработка проектно-сметной документация по объекту «Мероприятия по капитальному ремонту жилого дома № 41 по ул. Ленина в г. Волгодонске Ростовской области в целях приведения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей». и «Мероприятия по капитальному ремонту жилого дома №64 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области в целях приведения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей». Предусмотрено 5 556,3 тыс. рублей. Исполнение 2 920,2 тыс. рублей (52,5%)

2. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в городе Волгодонске».

Сумма средств на мероприятия, ответственным исполнителем которых является  МКУ «ДС» составляет — 8 134,00 тыс. рублей. Исполнение 8 134,0 тыс. рублей  (100,0%).

По объекту «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в  микрорайоне «В-9» г. Волгодонска» на оплату проектных работ предусмотрено 8 134,0 тыс. руб. Исполнение 8 134,0 тыс. рублей.(100%)

3. Реализация муниципальной программы «Благоустроенный город».

Сумма средств на мероприятия, ответственным исполнителем которых является  МКУ «ДС» составляет — 390 130,7 тыс. рублей. Исполнение 207,2 тыс. рублей (0,05%).

1. По объекту «Строительство сетей наружного освещения проезжей части пешеходной дорожки около МБОУ СШ №5» предусмотрено 99,2 тыс. рублей. Исполнение 99,2 тыс. рублей.(100%)

- По объекту «Строительство сетей наружного освещения пешеходной дорожки в районе бассейна «Нептун»  предусмотрено» 99,2 тыс. рублей. Исполнение 99,2 тыс. рублей.(100%)

- На технологическое присоединение к электрическим сетям (до 15кВт) «Строительство сетей наружного освещения  в микрорайоне В-16 (от ул. Маршала Кошевого до жилого дома №77 по в микрорайоне В-У (от ул. Гагарина до жилого дома №19/131 по ул. Индустриальная) вдоль ул. Индустриальная в городе Волгодонске» предусмотрено 8,9 тыс. рублей. Исполнение 8,8 тыс. рублей. (99%)

- По объекту: «Строительство  полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» предусмотрено 389 923,4 тыс. рублей. Исполнение 0,0 тыс. рублей.

4. Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

Сумма средств на мероприятия, ответственным исполнителем которых является МКУ «ДС» составляет — 600,1 тыс. рублей. Исполнение 580,1 тыс. рублей.(100%)

1. На проведение государственной экспертизы  проектно-сметной документации по объекту «Центр единоборств» города Волгодонска  предусмотрено 566,1 тыс. рублей. Исполнение 566,1 тыс. рублей (100%)

2. На выполнение  работ  по проведению достоверности определения стоимости проектно-сметной документации по объекту «Центр единоборств» города Волгодонска предусмотрено 14,0 тыс. рублей. Исполнение 14,0 тыс. рублей (100%)

3. На выполнение  работ  по проведению достоверности определения стоимости проектно-сметной документации по объекту спорткомплекса «Посейдон» предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Исполнение 0,0 тыс. рублей

5. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

1. На разработку ПСД по 5 объектам предусмотрено 5 749,4 тыс. рублей. Исполнение 3 677,4 тыс. рублей.(64,0%)

Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II  категории ул. Горького  (от ул.  Степной до пл. Дзержинского) г.  Волгодонск, Ростовская область»

Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова  г.  Волгодонск, Ростовская область»

Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги  по пер. Первомайскому  г.  Волгодонск, Ростовская область»

Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги ул. 1-ая Бетонная г.  Волгодонск, Ростовская область»

Разработка проектной документации по объекту «Строительство автомобильных дорог по ул.Индустиальная, ул.Ленинградская, ул.А.Королёва»

2. На строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области предусмотрено 150 000,0 тыс. рублей. Исполнение 0,0 тыс. рублей.

6. Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

- Предоставлены социальные выплаты семи молодым семьям в размере 7 727,76 тыс. рублей. 22.03.2019 оформлены и выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 7 молодым семьям.

- В соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 21.03.2019 № 148, 02.04.2019 № 170, 29.04.2019  № 249, 15.07.2019 № 419 «О распределении средств, предоставленных из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» за отчетный период обеспечены жильем шесть ветеранов Великой Отечественной войны и два инвалида. Средства федерального бюджета в размере 10 574, 93  рублей освоены своевременно и в полном объеме.

- с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заключены договор от 16.01.2019 № 46-ДС и дополнительное соглашение от 27.02.2019 №1 о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 43 детей-сирот за счет средств областного бюджета в размере 38 915,0 тыс. рублей. По результатам проведенных электронных аукционов приобретены в муниципальную собственность 43 благоустроенные жилые помещения и включены в муниципальный специализированный жилищный фонд. Средства областного бюджета освоены в полном объеме.

- оказаны меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий – 58 семьям; предоставлено муниципальных услуг – 24; проведено 10 заседаний комиссий, по результатам которых принято 318 решений. Решения выполнены в полном объеме, издано 76 постановлений Администрации города Волгодонска в установленные законом сроки; проведена перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 1084 человек; составлено актов проверки жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 245; принято на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 18 семей; снято с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях  - 27 семей; обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма – 5 семей; произведен пересмотр дохода 14 малоимущих граждан; подготовлено 107 проектов постановлений Администрации города Волгодонска по вопросам, входящим в компетенцию отдела; оказана консультативная помощь  613 гражданам по вопросам применения жилищного  законодательства; рассмотрено и подготовлено 264 ответа на обращения граждан.

7. Реализация муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска»

На выполнение работ по объекту «Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы. I этап строительства» предусмотрено  — 31 172,7 тыс. рублей. Исполнение 7 852,6 тыс. рублей (25,2%).

8. Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

На корректировку проекта  благоустройства "Формирование комфортной городской среды" ул.Ленина (от ул.30 лет Победы до ул.50 лет СССР включая сквер "Любви, семьи и верности") предусмотрено 98,0 тыс. рублей. Исполнение 98,0 тыс. рублей (100%)

II. Осуществление функций по разработке и анализу проектно-сметной документации объектов муниципального фонда муниципального образования «Город Волгодонск»

За отчетный период 2019 года специалистами проектного отдела выполнены следующие виды работ:

- разработка смет, пересчет смет по просьбе заказчика (под выделенную сумму), пересчет в текущие цены с вновь вышедшим коэффициентом пересчета и подготовка документов для получения положительного заключения экспертизы по 323 объектам (административные здания, объекты здравоохранения, объекты спортивного назначения, жилые дома, объекты образования, объекты культуры, благоустройство и освещение территории) на сумму 849 607,89 тыс. рублей;

Получены положительные заключения в ГАУ «Государственная экспертиза по 82 объектам, также подготовлены пакеты документов для прохождения положительной экспертизы по 38 объектам, которые планируются пройти до конца 2019года.

III. Осуществление строительного контроля за ходом капитального ремонта и строительства объектов муниципального фонда муниципального образования «Город Волгодонск»

За истекший период 2019 года специалистами отдела осуществлялся строительный контроль и приемка качественно выполненных работ на 39 объектах (по 39 контрактам) города Волгодонска:

- на 2 объектах здравоохранения (3 контракта) на сумму 171 136,37 тыс. рублей, освоено 170 831,03 тыс. рублей (городская больница №1, Городская поликлиника №3,ЦСО ГПВиИ №1);

- на 19 объектах образования (23 контрактов) на сумму 30 601,43 тыс. рублей; освоено 25 432,2 тыс. рублей (ДС «Родничок», ДС «Золотой ключик», Центр «Радуга», ДС «Уголек», ДС «Журавлик», ДС «Катюша», ДС «Светлячок», ДС «Рябинушка», ДС «Тополек», ДС «Чебурашка», Гимназия №1 «Юнона», ДС «Голубые дорожки», СШ №18, ДС «Колокольчик», СШ №15, ДС «Колобок», «Лицей 24»;

- на 3 объектах комитета по физической культуре и спорту (4 контракта) на сумму 4 912,78 тыс. рублей освоено 4 735,92 тыс. рублей (спортивного комплекса стадиона "Труд",  МБУДО ДЮСШ №4 г. Волгодонск ,спортивного комплекса МБУ СШ №5 г. Волгодонска, );

- на 2 объекте Администрации города Волгодонска на сумму 302,80 тыс. рублей освоено 302,80 тыс. рублей (приемная Депутата ВГД по ул.Кооперативная, 23а, Волгодонской городской думы, расположенной по адресу: пр-т Курчатова 35а»);

- в рамках реализации программы «Благоустроенный город» на 2 объектах (полигон ТБО, «Строительство сетей наружного освещения пешеходной дорожки в районе  бассейна «Нептун», «Строительство сетей наружного освещения пешеходной дорожки в районе МБОУ СШ № 5 г. Волгодонска») на сумму 978 225,76 тыс. рублей освоено 198,32 тыс.рублей.

- в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 1 объекте (ПЭН ПЭН Морская 118) на сумму 54 567,72 тыс. рублей освоено 54 567,72 тыс. рублей,

- в рамках реализации программы «Развитие культуры в городе Волгодонске»  на объекте по : «Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детской театральной школы. 1 этап строительства» на сумму 29 100,0 тыс. рублей освоено 8 675,6 тыс. рублей;

- Ремонт: - часть помещения, комнаты №№ 1-4, 6-17, 23-27, площадью 438,9 кв.м., места общего пользования к.№5, площадью 17,1 кв.м., расположенные на 1-м этаже, общей площадью 456,0 кв.м., по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.М.Горького, д.153 - часть помещения, комнаты №№ 1-8, 10-18, 23-32, площадью 490,6 кв.м., места общего пользования к.№9, площадью 17,8 кв.м., расположенные на 2-м этаже, общей площадью 508,4 кв.м., по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.М.Горького, д.153 на сумму 6 128,75 тыс. рублей освоено  5 444,53 тыс. рублей,

IV. МКУ «Департамент строительства» осуществляет функцию наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Волгодонск».

По состоянию на сегодняшний день в безвозмездном пользовании МКУ «ДС» находится 1047 муниципальных жилых помещений.

В 2019 году:

- заключено 74 договоров социального и коммерческого найма и специального найма жилых помещений;

- сформированы и представлены документы в юридический отдел для подачи 3 исковых заявлений о выселении граждан, снятии с регистрационного учета, утрате права пользования жилыми помещениями в связи с не внесением платы за коммунальные услуги более чем 6 месяцев и в связи с прекращением прохождения службы в МВД на должности участкового уполномоченного.

Проведено 280 рейдов по не внесению оплаты за коммунальные услуги и  вручено уведомления.

По приватизации в МКУ «ДС» с начало 2019 года проведены работы по приватизации 36 муниципальных квартир, также подготовлено 58 пакетов документов по приватизации жилья, , деприватизации с начало года проведена не было.

Подготовлено и выдано 21 дублика договоров по передачи квартиры в собственность, выдача архивных справок по составу семьи на момент приватизации., подготовлено 23 ответа на судебные запросы.

Продолжается работа по устранению нарушений выявленных в результате контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений в 2016-2017 гг. в муниципальном казенном учреждении «Департамент строительства» Контрольно-счётной палатой города Волгодонска.

Постановочные вопросы

1. В какие сроки будут заключены контракты по разработана проектная документация по объекту: «Строительство автодороги по пр. Курчатова (от ул. Ленинградской до Приморского Бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области» и по объекту: «Строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул .К.Маркса до ул.Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области»

2. Для сокращения задолженности по коммунальным услугам

, для граждан, проживающих в муниципальных квартирах по договору социального и коммерческого найма создать маневренный жилой фонд по переселению граждан по решению суда.

Предложения в проект протокола поручений главы Администрации

1.. Завершить работы по заключению контрактов по разработке проектной документации по объекту: «Строительство автодороги по пр. Курчатова (от ул. Ленинградской до Приморского Бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области» и по объекту: «Строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул .К.Маркса до ул.Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области»

2. Сформировать маневренный жилой фонд для сокращения задолженности в связи с не внесением платы за коммунальные услуги более чем 6 месяцев

по решению суда.