Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 № 2836

г. Волгодонск

О подготовке проекта решения Волгодонской городской Думы

«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы

от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского

округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, постановлением Администрации города Волгодонска от 23.07.2018 №1693 «Об утверждении положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», с целью внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».

- Утвердить порядок, сроки проведения работ по подготовке проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (приложение).

- Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» в постоянно действующую комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

- Пресс-службе Администрации города Волгодонска                                    (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».

- Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска  М.В. Голубева.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                    В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству

и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска

от 30.12.2020 № 2836

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – проект внесения изменений в Правила) | 1 день | постоянно действующая комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – Комиссия) |
| 2 | Направление проекта внесения изменений в Правила из Комиссии в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – Комитет) | 1 день | Комиссия |
| 3 | Проверка представленного проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям п. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 3 дня | Комитет |
| 4 | Направление проекта внесения изменений в Правила председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Комиссию на доработку | 1 день | Комитет |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по представленному проекту внесения изменений в Правила (далее – публичные слушания) председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска | Не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска; Комиссия; Комитет |
| 6 | Опубликование материалов по проекту внесения изменений в Правила | 7 дней | Комитет; пресс-служба Администрации города Волгодонска |
| 7 | Продолжительность публичных слушаний | не менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила | Комитет |
| 8 | Опубликование результатов публичных слушаний | Не более 10 дней с даты проведения публичных слушаний | Комитет; пресс-служба Администрации города Волгодонска |
| 9 | Внесение изменений в проект внесения изменений в Правила по результатам публичных слушаний | Не более 7 дней | Комиссия; Комитет |
| 10 | Представление проекта внесения изменений в Правила, протокола и заключения по результатам публичных слушаний главе Администрации города Волгодонска | 3 дня | Комиссия; Комитет |
| 11 | Принятие решения главой Администрации города Волгодонска о направлении проекта внесения изменений в Правила в Волгодонскую городскую Думу или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта внесения изменений в Правила | Глава Администрации города Волгодонска |
| 12 | Направление проекта внесения изменений в Правила в Волгодонскую городскую Думу для рассмотрения и принятия решения об утверждении | В течение 10 дней после представления проекта внесения изменений в Правила | Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                               И.В. Орлова