ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

- Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Город Волгодонск.

- Название проекта инициативного бюджетирования: благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П. по адресу: г. Волгодонск, примерно 176,5 м юго-западнее угла здания ул. Весенняя, 56.

- Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: с 01.06.2020 по 30.07.2020.

4.Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: работы по благоустройству сквера и памятника генералу Бакланову Я.П. по адресу: г.                Волгодонск, примерно 176,5м юго-западнее угла здания по ул. Весенняя, 56, в т.ч. устройство твердых покрытий площадью 1320 м2, установка скамей бульварных со спинкой и без подлокотников в кол-ве 12 шт., установка урн металлических опрокидывающихся в кол-ве 18 шт. выполнены Индивидуальным предпринимателем Березовским Александром Валерьевичем.

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5.Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования 10 человек.

6.Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: Уборка территории, организация и проведение субботников.

7.Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: предоставление техники для проведения работ на объекте, организация освещения объекта.

8.Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланирован-ной стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 661 233,00 | 1 897 450,00 | 763 783,00 | - | 90 000,00 | 2 147 083,00 | экономия средств от проведения торгов, после проведения аукциона |

ДО

ПОСЛЕ