Администрация города

Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 473

г. Волгодонск

Об утверждении отчёта

о реализации муниципальной программы

города Волгодонска

«Благоустроенный город»

за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2020 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству.

Глава Администрации

города Волгодонска	В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрациигорода Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 19.03.2021 № 473

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и улучшения благоустройства территории города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город», утверждённой постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2445 (далее- муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 	2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- построены сети наружного освещения в микрорайонах города протяженностью 0,273 километра;

- в дни древонасаждений посажено 403 дерева, а также проведены мероприятия по охране и содержанию зеленых насаждений;

- обеспечена охрана и восстановление городских лесов;

- обеспечено санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий: проведена двукратная противоклещевая обработка территории города на площади 172,3 га и трехкратная ларвицидная обработка на площади 20,1 га, выполнены работы по содержанию и ремонту зеленых насаждений на территории города площадью 1780 тыс.м2, высажены цветники на площади 3,5 тыс.м2, выполнена омолаживающая и санитарная обрезка 2548 деревьев;

- установлено 4 единицы спортивных антивандальных тренажеров для улучшения спортивной инфраструктуры придомовых территорий, 3 единиц малых архитектурных форм, выполнено 387,2 м2 плиточного покрытия сквера «Героев России».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории города» (далее – подпрограмма 1), предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация благоустройства территории города» выполнено в полном объёме. Обеспечено поддержание санитарных норм и эстетического вида территории города. Работы по благоустройству территории города, предусмотренные для поддержания санитарных норм и эстетичного вида территории города, проведены в полном объёме.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» выполнено в полном объёме.

Обеспечено исполнение муниципальных функций в сфере дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории городского округа, лесного хозяйства, обеспечена сохранность муниципального имущества.

Основное мероприятие 1.3. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая изготовление проектной документации» выполнено в полном объёме.

Выполнены работы по технологическому присоединению объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных	 и бытовых отходов» к электрическим сетям.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 3.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Строительство сетей наружного освещения города» выполнено в полном объёме.

Построены сети наружного освещения по бульвару Школьный и МБДОУ ДС «Вишенка» общей протяжённостью 0,273 км.

Основное мероприятие 2.2. «Содержание сетей наружного освещения» выполнено в полном объёме.

Выполнена замена 188 ламп с ревизией светильников; 4 штуки пускорегулирующей аппаратуры; 280 м кабеля; 390 м зарядного провода.

Окрашено 13 опор, осуществлена обрезка 50 деревьев; проведено ежемесячное техническое обслуживание 685 осветительных установок наружного освещения.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а так же контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

экономия средств от проведения конкурсных процедур позволила выполнить дополнительный объём работ;

заключение муниципальных контрактов, по которым срок оплаты выполненных работ наступает в следующем за отчетным годом.

Вместе с тем, данные факторы не оказали существенного влияния на достижение плановых значений показателей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 161 961,0 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет –945,3 тыс.рублей;

- местный бюджет – 161 015,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 157042,9

тыс. рублей или 97,0 %, в том числе:

- областной бюджет – 945,3 тыс.рублей;

- местный бюджет – 156 097,6 тыс. рублей.

Объём неосвоенных бюджетных ассигнований за счёт средств всех уровней бюджета составил 4918,1 тыс.рублей, из них:

438,7 тыс.рублей - кредиторская задолженность по муниципальным контрактам срок оплаты выполненных работ, по которым наступает в первом месяце года следующем за отчётным периодом;

1 708,2 тыс.рублей – уточнение объёмов фактически выполненных работ по муниципальным контрактам;

1 096,2  тыс.рублей – экономия средств в результате проведения конкурсных процедур;

1 675,0 тыс.рублей - неиспользованные остатки бюджетных ассигнований.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.4. «Уровень экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд» - плановое значение 12,2%, фактическое значение 14,1%. Превышение фактического значения над плановым обосновано снижением цены контрактов за счёт проведения конкурсных процедур.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 –1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. –1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (8/8) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет  всех источников финансирования составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за

счет средств областного и местного бюджетов составляет 1,0 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,97 (157042,9 тыс.рублей/161961,0 тыс.рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,97 = 1,03, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+0,97*0,3+1,03*0,2=0,997 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведённые в 2020 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют установленным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в отчётном году составила 4 918,1 тыс.рублей, в том числе в результате проведения конкурсных процедур - 1 096,2  тыс.рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска	И.В. Орлова

6

Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Благоустроенный город» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончании реализации | Фактический срок | Результаты | Причи-ны не реалии-зации/ реалии-зации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | окончания реализа -ции | Заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее-отдел координации) С.С. Волкова | х | х | х | х | х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Соблюде-ние санитар-ных норм и улучше-ние эстетичес-кого вида террито-рий города | Работы по благоустройству территории города, предусмотренные для поддержания санитарных норм и эстетичного вида территории города проведены в полном объёме | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.С.Боровский | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Поддер-жание санитар-ных норм и эстетич-ного вида террито-рий города | Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на 111 объектах (пешеходных бульварах, скверах, памятниках, городских фонтанах) города площадью 1780,0 тыс.м2, проведена двукратная противоклещевая обработка на территории площадью 172,3 га и трехкратная ларвицидная обработка на площади 20,1 га. На свободных городских землях осуществлялась очистка газонов от листвы, мусора, осуществлена валка аварийно-опасных деревьев в количестве 396 штук, омолаживающая и санитарная обрезка зеленых насаждений в количестве 2548 штук. | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по посадке и поливу цветов на клумбах, рабатки и вазы цветочницы площадью 3,5 тыс. м2. Установлено 4 единицы спортивных антивандальных тренажёров, 3 единицы малых архитектурных форм, выполнено 387,2 м2 плиточного покрытия сквера «Героев России». | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.С.Боровский | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Устроен-ные и ухожен-ные минерали-зованные полосы. Посажен-ные лесные культуры | Выполнены работы по уходу за минерализованными полосами протяженностью 136,6 км. Осуществлен полив лесных культур в объеме 1,1 тыс. м3, покос растительности на площади 5,2 га, валка аварийно опасных деревьев 23штук, ликвидация несанкционированных свалок в объёме 650 тонн. Посажено 200 деревьев. | - |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Отсутст-вие опасных бесхозяй-ных животных и их трупов | Отловлено 69 голов опасных бесхозяйных животных | - |
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Организация проведения городского конкурса «Лучшая новогодняя ёлка» | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – начальник отдела РУ и РО) Е.Н. Никонова | 26.12.2020 | 26.12.2020 | 20.12.2020 | Благоустройство территории города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий, развитие общественной активности населения | С 15 по 19 декабря 2020 года проведён городской конкурс среди активных жителей многоквартирных домов и микрорайнов при участии Управляющих компаний и депутатов Волгодонской городской Думы. 20 декабря 2020 года подведены итоги конкурса, в результате которых были определены 3 победителя, которыми явились активы микрорайонов № 4 (Депутат Ковалевский Г.А., ООО «Чайка-Дон») и № 1 (депутат Фирсов А.В., ООО «ЖРЭУ-5»), а так же актив многоквартирного дома № 73 по ул. Гагарина (депутат Бушнева А.А., ООО «Уют»). Так же были определены победители среди номинаций «Самая стильная ёлка 2020-2021» и «Самая молодая ёлка 2020-2021». | - |
| 7. | Мероприятие 1.1.5. Организация проведения городского конкурса «Радуга цветов» | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела РУ и РО Е.Н.Никонова | 31.07.2020 | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Улучше-ние внешнего облика террито-рий города. Объеди-нение усилий жителей города предприя-тий к совмест-ной творчес-кой деятель-ности | С 01.06.2020 по 25.06.2020 участниками конкурса (коллективы предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений и другие юридические лица) создавались цветники, оформлялись клумбы на прилегающих территориях. С 26.06.2020 проводилось подведение итогов конкурса для определения победителей. По основному конкурсу и номинациям «Стильный ландшафтный дизайн», «Уютный уголок», «Ландшафтный микс». Победители награждены подарочными сертификатами на живые растения | - |
| 8. | Мероприятие 1.1.6 Содержание и ремонт ливневой канализации | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Поддер-жание санитар-ных норм города | Выполнены работы по установке пластиковых люков на смотровые колодцы ливневой канализации; по закрытию недостающих решеток ливнеприемников; механизированной очистке камер дождеприемников от ила и грязи в объеме осадка 3,1 тыс.м3 | - |
| 9. | Мероприятие 1.1.7. Содержание мест захоронений | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.С. Боровский | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 20.12.2020 | Поддер-жание санитар-ных норм города | Выполнены работы по уборке случайного мусора, выкашиванию газонов, по химической (противоклещевой) обработке - 86,0 га, осуществления приема заявителей по оказанию муниципальной услуги «Предоставление ритуальных услуг» (выдача разрешения на захоронение, выдача справки на резерв, выдача удостоверения о захоронении) . Выполнены работы по грейдированию проездов общей площадью 226,6 тыс.м2, в том числе к первоочередным секторам кладбища 92,8 тыс.м2, из них отсыпано асфальтогранулятором 6,1 тыс.м2. Ликвидированы свалочные очаги общим объёмом 4,6 тыс.м3. Проводились субботники с привлечением специальной техники. | - |
| 10. | Мероприятие 1.1.8. Энергоснабжение наружного освещения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Освеще-ние городских террито-рий в ночное время | Обеспечено освещение городских территорий в ночное время. Фактическое потребление электроэнергии за 2020 составило 241,1 тыс.к.Вт часов | - |
| 11. | Мероприятие 1.1.9. Организация погребения умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.С.Боровский | 31.12.2020 | 19.05.2020 | 30.12.2020 | Поддержа-ние санитар-ных норм города | Предоставлены ритуальные услуги по погребению лиц, не имеющих близких родственников. За 2020 год услуга оказана 45 раз | - |
| 12. | Мероприятие 1.1.10. Благоустройство части территории кадастрового квартала 61:48:0040203, расположенной вдоль ул.Энтузиастов, от её пересечения с ул. Молодёжной, до д.№9А по ул.Энтузиастов и прилегающей к скверу «Дружба» и арке пешеходного бульвара «Атоммаш» | МКУ «ДСиГХ», начальник производственного отдела А.Ю.Ляшков | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня благоуст-ройства территорий города Волгодонска | - | Финсиро-вание в 2020 году отсутст-вует |
| 13. | Мероприятие 1.1.11. Благоустройство части территории кадастрового квартала 61:48:0040203, расположенной вдоль ул.Энтузиастов, прилегающей к земельному участку, расположенному по адресу ул. Энтузиастов 19 «а» | МКУ «ДСиГХ», начальник производственного отдела А.Ю.Ляшков | 31.12.2020 | - | - | Повыше-ние уровня благоуст-ройства террито-рий города Волгодонска | - | Финсиро-вание в 2020 году отсутст-вует |
| 14. | Мероприятие 1.1.12. Приобретение элементов благоустройства для последующей установки по адресу: ул. Пушкина, 1 | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела благоустройства А.С. Боровский | 31.12.2020 | 17.08.2020 | 14.09.2020 | Повыше-ние уровня благоуст-ройства террито-рий города Волгодонска | Установлены 50 урн антивандальные уличные и 25 скамей парковых (г. Волгодонск, ул. Пушкина, 1.) | - |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Акты выпол-ненных работ по содержа-нию объектов внешнего благоуст-ройства в соответст-вии с норматив-ными докумен-тами | Акты выполненных работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами предъявлены к оплате | - |
| 16. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» | МКУ «ДСиГХ», начальник отдела бухгалтерского учёта И.В. Мухина, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Реализа-ция полномо-чий в установ-ленной сфере | Реализованные полномочия в установленной сфере | - |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд | МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Заключе-ние муници-пальных контрак-тов и подписа-ние актов выпол-ненных работ | Обеспечено исполнение муниципальных функций в установленной сфере | - |
| 18. | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая изготовление проектной документации | МКУ «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») А.В. Усов | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспече-ние экологи-ческой безопасности | Работы по строительству полигона захоронения, утилизации и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов |  |
| 19. | Мероприятие 1.3.1. Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | МКУ «ДС» А.В. Усов, ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспе-чение экологи-ческой безопас-ности | - | Финсирование в 2020 году отсутст-вует, докумен-ты на выполне-нные работы на предоставлены |
| 20. | Мероприятие 1.3.2. Технологическое присоединение объекта «Полигон захоронения, утилизация и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | МКУ «ДС» Усов А.В., ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Подклю-чение объекта к электро-сетям | Осуществлены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям полигона захоронения | - |
| 21. | Контрольное событие программы 1.3. Технологическое присоединение к электросетям | МКУ «ДС» Усов А.В., ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Акт об осуществлении технологического присоединения | Акт № 200221 от 16.09.2020 | - |
| 22. | Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» | Отдел координации С.С. Волкова | х | х | х | х | х | х |
| 21. | Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), А.В. Усов | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание условий для безопас-ности и комфорт-ности проживания граждан | Построены сети наружного освещения | - |
| 22. | Мероприятие 2.1.1. Строительство сетей наружного освещения МБДОУ ДС «Вишенка» города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение протя-женности сетей наружного освещения | Построены сети наружного освещения МБДОУ ДС «Вишенка» | - |
| 23. | Мероприятие 2.1.2. Строительство сетей наружного освещения по бульвару Школьный города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение протя-женности сетей наружного освещения | Построены сети наружного освещения освещения по бульвару Школьный | - |
| 24. | Контрольно событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактова | МКУ «ДС», А.В. Усов | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Акты выпол-ненных работ по строи-тельству сетей наружного освещения протя-жённостью 0,273 км | Заключены муниципальные контракты. Построены сети наружного освещения протяжённостью 0,273 км | - |
| 25. | Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения | МКУ «ДСиГХ», А.М. Маркулес | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспече-ние работоспо-собности сетей наружного освещения | Обеспечена работоспособность сетей наружного освещения | - |
| 26. | Мероприятие 2.2.1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспече-ние работо-способ-ности сетей наружного освещения | Выполнена замена 188 ламп с ревизией светильников, замена 4шт. пускорегулирующей аппаратуры; замена кабеля 280 м, окраска опор 13 шт.; замена зарядного провода 390 м; обрезка 50 деревьев; осуществлено ежемесячное техническое обслуживание 685 шт. осветительных установок наружного освещения | - |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров | МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Не менее 55,4% | Обеспечено освещение 55,4% доли парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Благоустроенный город» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» | всего | 161 961,0 | 161 961,0 | 157 042,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 945,3 | 945,3 | 945,3 |
|  | местный бюджет | 161 015,7 | 161 015,7 | 156 097,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города» | всего | 160 347,7 | 160 347,7 | 155 542,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 945,3 | 945,3 | 945,3 |
|  | местный бюджет | 159 402,4 | 159 402,4 | 154 596,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города | всего | 59 936,0 | 59 936,0 | 57 592,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 945,3 | 945,3 | 945,3 |
|  | местный бюджет | 58 990,7 | 58 990,7 | 56 647,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» | всего | 98 165,3 | 98 165,3 | 95 703,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 98 165,3 | 98 165,3 | 95 703,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкции объектов муниципальной собственности | всего | 2 246,4 | 2 246,4 | 2 246,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 246,4 | 2 246,4 | 2 246,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» | всего | 1 613,3 | 1 613,3 | 1 500,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 613,3 | 1 613,3 | 1 500,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения города | всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения | всего | 1 213,3 | 1 213,3 | 1 100,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 213,3 | 1 213,3 | 1 100,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» |
| 1 | Показатель 1. Содержание территорий общего пользования, территорий парков, скверов, бульваров, мест захоронения | тыс. м2 | 14 321,6 | 14 321,7 | 14 321,7 | - |
| 2 | Показатель 2. Площадь территорий общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории | % | 55,4 | 55,4 | 55,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города» |
| 3 | Показатель 1.1. Площадь зелёных насаждений, в отношении которых проводятся работы по содержанию и ремонту | тыс. м2 | 13 064,6 | 13 034,8 | 13 034,8 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Площадь территорий общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории | га | 9,4 | 10,4 | 10,4 | - |
| 5 | Показатель 1.3. Площадь территорий общественных кладбищ, подлежащих акарицидной обработке | га | 85,04 | 86,04 | 86,04 | - |
| 6 | Показатель 1.4. Уровень экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд | % | 19,9 | 12,2 | 14,1 | Превышение фактического значения над плановым обосновано снижением цены контрактов за счёт проведения конкурсных процедур. |
| Подпрограмма 2. «Развитие и содержание сетей наружного освещения» |
| 7 | Показатель 2.1. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения | км | 0,158 | 0,273 | 0,273 | - |
| 8 | Показатель 2.2. Площадь освещенных территорий парков, скверов, бульваров | тыс.м2 | 354,8 | 354,8 | 354,8 | - |

Управляющий делами Администрации города Волгодонска	И.В. Орлова

22