## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021 № 547

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения города Волгодонска» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2020 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска   	                         	           	              В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации

города Волгодонска по строительству

## Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска

## от 29.03.2021 № 547

Отчет

о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы
в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен городской конкурс «Лучший двор многоквартирного дома», победителям городского конкурса вручены сертификаты и подарки;

выполнены работы по техническому, аварийному обслуживанию
и ремонту газового оборудования в многоквартирных домах;

региональному оператору Ростовской области – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлена субсидия 
на обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование муниципальному казанному учреждению «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»);

проведен капитальный ремонт муниципального жилья;

выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по двум объектам водопроводно-канализационного хозяйства;

установлены 53 малые архитектурные формы, 21 единица спортивного оборудования;

установлена 21 станция повышения давления в многоквартирных домах, оборудованная покачивающими насосами; выполнен капитальный ремонт 7 лифтов;

приобретена коммунальная техника;

отремонтировано 4 792,0 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения
 о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1), предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и 6 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» выполнено в полном объеме.

Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» в сумме 3 700,1 тысяч рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений» выполнено в полном объеме.

Получена плата за пользование жилым помещением от нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.

Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено в полном объеме.

В газете «Волгодонская правда» размещена информация для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий.

Основное мероприятие 1.4. «Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами» выполнено в полном объеме.

По итогам городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» определены 4 победителя, которым вручены сертификаты и подарки. Награждены участники конкурса в дополнительных номинациях.

Основное мероприятие 1.5. «Содержание объектов муниципальной собственности» выполнено в полном объеме.

Проведен капитальный ремонт комнат № 1,5 по адресу: улица Маршала Кошевого, дом 27, квартира 31; ремонт крыши по адресу: переулок Матросова, дом 68, квартира 2; капитальный ремонт жилого помещения по адресу улица Энтузиастов 54, квартира 26; выполнены работы по ремонту и обслуживанию объектов сетей газоснабжения в жилых домах №№ 33, 35, 37, 39, 41, расположенных по улице Морской.

Основное мероприятие 1.6. «Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом» выполнено
 в полном объеме.

В целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом предоставлена субсидия 4 ТСЖ.

Основное мероприятие 1.7. «Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено в полном объеме.

Фонду в полном объеме предоставлена субсидия на обеспечение его деятельности, на обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности. Произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации (10 лифтов в 4 многоквартирных домах) и уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 6.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 7 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено в полном объеме.

Разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключение государственной экспертизы по двум объектам: «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» и «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска».

Основное мероприятие 2.3. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено в полном объеме.

Ресурсоснабжающим организациям возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение деятельности МКУ «ДС» выполнено в полном объеме.

Созданы условия для реализации полномочий в сфере строительства.

Основное мероприятие 2.5. «Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий» выполнено не в полном объеме. Не достигнуто контрольное событие муниципальной программы 2.5.3 «Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта».

Установлены 53 малые архитектурные формы, 21 единица спортивного оборудования, установлена 21 станция повышения давления в многоквартирных домах, оборудованная покачивающими насосами; выполнен капитальный ремонт 7 лифтов, отремонтировано 4 792,0 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров.

Основное мероприятие 2.6. «Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия» выполнено в полном объеме.

Разработана схема теплоснабжения; приобретена специальная, каналопромывочная машина; выполнены работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту газового оборудования по адресу: г.Волгодонск, дачное некоммерческое товарищество «Донской сад».

Основное мероприятие 2.7. «Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам» выполнено в полном объеме.

Погашена задолженность за содержание муниципальной квартиры по адресу: г. Волгодонск, улица Степная, дом 137, квартира 82.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 6, не достигнуто - 1.

Контрольное событие муниципальной программы 2.5.3 «Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта» не исполнено в полном объеме в связи с необходимостью установки станций повышения давления

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 268 854,1 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

областной бюджет – 201 300,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 63 661,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3 892,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 256 329,5 тыс. рублей, или 95,3%, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 190 409,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 62 028,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3 892,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 12 524,6 тыс. рублей, из них:

11,0 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

915,8 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур;

11 597,6 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

0,2 тыс. рублей – экономия за счет округления.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 8 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» – плановое значение 56,0%, фактическое – 60,0%.

Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения.

Показатель 2.1 «Доля населения г. Волгодонска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - плановое значение – 100%, фактическое – 99,98%.

Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету
о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,93;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (9/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,92(12/13), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и местного бюджета, составляет 0,92 (12/13).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,95 (252 437,5 тыс. рублей/ 264 962,1 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,92/0,95=0,97, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 х 0,5+0,92 х 0,3+0,97 х 0,2 =0,92, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2020 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 12 524,6 тыс. рублей, в том числе 915,8 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Расходы за счет средств внебюджетных источников в 2020 году,
на реализацию муниципальной программы составили 3 892,0 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска					И.В. Орлова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью В.В. Апонасенко | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвоз-мездное пользование МКУ «ДС» | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее-МКУ «ДС») Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» в сумме 3 700,1 тыс. рублей |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | С целью улучшения технического состояния многоквартирных домов заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Получена плата за пользование жилым помещением от нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Получение платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | С целью своевременного осуществления услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений заключен муниципальный контракт с расчетным центром «ВТС» от 05.02.2020 №6/20С |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее — начальник отдела РУ и РО) Е.Н. Никонова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | В газете «Волгодонская правда» размещена информация для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий. |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Заключение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | 25.03.2020 | 09.01.2020 | 25.03.2020 | Муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт от 25.03.2020 № 39 с ООО «Издательский дом «Волгодонская правда» на подготовку и размещение информационных материалов |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | 31.07.2020 | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | По итогам городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» определены 4 победителя, которым вручены сертификаты и подарки Награждены участники конкурса в дополнительных номинациях |  |
| 9 | Мероприятие 1.4.1 Проведение городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | 31.07.2020 | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | В преддверии празднования «Дня города» Волгодонска в июле месяце проведен городской конкурс «Лучший двор многоквартирного дома», в котором приняли участие активные жители 23 многоквартирных домов |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Подведение итогов конкурса, определение победителей | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | 31.07.2020 | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Определение не менее 3 победителей конкурса | Подведены итоги конкурса. Определено 4 победителя конкурса. Кроме того, награждены участники конкурса в дополнительных номинациях |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | Проведен капитальный ремонт комнат №1, 5 по адресу ул. М. Кошевого 27, кв. 31; ремонт крыши по адресу: пер. Матросова 68, кв. 2; капитальный ремонт жилого помещения по адресу ул. Энтузиастов 54, кв.26; Выполнены работы по ремонту и обслуживанию объектов сетей газоснабжения, расположенных по ул. Морской ж/д. №№33, 35, 37, 39, 41 |  |
| 12 | Мероприятие 1.5.1 Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | Выполнены работы по ремонту и обслуживанию объектов сетей газоснабжения, жилых домов. №№33, 35, 37, 39, 41 расположенных по улице Морской |  |
| 13 | Мероприятие 1.5.2 Капитальный ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | Проведен капитальный ремонт комнат №1, 5 по адресу ул. М. Кошевого 27, кв. 31; ремонт крыши по адресу: пер. Матросова 68, кв. 2; капитальный ремонт жилого помещения по адресу ул. Энтузиастов 54, кв.26; |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 Отремонтированные муниципальные помещения | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Акты приемки выполненных работ | Приняты и оплачены акты выполненных работ по ремонту и обслуживанию объектов сетей газоснабжения, жилых домов. №№33, 35, 37, 39, 41расположенных по улице Морской |  |
|  |  | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Акты приемки выполненных рабо | Приняты и оплачены акты выполненных работ по капитальному ремонту комнат №1, 5 по адресу ул. М. Кошевого 27, кв. 31; ремонту крыши по адресу: пер. Матросова 68, кв. 2; капитальному ремонту жилого помещения по адресу ул. Энтузиастов 54, кв.26 |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальные услуги | В целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом предоставлена субсидия 4 ТСЖ в сумме 872,6 тыс. рублей |  |
| 16 | Мероприятие 1.6.1 Распределение субсидий юридическим лицам на возмещение части расходов за уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 2018-2022 годы | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Количество товариществ жилья (далее – ТСЖ) не менее 2-х | Предоставлена субсидия 2 ТСЖ |  |
| 17 | Мероприятие 1.6.2 Распределение средств между многоквартирными домами юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов в 2020-2024 годах за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Количество товариществ жилья (далее – ТСЖ) не менее 2-х | Предоставлена субсидия 2 ТСЖ |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 Количество ТСЖ получателей субсидии | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Не менее 4-х | Определены 4 ТСЖ и предоставлены субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом |  |
| 19 | Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации. Заменены 10 лифтов в 4 МКД. |  |
| 20 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью В.В. Апонасенко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | 31.12.2020 | 01.09.2020 | 02.07.2020 | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | Получены положительные заключение государственной экспертизы по двум объектам. (№61-1-1-1-007488-2020 от 16.03.2020; №61-1-0170-20 от 18.03.2020; №61-1-1-3-028192-2020 от 30.06.2020). |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприятий по оздоровлению цимлянского водохранилища и его притоков, Реконструкция очистных сооружений канализации г.Волгодонска» | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | 31.07.2020 | 01.09.2020 | 02.07.2020 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Получено положительное заключение государственной экспертизы №61-1-1-3-028192-2020 от 30.06.2020 |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.2 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | 31.03.2020 | 09.01.2020 | 18.03.2020 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Получены положительные заключение государственной экспертизы №61-1-1-1-007488-2020 от 16.03.2020; №61-1-0170-20 от 18.03.2020 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.3 Составление сметного расчета стоимости разработки проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция объектов водоснабжения г.Волгодонска Ростовской области (Оплата задолженности по муниципальному контракту от 11.08.2017 №110817) | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 06.08.2020 | 09.01.2020 | 06.08.2020 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Оплачена задолженность по муниципальному контракту от 11.08.2017 №110817 |  |
| 25 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | 31.07.2020 | 09.01.2020 | 02.07.2020 | Положительное заключение государственной экспертизы по двум объектам | Получены положительные заключение государственной экспертизы по двум объектам |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник экономического отдела (далее — начальник ЭО) И.В. Бондаренко | 30.12.2020 | 01.09.2020 | 30.12.2020 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в сумме 155 046,4 тыс. рублей. |  |
| 27 | Мероприятие 2.3.1 Предоставление за счет средств местного бюджета субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник ЭО И.В. Бондаренко | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Соблюдение предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению. |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 30.12.2020 | 01.09.2020 | 30.12.2020 | Реализация полномочий в сфере строительства | Созданы условия для реализации полномочий в сфере строительства. |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 01.09.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение эстетического вида микрорайонов | Обустроено 78 придомовых территорий многоквартирных домов; установлена 21 станция повышения давления в многоквартирных домах, оборудованная покачивающими насосами; выполнен капитальный ремонт 7 лифтов |  |
| 30 | Мероприятие 2.5.1 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 01.09.2020 | 30.12.2020 | Поддержание исправного технического состояния и эстетического вида многоквартирных домов, дворовых (придомовых) территорий, социально важных объектов и прилегающих к ним территорий | Установлены 53 малые архитектурные формы, 21 единица спортивного оборудования, отремонтировано 4 792,0 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров |  |
| 31 | Мероприятие 2.5.2 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах за счет средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 01.09.2020 | 30.12.2020 | Повышение качества и надежности обеспечения водоснабжением населения, проживающего в многоквартирных домах | Установлена 21 станция повышения давления в многоквартирных домах, оборудованная покачивающими насосами |  |
| 32 | Мероприятие 2.5.3 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов за счет средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 01.09.2020 | 30.12.2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Выполнен капитальный ремонт 7 лифтов, отработавших нормативный срок службы |  |
| 33 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.1 Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обустроить не менее 14 объектов придомовых территорий | Обустроено 78 придомовых территорий многоквартирных домов |  |
| 34 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.2 Установка станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Не менее 10 станций повышения давления | Установлена 21 станция повышения давления |  |
| 35 | Контрольные событие муниципальной программы 2.5.3 Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Не менее 20 лифтов | Выполнен капитальный ремонт 7 лифтов | В связи с необходимостью установки станций повышения давления. |
| 36 | Основное мероприятие 2.6. Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова, И.о. директора Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее- МУП «Водоканал») Т.С. Радыгина | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | Разработана схема теплоснабжения; приобретена специальная, каналопромывочная машина; выполнены работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту газового оборудования по адресу: г.Волгодонск, ДНТ «Донской сад» |  |
| 37 | Мероприятие 2.6.1 Разработка схемы теплоснабжения города Волгодонска | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Разработана схема теплоснабжения |  |
| 38 | Мероприятие 2.6.2 Приобретение коммунальной техники | И.о. директора МУП «Водоканал» Т.С. Радыгина | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 21.12.2020 | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | Приобретена специальная, каналопромывочная машина |  |
| 39 | Мероприятие 2.6.3 Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового оборудования по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад» | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 21.12.2020 | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном сстоянии | Выполнены работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту газового оборудования по адресу: г.Волгодонск, ДНТ «Донской сад» |  |
| 40 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.1 Заключение муниципального контракта на разработку схемы теплоснабжения | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова, | 20.05.2020 | 09.01.2020 | 20.05.2020 | Муниципальный контракт по разработке схемы теплоснабжения | Заключен и исполнен муниципальный контракт на разработку схемы теплоснабжения |  |
| 41 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.2 Заключение и исполнение муниципального контракта на приобретение коммунальной техники | И.о. директора МУП «Водоканал» Т.С. Радыгина | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 21.12.2020 | Приобретение трех единиц коммунальной техники | Приобретена специальная, каналопромывочная машина |  |
| 42 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | Погашена задолженность за содержание жилья муниципальной квартиры по адресу г. Волгодонск, ул. Степная, д.137, кв.82 |  |
| 43 | Контрольное событие муниципальной программы 2.7. Погашение задолженности | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Не менее 1 квартиры | Погашена задолженность за содержание жилья 1 муниципальной квартиры |  |

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | всего | 268 854,1 | 264 962,1 | 256 329,5 |
|  | областной бюджет, | 201 300,3 | 201 300,3 | 190 409,3 |
|  | местный бюджет | 63 661,8 | 63 661,8 | 62 028,2 |
|  | внебюджетные источники, | 3 892,0 | 0,0 | 3 892,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | всего | 12 799,7 | 12 799,7 | 10 948,8 |
|  | областной бюджет, | 1 548,9 | 1 548,9 | 872,6 |
|  | местный бюджет | 11 250,8 | 11 250,8 | 10 076,2 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | всего | 4 653,1 | 4 653,1 | 3 700,1 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4 653,1 | 4 653,1 | 3 700,1 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | всего | 246,4 | 246,4 | 234,8 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 246,4 | 246,4 | 234,8 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | всего | 815,1 | 815,1 | 815,0 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 815,1 | 815,1 | 815,0 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | всего | 1 548,9 | 1 548,9 | 872,6 |
|  | областной бюджет, | 1 548,9 | 1 548,9 | 872,6 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | всего | 5 456,2 | 5 456,2 | 5 246,3 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5 456,2 | 5 456,2 | 5 246,3 |
|  | Внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | всего | 256 054,4 | 252 162,4 | 245 380,7 |
|  | областной бюджет, | 199 751,4 | 199 751,4 | 189 536,7 |
|  | местный бюджет | 52 411,0 | 52 411,0 | 51 952,0 |
|  | внебюджетные источники, | 3 892,0 | 0,0 | 3 892,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | всего | 56 305,9 | 56 305,9 | 56 305,8 |
|  | областной бюджет, | 38 494,6 | 38 494,6 | 38 494,6 |
|  | местный бюджет | 17 811,3 | 17 811,3 | 17 811,2 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 164 664,8 | 164 664,8 | 155 046,4 |
|  | областной бюджет, | 158 416,7 | 158 416,7 | 148 841,0 |
|  | местный бюджет | 6 248,1 | 6 248,1 | 6 205,4 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | всего | 13 810,0 | 13 810,0 | 13 744,8 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 13 810,0 | 13 810,0 | 13 744,8 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий | всего | 15 883,2 | 11 991,2 | 15 549,7 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 11 991,2 | 11 991,2 | 11 657,7 |
|  | внебюджетные источники, | 3 892,0 | 0,0 | 3 892,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | всего | 5 380,8 | 5 380,8 | 4 724,6 |
|  | областной бюджет, | 2 840,1 | 2 840,1 | 2 201,1 |
|  | местный бюджет | 2 540,7 | 2 540,7 | 2 523,5 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | всего | 9,7 | 9,7 | 9,4 |
|  | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9,7 | 9,7 | 9,4 |
|  | внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 1 | Показатель 1 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 15 | 14,6 | 14,6 |  |
| 2 | Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 56,4 | 56,0 | 60,0 | Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |
| 3 | Показатель 1.1 Количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта систем МКД | штук. | 21 | 105 | 105 |  |
| 4 | Показатель 1.2 Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения граждан в жилье (кооперативы). | единиц | 102 | 103 | 103 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 5 | Показатель 2.1 Доля населения г. Волгодонска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 99,98 | 100,0 | 99,98 | Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения |
| 6 | Показатель 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | - | 4 | 4 |  |
| 7 | Показатель 2.4 Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | процентов | 3,43 | 3,1 | 3,1 |  |
| 8 | Показатель 2.5 Количество получателей субсидии | единиц | 23 | 25 | 25 |  |
| 9 | Показатель 2.6 Обеспечение актуализации схем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Целевой показатель 2.7 Количество муниципальных квартир и квартир, закрепленных за детьми – сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | штук | 1 | 1 | 1 |  |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 										И.В. Орлова