АДМИНИСТРАЦИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска

**(внеплановое)**

02 апреля 2021 года № 4

Администрация г. Волгодонска Ростовской области

Председатель: В.П. Мельников – глава Администрации города Волгодонска

Секретарь: Т.В. Федорова – ведущий специалист ГО МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»

Присутствовали: члены КЧС и ПБ города 15 членов КЧС и ПБ и приглашенные – 10 чел в присутствии прокурора города Волгодонска Д.В. Аристархова (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1 О проведении работ по устранению аварии на участках хозяйственно-бытовой канализации. Об угрозе окружающей среде и населению города при протечках сточных канализационных вод. О сроках проведения ремонта и восстановления канализационной системы.**

СЛУШАЛИ:

- Радыгину Тамару Сергеевну об аварии на участках сетей хозяйственно-бытовой канализации: магистральной канализации К7, в районе ТРЦ на ул. Весенней, по ул. Весенней 1, в районе МКД №№ 28, 21, 19, 1 по бульвару Великой Победы, в районе школы № 22, МКД № 19 и 31 по ул. Черникова.

ВЫСТУПИЛИ:

- Мельников Виктор Павлович о необходимости сокращения сроков устранения аварий на коллекторах, недопущения выхода стоков из колодцев и проникновения в подвальные помещения МКД, своевременном закрытии колодцев и разрывов, а также о своевременном информировании населения и организаций о новых прорывах и сроках устранения и стадиях ремонта. О регулярных комиссионных осмотрах прорывов с целью своевременного реагирования на ситуации, вышедшие из под контроля МУП «Водоканал» и подрядных организаций.

- Аносян Александр Сергеевич - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - главного государственного санитарного врача в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах - о санитарно-эпидемиологической обстановке на участках хозяйственно-бытовой канализации в связи с аварийной ситуацией. О проведении дезинфекции в местах разлива канализационных вод с последующей замывкой и отбором проб воды для анализа с ежедневным предоставлением данных МУП «Водоканал» по всем аварийным ситуациям на коллекторах в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

- Самборский Сергей Владимирович - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Волгодонские тепловые сети» - о необходимости проведения засыпки прорывов в местах прохождения тепловых сетей только в присутствии представителей ООО «Волгодонские тепловые сети» с целью исключения повреждений сетей (в районе рынка «Олимп»).

- Аристархов Дмитрий Владимирович – прокурор города Волгодонска – о необходимости составления алгоритма действий всех заинтересованных служб по устранению аварий на коллекторах и сбора всей необходимой информации ЕДДС города Волгодонска ежедневно. О своевременном (ежедневном) опубликовании информации о порывах труб и стадиях ремонта коллекторов на сайте Администрации города и в СМИ.

- Авдеев Денис Сергеевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – о своевременном оповещении противопожарной службы о местах перекрытия дорог.

РЕШИЛИ:

- утвердить решение КЧС и ПБ города от 02.04.2021 № 7 «О проведении работ по устранению аварии на участках хозяйственно-бытовой канализации» (текст решения прилагается).

**2 О подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального образования «Город Волгодонск».**

СЛУШАЛИ:

- Мелихова Дмитрия Васильевича – начальника отдела гражданской обороны МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» о подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального образования «Город Волгодонск.

ВЫСТУПИЛИ:

- Маркулес Алексей Михайлович - директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» о подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального образования «Город Волгодонск»;

- Аристархов Дмитрий Владимирович – о проведении мониторинга проблемных вопросов по пожарной обстановке в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах. О своевременном проведении уборки территорий городских кладбищ.

- Авдеев Денис Сергеевич о проведении отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области профилактических рейдов в районах дренажных систем Цимлянской ГЭС с целью рекомендации уборки камыша в соответствии с приказом МЧС России от 24.03.2017 г. N 132 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности, выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований». О необходимости проведения своевременного обновления имеющихся защитных минерализованных полос, а так же об установлении противопожарных разрывов вдоль вновь утвержденных участков, подверженных угрозе лесных пожаров. О проведении очистки городских лесов вдоль дорог от насаждений, мешающих проезду пожарной техники.

- Растегаев Олег Леонович о необходимости проведении уборки мест складирования мусора и сухой растительности в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с привлечением собственников земель.

РЕШИЛИ:

- утвердить решение КЧС и ПБ города от 02.04.2021 № 8 «О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года» (текст решения прилагается).

Приняли участие в голосовании 15 членов КЧС и ПБ города.

Проголосовали: за - 18 чел., против – 0 чел., воздержалось – 0 чел.

Председатель КЧС и ПБ города Волгодонска В.П. Мельников

Секретарь КЧС и ПБ города Волгодонска Т.В. Федорова

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### города Волгодонска Ростовской области

### Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

### ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска

### РЕШЕНИЕ № 7

### 02 апреля 2021 года протокол № 4

О проведении работ по устранению аварии

на участках хозяйственно-бытовой канализации.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью устранения аварии

на участках хозяйственно-бытовой канализации на территории города Волгодонска комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города

РЕШАЕТ:

1. МУП «Водоканал» (Т.С. Радыгина):

1.1 Пересмотреть сокращение сроков договоров с подрядными организациями на прокладку труб коллекторов.

Срок: 01.05.2021.

1.2 Засыпать разрывы грунта в районе рынка «Олимп».

Срок: 17.04.2021.

1.3 Провести осушение разрывов канализационной системы в районе СОШ № 22 предварительно установив сплошной забор.

Срок: 01.05.2021.

1.4 Проложить вставку трубопровода в районе ТРЦ на ул. Весенней, 56 с восстановлением асфальтового дорожного полотна.

Срок: 01.05.2021.

1.5 Своевременно оповещать противопожарную службу о местах перекрытия дорог.

Срок: постоянно.

1.6 С целью исключения повреждений тепловых сетей в районе рынка «Олимп» при проведении разрывов и засыпки прорывов в местах прохождения тепловых сетей проводить в присутствии представителей ООО «Волгодонские тепловые сети».

Срок: на период устранения разрывов.

1.7 Проводить дезинфекцию в местах разлива канализационных вод с последующей замывкой и отбором проб воды для анализа и направлять в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Срок: постоянно.

1.8 Ежедневно предоставлять данные по всем аварийным ситуациям на коллекторах и прорывах в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области и ЕДДС города Волгодонска.

Срок: постоянно.

1.9 Своевременно обновлять информацию о порывах труб с указанием адресов и стадиях ремонта коллекторов, сантарно-эпидемиологической обстановке на сайте МУП «Водоканала», а также привлекать СМИ для информирования населения города.

Срок: постоянно.

2. МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» (О.Л. Растегаев):

2.1 Составить алгоритм действий всех заинтересованных служб по устранению аварий на коллекторах и сбора всей необходимой информации ежедневно в ЕДДС города Волгодонска.

Срок: 07.04.2021.

2.2 Информировать все заинтересованные службы, в том числе прокуратуру города Волгодонска и территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области через ЕДДС города Волгодонска.

Срок: ежедневно до устранения всех аварийных ситуаций.

3 Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (А.С. Аносян) с целью своевременного реагирования и оповещения населения в случае повышения рисков загрязнения воды и почвы проводить тщательный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на участках хозяйственно-бытовой канализации в местах прорывов.

Срок: постоянно.

4 Заместителю главы по городскому хозяйству Администрации города Волгодонска (В.И. Кулеша):

4.1 Взять под личный контроль и организовать встречу с представителями МУП «Водоканал» и управляющими компаниями города для проведения еженедельных комиссионных осмотров прорывов канализационных труб и подвальных помещений МКД с целью своевременного реагирования на недопущение спуска сточных вод в подвальные помещения.

Срок: 09.04.2021.

4.2 Опубликовывать личное выступление в СМИ с разъяснением ситуации по восстановлению коллекторов, устранению прорывов канализационных сетей и санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории города Волгодонска с целью недопущения паники среди населения.

Срок: еженедельно до устранения всех аварийных ситуаций.

4.3 Совместно с пресс-службой (С.М. Черноусова) организовать размещение информации о разъяснении ситуации по восстановлению коллекторов, устранению прорывов канализационных сетей и санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории города Волгодонска на официальном сайте Администрации города Волгодонска в всплывающем окне.

Срок: ежедневно до устранения всех аварийных ситуаций.

5 Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ города Волгодонска В.П. Мельников

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### города Волгодонска Ростовской области

### Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

### ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска

### РЕШЕНИЕ № 8

### 02 апреля 2021 года протокол № 4

О подготовке к пожароопасному периоду

на территории муниципального

образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и подготовки к пожароопасному периоду 2021 года на территории муниципального образования «Город Волгодонск» комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города

РЕШАЕТ:

1.Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» (А.М. Маркулес):

1.1.Организовать работу по уборке мусора на городских кладбищах.

Срок: до 17.04.2021.

1.2. Составить план по расширению объемов выкашивания территорий города от сухой растительности и обработки территорий от клещей.

Срок: до 01.06.2021.

1.3.Проработать вопрос о приобретении Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» трактора и косилки.

Срок: до 01.05.2021.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление ГОЧС города Волгодонска» (О.Л. Растегаев):

2.1.Организовывать профилактические рейды межведомственной группы согласно утвержденному графику с целью доведения до населения информации о запрете выжигания сухой растительности.

Срок: в течение пожароопасного периода 2021.

2.2.Проработать вопрос об установке видеокамер на удаленные ретрансляторы для выявления нарушителей складирования мусора и поджигателей сухой растительности.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (Т.С. Радыгина):

3.1.Продолжить установку пожарных гидрантов на улицах города в соответствии с СП 31.13330-2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с обеспечением необходимой водоотдачи для тушения пожара на защищаемых объектах.

Срок: постоянно

3.2.Взять под личный контроль исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.

Срок: постоянно.

3.3.Совместно с 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области провести осмотр состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и путей подъезда к ним.

Срок: 01.05.2021.

4.Заместителю главы Администрации города Волгодонска по строительству  
 (Ю.С. Забазнов) и Комитету по управлению имуществом города Волгодонска (А.В. Чернов) разработать карту-схему расположения пожарных гидрантов в новых кварталахВ-9, В-25, В-22, В-Д, В-Е, В-И и по ул. Дружбы.

Срок исполнения: 30.05.2021.

5 Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ города Волгодонска В.П. Мельников

Лист присутствующих (приглашенных) участников

**внепланового** заседания КЧС и ПБ города Волгодонска

Дата**: 02.04.2021** Место проведения: зал заседаний

Время проведения: **15.00** Администрации города Волгодонска,

ул. Советская, 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Отметка о присутствии |
| 1 | Мельников  Виктор  Павлович | * глава Администрации города Волгодонска | + |
| Заместители председателя комиссии: | | |  |
| 2 | Потапов  Виктор  Петрович | * заместитель главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами | + |
| 3 | Забазнов  Юрий  Сергеевич | * заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству |  |
| 4 | Макаров  Сергей  Михайлович | * заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике | **+** |
| 5 | Растегаев  Олег  Леонович | * начальник муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС города Волгодонска» | + |
| 6 | Абгарян  Шаварш  Шаваршович | * значальник Волгодонского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) | + |
| Секретарь комиссии: | | | |
| 7 | Федорова  Татьяна  Владимировна | * ведущий специалист гражданской обороны отдела ГО, защиты населения и территории муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС города Волгодонска» | + |
| Члены комиссии: | | | |
| 8 | Авдеев  Денис  Сергеевич | * начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области   (по согласованию) | + |
| 9 | Аносян  Александр  Сергеевич | * начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - главного государственного санитарного врача в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах   (по согласованию) | + |
| 10 | Голохвастов  Михаил  Александрович | * директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске (по согласованию) | + |
| 11 | Дзагоев  Александр  Федорович | * заместитель генерального директора – главный инженер ООO «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»   (по согласованию) | командировка |
| 12 | Иванов  Виталий  Михайлович | * начальник Управления здравоохранения   г. Волгодонска |  |
| 13 | Калинина  Валентина  Николаевна | * начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска | + |
| 14 | Малюгин  Андрей  Викторович | * заместитель начальника полиции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Волгодонское»   (по согласованию) |  |
| 15 | Маркулес  Алексей  Михайлович | * директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» | **+** |
| 16 | Попов  Юрий  Владимирович | * директор муниципального унитарного предприятия «Волгодонская городская электрическая сеть» | **+** |
| 17 | Радыгина  Тамара  Сергеевна | * директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» | + |
| 18 | Романенко  Евгений  Иванович | * главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Волгодонская тепловая генерация» (по согласованию) | селектор |
| 19 | Самсонов  Андрей  Валерьевич | * начальник центра МЦТЭТ г.Волгодонска, Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»   (по согласованию) | командировка |
| 20 | Тихомиров  Роман  Витальевич | * начальник отдела по организации транспортного обслуживания муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» | **+** |
| 21 | Усов  Анатолий  Викторович | * директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства» | **+** |
| 22 | Чернов  Артур  Владимирович | * председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска |  |
| 23 | Янборисов  Роман  Ринатович | * директор филиала АО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети   (по согласованию) | отпуск |
| Приглашенные | | | |
| 24 | Аристархов Дмитрий Владимирович | * прокурор города Волгодонска | + |
| 25 | Акулова Людмила Николаевна | * начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов | + |
| 26 | Якунин  Евгений Михайлович | * Председатель ООО «Донской сад» | + |
| 27 | Шведов Геннадий Петрович | * НТС «Летний сад» |  |
| 28 | Никонова Людмила Павловна | * СНТ «Дон» |  |
| 29 | Брисканкин Владимир Петрович | * НТС «Строитель» |  |
| 30 | Волох Андрей Андреевич | * СОНТ «Атоммашевец» |  |
| 31 | Подоплелова Ольга Семеновна | * СНТ «Машиностроитель» | + |
| 32 | Широгоров Алексей Николаевич | * ПО «Товарищество огородников – Расссвет» | + |

**Примечание:** в соответствии с пунктом 6.2 Положения о комиссии заседание комиссии правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины состава: из 23 членов комиссии присутствуют 15 человек (70 %).

**Секретарь комиссии КЧС и ПБ города Волгодонска Т.В. Федорова**