Приложение

ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: «Город Волгодонск»_______________________________________________.

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«Благоустройство территории площадки - скейт-парка, находящегося по адресу: г.Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 3 б».

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

реализован.

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: _26.11.2021 – 15.12.2021

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен. В связи с отсутствием заявителей на торгах на заключение муниципального контракта по благоустройству территории площадки – скейт-парка. По итогам очередных торгов 17 ноября 2021 года определен подрядчик для проведения работ, 28 ноября 2021 года заключен муниципальный контракт.

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока ________-________.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования, руб. * | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Площадь устраиваемых твердых покрытий, устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей | 823 158,79 | ИП Нигомедзянов Р.Н. |
| 2. | Скамья бульварная без спинки- 4 ед., урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная- 4 ед., оборудование скейт-парка: Бэнк 4030*3660*1000, оборудование скейт-парка: Фанбокс 6170*3660*500/900, оборудование скейт-парка: Квотерпайп 3500*3660*1400, оборудование скейт-парка: Мэнуалпэд 550*1220*200/430, оборудование скейт-парка: Урбан Футбол стационарный | 1 690 046,35 | ИП Нигомедзянов Р.Н. |
| 3. | Проведение соревнований, массовых меропритий (турниры по скейтбордингу, ролингу, футбольному фристайлу (панна-футбол) с розыгрышами и культурно-массовой программой) | Нефинансовое участие | МАУ «СК «Содружество» |
| 4. | Проведение субботников на территории скейт-парка | Нефинансовое участие | МАУ «СК «Олимп» |
| 5. | Помощь в проведении информационной кампании | Нефинансовое участие | МБУ СШ № 5 |
| 6. | Предоставление краски для окрашивания металлических и деревянных поверхностей | Нефинансовое участие | Аникин Виктор Андреевич |
| 7. | Вывоз строительного и бытового мусора | Нефинансовое участие | Перепада Даниил Витальевич |
| 8. | Вывоз строительного и бытового мусора | Нефинансовое участие | Детюк Артём Александрович |
| 9. | Осуществление малярных работ | Нефинансовое участие | Лепилин Эдуард Игоревич |
| 10. | Уборка территории сквера до и после проведения работ | Трудовое участие | 175 человек |
|  | Итого | 2 513 205,14 |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 2 661,99 | 100 | 2 513,2 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 999,16 | 75,1 | 1 845,28 | 75,1 |
| объем собственных средств местного бюджета | 449,83 | 16,9 | 412,79 | 16,4 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 79,9 | 3,0 | 79,9 | 3,2 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 133,1 | 5,0 | 133,1 | 5,3 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования | Уменьшение объема выполненных работ |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации проекта инициативного бюджетирования | Фотография объекта после реализации проекта инициативного бюджетирования |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.

Директор МКУ «Департамент строительства

и городского хозяйства»                                                                             А.М. Маркулес

Боровский Артем Станиславович,

8(863)2855326