Приложение

ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: «Город Волгодонск»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«Благоустройство территории площадки - скейт-парка, находящегося по адресу: г.Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 3 б».

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

реализован.

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: \_26.11.2021 – 15.12.2021

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен. В связи с отсутствием заявителей на торгах на заключение муниципального контракта по благоустройству территории площадки – скейт-парка. По итогам очередных торгов 17 ноября 2021 года определен подрядчик для проведения работ, 28 ноября 2021 года заключен муниципальный контракт.

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость  выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования, руб. \* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Площадь устраиваемых твердых покрытий,  устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей | 823 158,79 | ИП Нигомедзянов Р.Н. |
| 2. | Скамья бульварная без спинки- 4 ед.,  урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная- 4 ед.,  оборудование скейт-парка:  Бэнк 4030\*3660\*1000,  оборудование скейт-парка:  Фанбокс 6170\*3660\*500/900,  оборудование скейт-парка:  Квотерпайп 3500\*3660\*1400,  оборудование скейт-парка:  Мэнуалпэд 550\*1220\*200/430,  оборудование скейт-парка:  Урбан Футбол стационарный | 1 690 046,35 | ИП Нигомедзянов Р.Н. |
| 3. | Проведение соревнований, массовых меропритий (турниры по скейтбордингу, ролингу, футбольному фристайлу (панна-футбол) с розыгрышами и культурно-массовой программой) | Нефинансовое участие | МАУ «СК «Содружество» |
| 4. | Проведение субботников на территории скейт-парка | Нефинансовое участие | МАУ «СК «Олимп» |
| 5. | Помощь в проведении информационной кампании | Нефинансовое участие | МБУ СШ № 5 |
| 6. | Предоставление краски для окрашивания металлических и деревянных поверхностей | Нефинансовое участие | Аникин  Виктор Андреевич |
| 7. | Вывоз строительного и бытового мусора | Нефинансовое участие | Перепада  Даниил Витальевич |
| 8. | Вывоз строительного и бытового мусора | Нефинансовое участие | Детюк  Артём Александрович |
| 9. | Осуществление малярных работ | Нефинансовое участие | Лепилин  Эдуард Игоревич |
| 10. | Уборка территории сквера до и после проведения работ | Трудовое участие | 175 человек |
|  | Итого | 2 513 205,14 |  |

\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения  о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемый  объем средств | | Фактический  объем средств | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 2 661,99 | 100 | 2 513,2 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 999,16 | 75,1 | 1 845,28 | 75,1 |
| объем собственных средств местного бюджета | 449,83 | 16,9 | 412,79 | 16,4 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 79,9 | 3,0 | 79,9 | 3,2 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 133,1 | 5,0 | 133,1 | 5,3 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования | Уменьшение объема выполненных работ | | | |

5. Фотоматериалы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотография объекта  до реализации  проекта инициативного бюджетирования | Фотография объекта  после реализации  проекта инициативного бюджетирования |
| 1. | C:\Users\merentsova\AppData\Local\Temp\7zO07622859\20191108_104035.jpg | C:\Users\User\Desktop\скейт парк\20211220_095616.jpg |
| 2. | C:\Users\merentsova\AppData\Local\Temp\7zO0762664A\20191108_103604.jpg | C:\Users\User\Desktop\скейт парк\20211220_095707.jpg |
| 3. | C:\Users\merentsova\AppData\Local\Temp\7zO07684E9B\20191108_103337.jpg | C:\Users\User\Desktop\скейт парк\20211220_095808.jpg |
| 4. | C:\Users\merentsova\AppData\Local\Temp\7zO0764E67C\20191108_103335.jpg | C:\Users\User\Desktop\скейт парк\20211220_095824.jpg |
| 5. | C:\Users\merentsova\AppData\Local\Temp\7zO0763EDAE\20191108_103332.jpg | C:\Users\User\Desktop\скейт парк\20211220_095911.jpg |

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.

Директор МКУ «Департамент строительства

и городского хозяйства» А.М. Маркулес

Боровский Артем Станиславович,

8(863)2855326