Администрация города Волгодонска

**ПРОТОКОЛ №1**

**Заседания комиссии по вопросам комплексного развития и благоустройства общественной территории парк «Молодежный»**

**Дата: 16.03.2021 Место проведения:**

зал пресс-конференций

 Администрации города

 Волгодонска

Председатель комиссии – В.П. Мельников.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении и утверждении концепции благоустройства парка «Молодежный».

*Докладчик:* М.В. Голубев, главный архитектор города Волгодонска.

1. О подготовке дизайн-проектов развития и благоустройства территории парка «Молодежный» в г.Волгодонске в целях организации голосования за выбор дизайн-проекта общественной территории, планируемой к благоустройству в 2022 году , на единой федеральной платформе для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru города Волгодонска.

*Докладчик*: М.В. Голубев, главный архитектор города Волгодонска

1. **СЛУШАЛИ:**

М.В. Голубева, главного архитектора города Волгодонска о рассмотрении и утверждении концепции благоустройства парка «Молодежный».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
	2. Утвердить концепцию развития благоустройства парка «Молодежный» (приложение).
1. **СЛУШАЛИ:**

М.В. Голубева, главного архитектора города Волгодонска о подготовке дизайн-проектов развития и благоустройства территории парка «Молодежный» в г.Волгодонске в целях организации голосования за выбор дизайн-проекта общественной территории, планируемой к благоустройству в 2022 году , на единой федеральной платформе для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru города Волгодонска.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
	2. Главному архитектору города Волгодонска (М.В. Голубев) подготовить два дизайн-проекта благоустройства части территории (площадью 3,5 га) парка «Молодежный».

 **Срок – до 01.04.2021**

* 1. МКУ «ДСиГХ» (А.М. Маркулес) в целях организации голосования за выбор дизайн-проекта общественной территории, планируемой к благоустройству в 2022 году, разместить на единой федеральной платформе для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru разработанные дизайн-проекты благоустройства части территории (площадью 3,5 га) парка «Молодежный».

**Срок – до 23.04.2021**

Председатель комиссии В.П. Мельников